Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu

nr XV/109/03 z dnia 26 września 2003 roku

PROGRAM REWITALIZACJI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W BRZEGU NA LATA 2004 DO 2015.

| Lp. | Obiekt | Zakres prac | Termin realizacji | Przewidywane nakłady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Park Wolności | Prace projektowe | 2004 | 55.000,00 |
|  |  | Aktualizacja inwentaryzacji obejmująca: inwentaryzacja skupin drzew oraz drzew cennych i okazałych, plan zabiegów pielęgnacyjne na cennych egzemplarzach wraz z projektem gospodarki pozostałym drzewostanem, projekt ścieżek przyrodniczych oraz kwater dydaktycznych i leśnych. | 2004 | 20.000,00 |
|  |  | Wykonanie dokumentacji na remont stawu i zbiornika „Kwadratówka” wraz z aktualizacją map do celów projektowych. | 2004 | 35.000,00 |
|  |  | Realizacja projektów | 2004-2005 |  |
|  |  | Wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją na terenie parku | 2004 2005 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
|  |  | Wykonanie remontu zbiorników wodnych: stawu Kwadratówki | 2005 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
| II. | Park Centralny | Prace projektowe | 2004 | 35.000,00 |
|  |  | Aktualizacja map dla celów projektowych. Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury. Projekt remontu cieków, zbiorników wodnych i fontann wraz z infrastrukturą zasilającą. Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. | 2004 | 35.000,00 |
|  |  | Realizacja projektów | 2006 - 2008 |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu, bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku, wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach, rekultywacja trawników, | 2006 2007 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
|  |  | Remont zbiorników wodnych, ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku, remont niecki fosy przy ul. Armii Krajowej, ul. Piastowskiej i fontanny Brat Ledy z łabędziem wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontanny i renowacją fontann, c) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), d) sukcesywna wymiana ławek parkowych. | 2007 2008 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
| III. | Park Chrobrego | Prace projektowe | 2008 | 35.000,00 |
|  |  | a) Aktualizacja map dla celów projektowych. Projekt remontu cieków, zbiorników wodnych i fontann wraz z infrastrukturą zasilającą. Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. | 2008 | 35.000,00 |
|  |  | Realizacja projektów |  |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu, b) bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, c) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku, d) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach, e) rekultywacja trawników, | 2009 2010 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
|  |  | Remont zbiornika wodnego, ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku, remont niecki fosy przy ul. Wrocławskiej wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontanny i renowacja fontanny, c) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), d) sukcesywna wymiana ławek parkowych. | 2010 2011 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
| IV. | Park nad Odrą | Prace projektowe | 2010 | 35.000,00 |
|  |  | a) Aktualizacja map dla celów projektowych. b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury. c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. | 2010 | 35.000,00 |
|  |  | Realizacja projektów |  |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu a) prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu, bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, c) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku, d) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach, e) rekultywacja trawników, | 2012 2013 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
|  |  | Remont ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku, b) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), c) sukcesywna wymiana ławek parkowych. | 2013 2014 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
| V. | Ogrody Zamkowe | Prace projektowe | 2012 | 25.000,00 |
|  |  | a) Aktualizacja map dla celów projektowych. b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury. c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. Projekt remontu fontann wraz z infrastrukturą zasilającą. | 2012 | 25.000,00 |
|  |  | Realizacja projektów | 2013 - 2014 |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu a) prace konserwatorskie na drzewostanie wysokim, bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w oparciu o dokumentację, d) rekultywacja trawników, | 2013 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
|  |  | Remont fontann, ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu ogrodów, remont niecek fontann wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontanny, c) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), d) sukcesywna wymiana ławek ogrodowych. | 2014 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
| VI. | Park Ptasi | Prace projektowe | 2015 | 20.000,00 |
|  |  | a) Aktualizacja map dla celów projektowych. b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury. c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. | 2015 | 20.000,00 |
|  |  | Realizacja projektów | 2015 |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu a) prace konserwatorskie na drzewostanie, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu, b) bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, c) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku, d) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach, e) rekultywacja trawników, Remont ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku, b) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), c) sukcesywna wymiana ławek parkowych. | 2015 | Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją |
| VII. | Prace remontowe na skwerach miejskich |
| 1. | Skwer Dworcowy SAM | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2005 | 20.000,00 |
| 2. | Skwer ul. Trzech Kotwic | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2005 | 6.000,00 |
| 3. | Skwer ul. Reja - Dzierżonia | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2006 | 25.000,00 |
| 4. | Zieleń ul. Długa i Mleczna | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). | 2006 | 10.000,00 |
| 5. | Skwer Rynek | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2007 | 20.000,00 |
| 6. | Skwer ul. Jagiełły – Wojska Polskiego | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2007 | 20.000,00 |
| 7. | Skwer ul. Jana Pawła II -Armii Krajowej | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2008 | 10.000,00 |
| 8. | Skwer ul. Poprzeczna -Chocimska | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2008 | 5.000,00 |
| 9. | Skwer BGŻ – Planty | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2008 | 5.000,00 |
| 10. | Plac Zamkowy i Pomnik | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2009 | 30.000,00 |
| 11. | Loża Masońska | a) bieżąca konserwacja z uwagi na zmianę funkcji terenu, |  |  |
| 12. | Skwer ul. Robotnicza – Armii Krajowej | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2009 | 5.000,00 |
| 13. | Skwer ul. Wyszyńskiego - Myczkowskiego | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2010 | 20.000,00 |
| 14. | Skwer pl. Moniuszki | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego. c) rekultywacja trawników, | 2010 | 5.000,00 |
| 15. | Skwer ul. Piłsudskiego | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego. c) rekultywacja trawników, | 2010 | 5.000,00 |
| 16. | Skwer ul. Wolności | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2011 | 20.000,00 |
| 17. | Skwer ul. Robotnicza – Wolności | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2011 | 5.000,00 |
| 18. | Skwer ul. Liliowa – Wrocławska | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2011 | 10.000,00 |
| 19. | Mały Rynek | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) rekultywacja trawników, d) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2012 | 10.000,00 |
| 20. | Skwer ul. Lwowska – parking | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2012 | 10.000,00 |
| VIII. | Prace remontowe na placach zabaw |
| 1. | Ul. Wyszyńskiego | zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego wraz z remontem kapitalnym ogrodzenia | 2004 | 25.000,00 |
| 2. | Ul. Zielona | wykonanie projektu i zagospodarowania placu zabaw przy ul. Zielonej z uwzględnieniem urządzeń zabawowych i rozwiązań projektowych dla dzieci najmłodszych i niepełnosprawnych wraz z remontem kapitalnym ogrodzenia, | 2005 | 35.000,00 |
| 3. | Ul. Pańska | wymiana metalowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Pańskiej. | 2006 | 25.000,00 |
| 4. | Park Centralny | wymiana metalowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Centralnym. | 2007 | 10.000,00 |
| 5. | Park Ptasi | wykonanie projektu i zagospodarowania placu zabaw w Parku Ptasim z uwzględnieniem urządzeń zabawowych i rozwiązań projektowych dla dzieci najmłodszych i niepełnosprawnych, | 2008 | 35.000,00 |
| IX. | Prace remontowe na zieleni przyulicznej |
| 1. | Ul. Błonie | wykonanie projektu przebudowy drzewostanu wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2012 | 15.000,00 |
| 2. | Ul. Fabryczna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 | 35.000,00 |
| 3. | Ul. Głowackiego | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2005 | 10.000,00 |
| 4. | Ul. Grobli | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2012 | 15.000,00 |
| 5. | Ul. Jana Pawła II | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzewa, żywopłoty i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2008 | 35.000,00 |
| 6. | Ul. Kamienna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2009 | 25.000,00 |
| 7. | Ul. Kombatantów | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2011 | 15.000,00 |
| 8. | Ul. Księcia Jerzego II Piasta | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2009 | 10.000,00 |
| 9. | Ul. Monte Casino | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2011 | 25.000,00 |
| 10. | Ul. Nadbrzeżna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2012 | 20.000,00 |
| 11. | Ul. Nysańska | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 | 20.000,00 |
| 12. | Ul. Ofiar Katynia | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2011 | 25.000,00 |
| 13. | Ul. Poprzeczna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, krzewów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 | 35.000,00 |
| 14. | Ul. Powstańców Śląskich | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i żywopłotów) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2011 | 20.000,00 |
| 15. | Ul. Rynek | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i nasadzeń okrywowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń oraz wprowadzenie systemu nawadniającego. | 2007 | 50.000,00 |
| 16. | Ul. Słowackiego | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 | 35.000,00 |
| 17. | Ul. Starobrzeska | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 | 30.000,00 |
| 18. | Ul. Wita Stwosza | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2011 | 10.000,00 |
| 19. | Ul. Cegielniana | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2012 | 15.000,00 |
| 20. | Ul. Chopina | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2009 | 6.000,00 |
| 21. | Ul. Filozofów | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew,) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2008 | 20.000,00 |
| 22. | Ul. Grunwaldzka | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzewa, | 2006 | 25.000,00 |
| 23. | Ul. Kilińskiego | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2008 | 20.000,00 |
| 24. | Ul. Konopnickiej | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2008 | 10.000,00 |
| 25. | Ul. Krótka | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2006 | 15.000,00 |
| 26. | Ul. Legionistów | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2006 | 15.000,00 |
| 27. | Ul. Partyzantów | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2005 | 15.000,00 |
| 28. | Ul. Piłsudskiego | wykonanie projektu przebudowy drzewostanu, wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń | 2007 | 25.000,00 |
| 29. | Ul. Robotnicza | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2005 | 30.000,00 |
| 30. | Ul. Słoneczna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2007 | 15.000,00 |
| 31. | Ul. Słowiańska | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i żywopłotów) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2007 | 25.000,00 |
| 32. | Ul. Sportowa | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2008 | 16.000,00 |
| 33. | Ul. Tarnowskiego | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2006 | 18.000,00 |
| 34. | Ul. Wileńska | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2006 | 35.000,00 |
| 35. | Ul. Wolności | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2006 | 35.000,00 |
| X. | Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych |
| 1. | Jana Pawła II 13-21 | a) wykonanie inwentaryzacji i projektu zagospodarowania terenu, b) przeprowadzenie prac związanych z realizacją projektu obejmujących wprowadzenie powierzchni trawnikowych, nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, elementów małej architektury, c) bieżąca konserwacja terenu a) wykonanie inwentaryzacji i projektu zagospodarowania terenu, b) przeprowadzenie prac związanych z realizacją projektu obejmujących wprowadzenie powierzchni trawnikowych, nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, elementów małej architektury, c) bieżąca konserwacja terenu. | Zgodnie z przyjętym programem pn. „ Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Brzeg na lata 2003 – 2007” ustala się etapowe, określone w symulacjach na 20% rocznie, wyłączanie kosztów utrzymania terenów zieleni towarzyszących zabudowie mieszkaniowej ze środków przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Utrzymanie tych terenów powinno stanowić koszt gminy nie związany z opłatami czynszowymi. W związku z powyższym zakłada się sukcesywne zagospodarowywanie przestrzeni międzyblokowych przez gminę Miasto Brzeg w ramach środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie zieleni gminnej. Wykaz nieruchomości, na których będzie realizowane zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych, nie jest zamknięty. Będzie on uzupełniany w miarę wyłączania z utrzymania z zasobów mieszkaniowych kolejnych terenów, które konserwowane będą w ramach środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie zieleni gminnej. Zgodnie z przyjętym programem pn. „ Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Brzeg na lata 2003 – 2007” ustala się etapowe, określone w symulacjach na 20% rocznie, wyłączanie kosztów utrzymania terenów zieleni towarzyszących zabudowie mieszkaniowej ze środków przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Utrzymanie tych terenów powinno stanowić koszt gminy nie związany z opłatami czynszowymi. W związku z powyższym zakłada się sukcesywne zagospodarowywanie przestrzeni międzyblokowych przez gminę Miasto Brzeg w ramach środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie zieleni gminnej. Wykaz nieruchomości, na których będzie realizowane zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych, nie jest zamknięty. Będzie on uzupełniany w miarę wyłączania z utrzymania z zasobów mieszkaniowych kolejnych terenów, które konserwowane będą w ramach środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie zieleni gminnej. |
| 2. | Kościuszki – Słowackiego |  |  |
| 3. | Piwowarska |  |  |
| 4. | Zamkowa – Chopina – Jagiełły |  |  |
| 5. | Szkolna 5-17 Nysańska 1 |  |  |
| 6. | Garbarska 2-4 – Kapucyńska 3-5 –Młynarska 1-3 –Panieńska 1 |  |  |
| 7. | Garbarska 6-12 –Młynarska 5-15 –Szpitalna 4 – Panieńska 2 |  |  |
| 8. | Piłsudskiego 21-25 – Wyszyńskiego 22-26 |  |  |
| 9. | Legionistów 3-1-Piłsudskiego 10-20, 2-8 –Krótka 2-4-Tarnowskiego – Legionistów 2-10 |  |  |
| 10. | Armii Krajowej 22-28 |  |  |
| 11. | Długa 31-37 – Chrobrego 18 |  |  |
| 12. | Chocimska 14-22- Kochanowskiego 4c-d –Kochanowskiego 2-4 |  |  |
| 13. | Wojska Polskiego 10-16a – Garbarska 5-9 |  |  |
| 14. | Mleczna 1-3 |  |  |
| 15. | Polska 11 |  |  |
| 16. | Reja 15-27 |  |  |
| 17. | Reja 9-11 |  |  |
| 18. | Łokietka 7 |  |  |
| 19. | Piastowska 36-50 |  |  |
| 20. | Dzierżonia 6-14 Polska 1 Plac Kościelny 2 |  |  |
| 21. | Szkolna 6-22 |  |  |