UMOWA NR ZP/    /08

zawarta w Brzegu w dniu …………………….. pomiędzy:

1. Gminą Miasto Brzeg, w której imieniu działa Zarząd  Nieruchomości Miejskich  w Brzegu przy

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 reprezentowany przez:

Dyrektora  - Andrzeja Moryla,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

2. .............................................................................................................................................................

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: .................................................................................. mającym siedzibę w ......................................................................., działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  nr ........................................... wydanego przez .......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ l

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawę alejek na terenie cmentarza komunalnego w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej

- Szczegółowy zakres prac określa: przedmiot zamówienia, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz przedmiar robót.

- Wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót : w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

- zakończenie robót:  do 18.12.2008r.

§ 3

- Podstawą rozpoczęcia robót przez Wykonawcę jest  wprowadzenie na budowę przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania placu budowy.

- Zamawiający każdorazowo wskaże i przekaże protokolarnie miejsce napraw Wykonawcy wraz z określoną w m2 powierzchnią alejki do naprawy.

§ 4

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

a) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych,

b) zabezpieczenia pozostawionego sprzętu przed możliwością uruchomienia lub użycia przez osoby
    postronne,

c) oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,

d) wykonywania robót zgodnie z przepisami BHP,

e) używania narzędzi i sprzętu sprawnego technicznie,

f) materiały na roboty w całości dostarcza Wykonawca na własny koszt,

g) wykonania wszelkich prac związanych z bezpiecznymi warunkami pracy,

h) uprzątnięcia i wywiezienia z terenu budowy gruzu i urobku  powstałego po wykonanych robotach,

i) zgłoszenia Zamawiającemu robót zanikających.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót od odpowiedzialności cywilnej.

§ 6

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy zawrze umowę na media i zamontuje na własny koszt i własnym staraniem liczniki zużycia wody i energii, elektrycznej, oraz  będzie ponosił koszty zużycia wody zimnej i energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

§ 7

Zamawiający powierza kontrolę realizacji warunków umowy pod względem rozliczeniowo -
ekonomicznym, oraz jakościowo – technicznym   pracownikom Sekcji ZNG.

§ 8

1. Wykonawca zgłosi pisemnie  Zamawiającemu fakt zakończenia robót wraz z propozycją terminu odbioru robót.
2. Najpóźniej w dniu odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru.

3. Zamawiający powoła komisję odbierającą przedmiot umowy i zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

§ 9

1. Strony ustalają za wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto: ............. zł (słownie: ............................................................................................)

podatek  VAT w wysokości: 22%  tj. ............ zł (słownie: ...........................................)

brutto: ................. zł (słownie: .....................................................................................)

w tym:

2. Za wykonanie 1 m2 alejki wg załącznika nr 1 do umowy:

netto: ............. zł (słownie: ............................................................................................)

podatek  VAT w wysokości: 22%  tj. ............ zł (słownie: ...........................................)

brutto: ................. zł (słownie: .....................................................................................)

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu umowy lub zatrudnia osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną stosując wyłącznie materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną.

§ 11

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach  i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wartości wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w § 9 ust.1.:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
 Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
     Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki.

3. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wówczas strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1. Zapłata  za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenia określonego w § 9 nastąpi na podstawie faktury  końcowej i protokołu odbioru robót.

2. Strony ustalają, że faktura wystawiona będzie na Zarząd Nieruchomości Miejskich  z siedzibą w

Brzegu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7

3. Faktura płatna będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania  przez

Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe nr: .............................................

w banku............................................ .

4. Zamawiający posiada NIP 7471784720.

§ 14

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 24 m-cy od daty odbioru  końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia   w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia od Zamawiającego o wystąpieniu usterek.

3. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie o którym mowa w ust. 2 , Zamawiający ma prawo

powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na  koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do

jego  zapłacenia bez sprzeciwu.

§ 15

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.1., tj. ...................................... zł (słownie: ..........................................) najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie : ……….w taki sposób, aby Zamawiający mógł wykonać zobowiązanie wskazane w ust. 2.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową :

  - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonania robót i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie było należycie wykonane.

  - 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez obie strony.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.

§  18

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego  oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA:

.....................................                                                                               ...................................