# UMOWA

Zawarta w dniu                   roku pomiędzy

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul.Korfantego 34,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

w imieniu którego działają :

## Dyrektor MOSiR Brzeg  mgr Krzysztof Kulwicki

przy udziale Głównego Księgowego Małgorzaty Resiak

a

firmą

reprezentowaną przez

działającą na podstawie

mającą siedzibę w

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w Brzegu z terenu ośrodka MOSiR przy ul. W. Korfantego do ul. W. Reymonta, działki nr: 950/3, 953/26, 953/34”.

2. Zakres zadania obejmuje budowę:

- kanalizacji deszczowej z rur  PVC ϕ250 mm o długości ok. 95 mb,

- studzienki kanalizacyjne ϕ600 mm, 3 szt.

- studzienki ściekowe uliczne wpusty ϕ500 mm, 2 szt.,

zgodnie z dokumentacją projektową, wykonaną przez mgr. inż. Pawła Tkaczyńskiego, zawierającą projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz pozwoleniem na budowę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren, na którym prowadzone będą roboty objęte niniejszą umową w najwcześniejszym możliwym terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót ze względu na warunki atmosferyczne, najwcześniej 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, a najpóźniej do dnia 10.04.2009 roku.

2.Po przyjęciu placu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za obiekt w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości zadania objętego niniejszą umową w terminie 7 tygodni od dnia przekazania placu budowy, nie później jednak niż do dnia 29.05.2009 roku.

§ 3

1. Za wykonanie całości robót określonych niniejszą umowa Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:

netto:                 (słownie:     )

brutto:               (słownie:      )

zgodnie z obowiązującym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót, określonych niniejszą umową, w tym w szczególności: koszt zakupu materiałów, koszty robocizny, koszt zabezpieczenia i oznakowania robót, koszt organizacji ruchu pieszego i pojazdów, koszt obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, koszt uporządkowania terenu robót, ubezpieczenia itp.

§ 4

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, wykonanie takich robót może nastąpić jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca wykona roboty objęte zadaniem, o którym mowa w § 1 przy użyciu narzędzi i materiałów własnych.

2. Wykonawca zapewni nadzór na budowie, poprzez ustanowienie  kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w branży sanitarnej konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

3. Roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością zgodnie z niniejszą umową, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zapewnienia obsługi

geodezyjnej, a po wykonaniu robót budowlanych przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

§ 6

1.Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców

- branża ...............................................................................

- branża …………………………………………………………………………...

- branża ……………………………………………………………………………

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

3.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

4.Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

5.Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

6.W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  3, 4 i 5.

7.Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

8.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

a) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

b) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

c) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

9.W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

a) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

b) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 7

Odbiór całości robót i dostaw określonych niniejszą umową nastąpi na podstawie sporządzonego na piśmie protokółu odbioru robót podpisanego przez Strony lub osoby przez nie upoważnione.

§ 8

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi 36 miesięcy na roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania, liczonej od dnia końcowego odbioru robót, tj. od dnia następnego podpisaniu przez strony protokołu  odbioru robót.

§ 9

1. Po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy.

2. W przypadku, gdy zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy wykonane zostanie wadliwie, Zmawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Wszelkie wady powstałe w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas na usunięcie wad. Nie usunięcie wad przez Wykonawcę w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego, oprócz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy, do powierzenia usunięcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na zakres i uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji.

§ 10

1. Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy na konto w Banku

............................................................................................................................................

2 Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po wykonaniu całości robót określonych niniejszą umową, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Strony wykluczają częściowy odbiór robót.

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Faktura końcowa płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 11

1.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-13-78-210

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP

§ 11

Nadzór nad realizacją umowy sprawuje ze strony Zamawiającego ………………………………………

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu z tytułu:

a). zwłoki w wykonaniu robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy,

b). zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego lub

b) zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 16

Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                                             ZAMAWIAJĄCY:

.