# UMOWA

Zawarta w dniu                   roku pomiędzy

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul.Korfantego 24, jednostkę budżetową Gminy Miasto Brzeg, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  w imieniu którego działają :

## Dyrektor MOSiR Brzeg: mgr Krzysztof Kulwicki

przy udziale Głównego Księgowego Małgorzaty Resiak

a

firmą

reprezentowaną przez

działającą na podstawie

mającą siedzibę w

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlano-remontowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa hali sportowej przy ul.Oławskiej 2 w Brzegu wraz z remontem obszaru widowni – etap I.

2.  Zakres zadania określonego w ust.1 obejmuje:

a) wykonanie szybu windowego wraz z przekuciem przez istniejącą konstrukcje widowni (wraz zabezpieczeniem wykonanego szybu w związku z nieinstalowaniem na bieżącym etapie podnośnika dla osób niepełnosprawnych).

b) remont obszaru widowni wraz z wymianą siedzisk na widowni.

c) remont schodów wraz z stworzeniem nowych dla dostosowania obszaru widowni do wymagań p.poż.

d) wymiana barierek na całym obszarze widowni.

e) stworzenie platform dla osób niepełnosprawnych na najwyższym poziomie widowni.

f) wykonanie posadzek na schodach

g) wykonanie na obszarze widowni posadzki,

zgodnie z załączonym przedmiarem robót, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

a) decyzji nr………. z dnia ……… roku pozwolenia na budowę,

b) zatwierdzonej dokumentacji technicznej,

c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) złożonej ofercie,

które stanowią integralne części niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 w terminie do 6 tygodni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy Strony uważają termin pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych umową i osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji technicznej na wykonanie przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Na dokumentację techniczną, w oparciu o którą Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy składają się:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) przedmiar robót,

d) specyfikacja wykonania i odbioru robót,

które są integralną częścią niniejszej umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokółu zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu kompletu dokumentacji technicznej lub placu budowy w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Z chwilą przejęcia protokolarnie placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

1. Za wykonanie całości robót określonych niniejszą umowa Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:

netto:……………… (słownie: …………………………………………………………………………..)

brutto: …………..... (słownie: …………………………………………………………………………..)

zgodnie z obowiązującym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót, określonych niniejszą umową, w tym w szczególności: koszt zakupu materiałów, koszty robocizny, koszt zabezpieczenia i oznakowania robót, koszt uporządkowania terenu robót, ubezpieczenia itp.

§ 5

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wykonanie takich robót może nastąpić jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca wykona roboty objęte zadaniem, o którym mowa w § 1, przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę oraz przy użyciu narzędzi i sprzętu pozostających w dyspozycji Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni nadzór na budowie, poprzez ustanowienie kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane  do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapewni właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

3. Roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością zgodnie z niniejszą umową, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi 36 miesięcy na roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania, liczonej od dnia końcowego odbioru robót, tj. od dnia następnego po podpisaniu przez strony protokołu odbioru robót. W dniu podpisania protokółu odbioru robót Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny.

§ 7

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców

- branża ......................................................................................................

- branża …………………………………………………………………………..

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

    - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

    - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

  - wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

  - do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 8

1. Odbiór całości robót, określonych niniejszą umową nastąpi na podstawie sporządzonego na piśmie protokółu odbioru robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i podpisanego przez Strony lub osoby przez nie upoważnione. Nie dopuszcza się częściowego obioru robót.

2. W przypadku wystąpienia robót podlegających zakryciu oraz zanikowych Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych o terminie zakrycia. Odbiór tych prac nastąpi na podstawie protokółu odbioru robót podlegających zakryciu i zanikowych zawierającego wykaz wykonanych robót, podpisanego przez Strony lub osoby przez nie upoważnione.

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

4. Po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu po odbiorze robót.

5. W przypadku, gdy roboty, o których mowa w § 1 niniejszej umowy wykonane zostaną wadliwie, Zmawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w termie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Wszelkie wady powstałe w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas na usunięcie wad. Nie usunięcie wad przez Wykonawcę w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego, oprócz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy, do powierzenia usunięcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na zakres i uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji.

§ 9

1.Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy na konto w Banku

.........................................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru robót, o którym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

4. Faktura końcowa płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-13-78-210

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP………………..

§ 11

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje

……………………………………………………………………………………………………………

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu z tytułu:

a) odstąpienia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

b) za zwłokę w wykonaniu robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego lub

b) zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy prawo zamówień publicznych..

§ 16

Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                                             ZAMAWIAJĄCY: