Wzór umowy

UMOWA NR OR.IV.272…….2011

Zawarta w dniu ............. 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Brzeg mającą siedzibę w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (49-300 Brzeg), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez :

Wojciecha Huczyńskiego  		            -  Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik			-  Skarbnika Miasta Brzeg

a

………………………………………………………………………………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………..

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez :

………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego  w trybie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr.113,poz 759  z późn. zmianami ) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „ Opracowanie projektu remont dachu budynku Ratusza”  zwanej w dalszej części umowy dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia OWKZ, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia oraz innymi niezbędnymi badaniami, opiniami, decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami.

2.    Dokumentację projektową, o której mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w następującym zakresie:

- wielobranżowy projekt budowlany wraz z wszystkimi wymaganymi prawem prawomocnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;

- wielobranżowy projekt wykonawczy ( techniczny dla wykonawców robót ) remontu więźby dachowej, remontu konstrukcji hełmu wieży zegarowej, wymiany pokrycia z dachówki ceramicznej, wymiany obróbek  blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, rozbudowy instalacji oświetleniowej na górnych poziomach konstrukcji więźby oraz usunięcia patyny pokryć miedzianych hełmu wieży zegarowej i dwóch wież przy krużgankach;

- wielobranżowy kosztorys inwestorski;

- wielobranżowy przedmiar robót;

-  wielobranżowa specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót;                                    	                                                                      3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania będącej przedmiotem zamówienia dokumentacji    projektowej w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

- przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

- inne właściwe przepisy szczególne, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr 18, poz. 172) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Uzgodnienia w zakresie danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnienia danych     wyjściowych do kosztorysowania Wykonawca zobowiązany jest dokonać w Biurze Budownictwa i Inwestycji Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy określony niniejszą umową w terminie do dnia 25 listopada 2011 roku. Wszelkie dane wyjściowe do projektowania i kosztorysowania Wykonawca jest zobowiązany ustalić w Biurze Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Brzeg.

- W przypadku, gdy  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ulegnie przedłużeniu procedura uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, termin wykonania dokumentacji projektowej może zostać odpowiednio przedłużony, na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy tak, aby materiały i urządzenia, które będą zaprojektowane odpowiadały wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane oraz posiadały certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Zamawiający upoważnia, a Wykonawca zobowiązuje się do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń.

- Zamawiający ma prawo wglądu oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych na każdym etapie realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, materiałów projektowych oraz zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu  wykonaną dokumentację projektową w formie pisemnego wydruku w następujących ilościach:

- wielobranżowy projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i opiniami właściwych organów;

- wielobranżowy projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach;

- wielobranżowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 3 egzemplarzach;

- wielobranżowy przedmiar robót budowlanych opracowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji projektowej w 2 egzemplarzach;

- wielobranżowy kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji projektowej w 2 egzemplarzach.

- Dokumentację, o której mowa w ust.1 pkt a-d Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu także w formie elektronicznej – pliki zapisane w formie PDF na płycie CD.

- Do przedłożonej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć  pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że jest w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Odbiór wykonanej dokumentacji projektowej w ilości i zakresie opisanym w ust. 1 i ust.2 niniejszej umowy nastąpi w terminie określonym w § 2 ust.1 niniejszej umowy  w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli.

- W przypadku zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej jakichkolwiek braków lub wad w przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej, po wystąpieniu przez Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia w terminie wskazanym przez ten organ lub przez Zamawiającego.

§ 5

- Za wykonanie dokumentacji projektowej, określonej niniejszą umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie przedłożonej oferty w wysokości:

- netto: ……………. zł (słownie: ……………………………………… złotych 00/100)

- brutto: …………..  zł (słownie:……………………………………..złotych 00/100) niezmienne przez czas trwania umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wynagrodzenie za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszej umowie wraz z wszelkimi koniecznymi pozwoleniami, uzgodnieniami, decyzjami i opiniami oraz koszty niezbędne do ich uzyskania, a także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po wykonaniu i odbiorze dokumentacji określonej w §1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze Wykonawcy konto, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 6

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ………………..

§ 7

- Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady, Zamawiający nie ma obowiązku jej odebrania do czasu usunięcia wad, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej po jej odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, a także w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia wad, uwzględnienia uwag właściwych organów lub uzupełnienia braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub właściwy organ.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej określonej niniejszą umową w terminie określonym w §2 ust.1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do  terminu określonych w § 2 ust.1 niniejszej umowy;

- za zwłokę w usunięciu braków lub wad w dokumentacji projektowej albo zwłokę w uwzględnieniu uwag właściwych organów – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego lub właściwy organ zgodnie z § 4 ust. 5 oraz §7 ust. 2;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT,

- przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

- wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,

- wystąpią okoliczności, o których mowa w §  2 ust. 2 niniejszej umowy,

- zmiany terminu wykonania umowy wynikłej z przyczyn nie przewidzianych przy zawarciu umowy,

- wystąpienia „ siły wyższej”. „Siła wyższa oznacza wydarzenia  nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac,

§ 9

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady prac projektowych kończy swój bieg po upływie 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego ostatniego elementu robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, których dotyczy niniejsza umowa lub po upływie 3 lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku nie realizowania obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

§ 10

- Zamawiający w przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej części ma prawo :

  - żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez   Zamawiającego,

  - odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć, lub Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, albo gdy wady te uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

  - odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, gdy wady nie są istotne.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia w wysokości należnej z tytułu wykonania części umowy proporcjonalnie do okresu, w którym wykonał czynności określone niniejszą umową do dnia odstąpienia od umowy.

§ 11

  - Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: ……………………………………..

  - Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się mgr inż. Lucynę Mielczarek – Kierownika Biura Budownictwa i Inwestycji.

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez Wykonawcę. Wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich zobowiązuje się pokryć Wykonawca na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej obejmujące m.in.: wykonanie inwestycji według dokumentacji projektowej, wykonanie kopii w dowolnej ilości w formie kserokopii lub w formie elektronicznej, wprowadzane do pamięci komputera, umieszczanie w internecie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze do tych ustawy oraz inne właściwe przepisy szczególne.

§ 14

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                       ZAMAWIAJĄCY :