Załącznik do uchwały nr XII/75/07

Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22.06.2007 r.

PROGRAM REWITALIZACJI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W BRZEGU NA LATA 2007 DO 2020.

| Lp. | Obiekt | Zakres prac | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Park Wolności | Prace projektowe |  |
|  |  | Wykonanie dokumentacji na remont stawu i zbiornika „Kwadratówka” wraz z aktualizacją map do celów projektowych. | 2007 |
|  |  | Realizacja projektów |  |
|  |  | Wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie części leśnej parku. | 2007 |
|  |  | Wykonanie remontu zbiorników wodnych: stawu Kwadratówki rowów odwadniających | 2008 |
|  |  | Wykonanie przebudowy drzewostanu na terenie ogrodowej parku | 2009 |
|  |  | Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych | 2010 |
| II. | Park Centralny | Realizacja projektów |  |
|  |  | Prace pielęgnacyjne na drzewostanie prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu, bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, | 2007 |
|  |  | Remont zbiorników wodnych, ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku, remont niecki fosy przy ul. Armii Krajowej, ul. Piastowskiej i fontanny Brat Ledy z łabędziem wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontanny i renowacją fontann, c) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), d) sukcesywna wymiana ławek parkowych. | 2008 |
|  |  | Przebudowa drzewostanu wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku, wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach, rekultywacja trawników, | 2009 |
| III. | Park Chrobrego | Prace projektowe |  |
|  |  | a) Aktualizacja map dla celów projektowych. Projekt remontu cieków, zbiorników wodnych i fontann wraz z infrastrukturą zasilającą. Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. | 2010 |
|  |  | Realizacja projektów |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu, b) bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, c) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku, d) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach, e) rekultywacja trawników, | 2011 |
|  |  | Remont zbiornika wodnego, ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku, remont niecki fosy przy ul. Wrocławskiej wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontanny i renowacja fontanny, c) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), d) sukcesywna wymiana ławek parkowych. | 2011 2012 |
| IV. | Park nad Odrą | Prace projektowe |  |
|  |  | a) Aktualizacja map dla celów projektowych. b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury. c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. | 2013 |
|  |  | Realizacja projektów |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu a) prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu, bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, c) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku, d) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach, e) rekultywacja trawników, | 2014 2015 |
|  |  | Remont ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku, b) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), c) sukcesywna wymiana ławek parkowych. | 2015 2016 |
| V. | Ogrody Zamkowe | Prace projektowe |  |
|  |  | a) Aktualizacja map dla celów projektowych. b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury. c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. Projekt remontu fontann wraz z infrastrukturą zasilającą. | 2016 |
|  |  | Realizacja projektów |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu a) prace konserwatorskie na drzewostanie wysokim, bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w oparciu o dokumentację, d) rekultywacja trawników, | 2017 |
|  |  | Remont fontann, ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu ogrodów, remont niecek fontann wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontanny, c) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), d) sukcesywna wymiana ławek ogrodowych. | 2018 |
| VI. | Park Ptasi | Prace projektowe |  |
|  |  | a) Aktualizacja map dla celów projektowych. b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury. c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia. | 2018 |
|  |  | Realizacja projektów |  |
|  |  | Przebudowa drzewostanu a) prace konserwatorskie na drzewostanie, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu, b) bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, c) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku, d) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach, e) rekultywacja trawników, Remont ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku, b) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp), c) sukcesywna wymiana ławek parkowych. | 2019 |
| VII. | Prace remontowe na skwerach miejskich |
| 1. | Skwer ul. Trzech Kotwic | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2009 |
| 2. | Skwer ul. Reja - Dzierżonia | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2009 |
| 3. | Zieleń ul. Długa i Mleczna | Realizowane w ramach przebudowy Placu Polonii Amerykańskiej | 2007 |
| 4. | Skwer Rynek | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2007 2008 - 2010 |
| 5. | Skwer ul. Jagiełły – Wojska Polskiego | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2009 |
| 6. | Skwer ul. Jana Pawła II -Armii Krajowej | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2007 - 2008 |
| 7. | Skwer ul. Poprzeczna -Chocimska | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru. b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2015 |
| 8. | Skwer BGŻ – Planty | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2012 |
| 9. | Plac Zamkowy i skwer przy kinie | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2010 |
| 10. | Skwer ul. Robotnicza – Armii Krajowej | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2009 |
| 11. | Skwer ul. Wyszyńskiego - Myczkowskiego | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2013 |
| 12. | Skwer pl. Moniuszki | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego. c) rekultywacja trawników, | 2012 |
| 13. | Skwer ul. Piłsudskiego | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego. c) rekultywacja trawników, | 2017 |
| 14. | Skwer ul. Wolności | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, | 2012 |
| 15. | Skwer ul. Robotnicza – Wolności | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2012 |
| 16. | Skwer ul. Liliowa – Wrocławska | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2015 |
| 17. | Mały Rynek | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) rekultywacja trawników, d) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2015 |
| 18. | Skwer ul. Lwowska – parking | a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru, b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego, c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy). d) rekultywacja trawników, e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury | 2012 |
| VIII. | Prace remontowe na placach zabaw |
| 1. | Ul. Pańska | wykonanie projektu zagospodarowania i wymiana metalowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Pańskiej. | 2007 |
| 2. | Park Centralny | wymiana metalowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Centralnym. | 2007 |
| 3. | Park Ptasi | wykonanie projektu i zagospodarowania placu zabaw w Parku Ptasim z uwzględnieniem urządzeń zabawowych i rozwiązań projektowych dla dzieci najmłodszych | 2007 |
| IX. | Prace remontowe na zieleni przyulicznej |
| 1. | Ul. Błonie | wykonanie projektu przebudowy drzewostanu wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2012 |
| 2. | Ul. Fabryczna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2013 |
| 3. | Ul. Grobli | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2012 |
| 4. | Ul. Jana Pawła II | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzewa, żywopłoty i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 |
| 5. | Ul. Kamienna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 |
| 6. | Ul. Kombatantów | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2013 |
| 7. | Ul. Księcia Jerzego II Piasta | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2018 |
| 8. | Ul. Monte Casino | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2013 |
| 9. | Ul. Nadbrzeżna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2012 |
| 10. | Ul. Nysańska | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2013 |
| 11. | Ul. Ofiar Katynia | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2014 |
| 12. | Ul. Poprzeczna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, krzewów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2011 |
| 13. | Ul. Powstańców Śląskich | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i żywopłotów) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2014 |
| 14. | Ul. Rynek | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i nasadzeń okrywowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń oraz wprowadzenie systemu nawadniającego. | 2009 |
| 15. | Ul. Słowackiego | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2011 |
| 16. | Ul. Starobrzeska | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2011 |
| 17. | Ul. Wita Stwosza | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2014 |
| 18. | Ul. Cegielniana | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2012 |
| 19. | Ul. Chopina | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 |
| 20. | Ul. Filozofów | Realizacja zadania uzależniona jest od zagospodarowania terenów przyległych pod katem mieszkalnictwa jednorodzinnego | 2018 |
| 21. | Ul. Grunwaldzka | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzewa, | 2015 |
| 22. | Ul. Kilińskiego | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2015 |
| 23. | Ul. Konopnickiej | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2014 |
| 24. | Ul. Krótka | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2015 |
| 25. | Ul. Legionistów | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2015 |
| 26. | Ul. Piłsudskiego | wykonanie projektu przebudowy drzewostanu, wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń | 2016 |
| 27. | Ul. Słoneczna | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2015 |
| 28. | Ul. Słowiańska | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i żywopłotów) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2010 |
| 29. | Ul. Sportowa | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2008 |
| 30. | Ul. Tarnowskiego | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2015 |
| 31. | Ul. Wileńska | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2015 |
| 32. | Ul. Wolności | a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych) c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń. | 2016 |