Projekt

Druk Nr 10

UCHWAŁA Nr …./......./08

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia      października 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  oraz art.21 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz. 858, zm: Dz. U z 2007r. Nr 147 poz.1033) Rada Miejska Brzegu

uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/110/03 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza

(-) Artur Kotara

UZASADNIENIE

Działając w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 t.j. z późn. zm.) oraz w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (decyzja WT-I-5548-4-10/2002 z 16-08-02) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. przedkłada do zatwierdzenia zweryfikowany:

„ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Plan ten obejmuje zamierzenia Spółki  na lata lat 2003 – 2010, uwzględniając zadania realizowane ze: środków własnych, pożyczek ekologicznych (WFOŚ i GW), środków pomocowych (ISPA/FS ) jak również z  pozyskanych obcych środków inwestycyjnych.

Planowane zadania mają na celu zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków.

Poprzednia wersja planów była zatwierdzona uchwałą  Rady Miasta Brzeg nr XV/110/03 z dnia 26.09.2003r.  Przedłożona  zweryfikowana wersja planu ma na celu dostosowanie tego planu do aktualnych potrzeb miasta w zakresie dozbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody .  Dokonano także korekty poniesionych i planowanych nakładów finansowych, źródeł finansowania jak również  wprowadzono dodatkową kolumnę obrazującą  stopień zaawansowania poszczególnych zadań ujętych w planie.

Plan  zawiera zadania modernizacyjno – rozwojowe, w zakresie następujących grup tematycznych:

- Gospodarka ściekowa i osadowa

- Gospodarka wodna

- Infrastruktura

- Zaplecza warsztatowo - biurowe

Gospodarka ściekowa i osadowa

Zakup KOCZ ( komory osadu czynnego) był niezbędny ze względu na konieczność posiadania „serca oczyszczalni” przez  naszą spółkę jednostkę realizującą zadanie oczyszczania ścieków (PWiK). Poprzednim właścicielem  KOCZ była Garbarnia Brzeg S.A ( współinwestor oczyszczalni ),  która  nałożyła bardzo wysokie opłaty za jej dzierżawę i zarazem współpraca z tą jednostką nie układała się najlepiej.

Oddana do użytku w 2000 roku oczyszczalnia dla miasta Brzeg, nie obejmowała w swym zakresie rozwiązań w zakresie utylizacji odpadów powstających w cyklu technologicznym. W celu zminimalizowania ich uciążliwości, jak również kosztów ich wykonano następujące zadania:

  - Kompostownię osadów ściekowych, która przyczynia się do poprawy jakości osadu odprowadzanych z naszej oczyszczalni oraz umożliwia jego szersze stosowanie do nawożenia użytków rolnych.

  - Instalację do odzysku piasku, której użytkowanie powoduje zaniechanie składowania piasku na wysypisku, a zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska odpad, który może być wykorzystany nie powinien być składowany. Posiadany atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny powala na wykorzystanie odzyskanego piasku na zasypywanie wykopów po awariach wodno-kanalizacyjnych oraz do stosowania w budownictwie drogowym.

  - Zrealizowano komory fermentacyjne niezbędne do stabilizacji osadów ściekowych. Powstały w wyniku fermentacji biogaz przetwarzany jest na energię elektryczną, co  powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów  Rozwiązanie to jest rozwiązaniem standartowo stosowanym na świecie.

W związku z pozyskaniem przez Miasto Brzeg funduszy unijnych zrealizowano już system kanalizacji sanitarnej w gminach: Lubsza, Olszanka, oraz Gminie Oława. Na ukończeniu jest realizacja sieci w gminach: Skarbimierz, Lewin Brzeski. Realizacja tych zadań ma na celu ochronę wód rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej, ścieki z terenu w/w gmin kierowane będą i oczyszczane  na oczyszczalni w Brzegu ( projekt ISPA ). Budowa tej kanalizacji spowodowała już wzrost ilości ścieków na oczyszczani  o 160 tys. m3  ( wrzesień 2007 – wrzesień 2008 ).

W celu usprawnienia eksploatacji  przyjętych do eksploatacji systemów kanalizacyjnych o których mowa powyżej planowane jest rozszerzenie zakresu monitoringu przepompowni ścieków w gminach: Lewin Brz. Lubsza, Olszanka, Skarbimierz i Oława

Z zadań planowanych pozostają zadania do realizacji  terenie oczyszczalni to:

- Przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków, poprzez  zmniejszenie emisji hałasu i odorów.

- Remont osadników wód deszczowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków. Ze względu na występujący na terenie miasta system kanalizacji ogólnospławnej, sprawne działanie osadników jest konieczne w celu właściwego oczyszczania wód deszczowych. Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków deszczowych bezpośrednio do odbiornika jest niedopuszczalne.

Gospodarka wodna

To przede wszystkim zadania mające poprawić jakość wody podawanej do sieci miejskiej. W tym zakresie wykonano już jak i planowane są następujące działania:

- Zwiększono pobór wód wgłębnych, co pozwoliło na zminimalizowania ilości ujmowanej wody powierzchniowej której jakość jest uzależniona od stanu wody Nysy Kłodzkiej i jest okresowo zmienna (zależna od pory roku, opadów atmosferycznych, temperatury itp.). Prowadzone w tym kierunku działania doprowadziły do zmniejszenia poboru wody powierzchniowej z 70% do 30% ogólnej ilości ujmowanej wody.

- Utrzymanie wydajności i jakości ujęcia wód podziemnych na poziomie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na spadek wydajności niektórych istniejących studni, wymagane jest ich wyłączenie z eksploatacji i  budowa w ich miejsce otworów zastępczych.

- Zmiany w technologii uzdatniania wody. Zaostrzenie wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymusza  konieczność zastosowania nowych dodatkowych technologii uzdatniania. 	
W celu poprawy jakości wody u odbiorców, w planach przedsiębiorstwa na 2008-2009 przewidziano modernizację Stacji Uzdatniania Wody w tym m.in. modernizację filtrów  pospiesznych w zakresie ich konstrukcji i wymiany złoża  w celu poprawy efektywności procesu filtracji wody.

Przeprowadzono modernizację pompowni 10 w Obórkach zapewniając niezawodność dostawy wody surowej oraz zmniejszając energochłonności pracy pompowni  W rejonie ujęcia wód powierzchniowych w Obórkach, wykonano  studnie wraz z rurociągami technologicznymi.. Planowana jest dalsza rozbudowa ujęcia wód wgłębnych celem zwiększenia ich udziału w ogólnym poborze wody z ujęć w Obórkach. Na ujęciu w Gierszowicach wykonano studnie zastępcze jak również nadal planowane są prace w celu utrzymania wydajności tego ujęcia.

Obiekty technologiczne stacji uzdatniania wody w Gierszowicach,  jak i ujęcia w Obórkach realizowane w latach 1974 – 84 wymagają przeprowadzenia remontów zarówno części budowlanych jak i technologicznych. Obiekty te ze względu na specyfikę pracy narażone są na działanie wielu czynników szkodliwych (woda, wilgoć, środki chemiczne itp..). Z ważniejszych zadań już przeprowadzonych to remont własnymi nakładami budynku napowietrzania ( cz. budowlana i technologiczna ), remont ścian 5 komór klarowników wraz z rurociągami i korytami rozprowadzającymi wodę.

Infrastruktura

To planowane zadania mające na celu poprawę funkcjonowania dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta.

Sieć wodociągowa i przyłącza ze względu na swoją specyfikę narażone są na działanie wielu czynników szkodliwych ( korozja, wysokie ciśnienie) i dlatego wymagają przeprowadzania ciągłych remontów i modernizacji w czasie jej eksploatacji.

W skład systemu wodociągowego  miasta w ponad 25% wchodzą sieci  mające powyżej 30 lat i w pierwszej kolejności wymagają one remontów kapitalnych polegających na wymianie całych odcinków sieci.

Prowadzono i planuje się prowadzić nadal wymianę zasuw, montaż nowych i przełączeń mających na celu poprawę funkcjonowania systemu – możliwość zamykania mniejszych odcinków w przypadku awarii, płukania sieci itp.

Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na wodę (spadek produkcji wody o ok 48% w stosunku do roku 1993), spowodował, że obecny system sieci wodociągowej jest przewymiarowany, co spowodowało znaczną zmianę warunków pracy sieci. Prowadzona modernizacja i usprawnienie funkcjonowania miejskiego systemu wodociągowego wymaga przeprowadzenia badań modelowych analizujących przewidywane kierunki rozwoju, optymalny rozkład ciśnień w sieci itp. Wykorzystanie badań zapewni lepszą współpracę sieci i pompowni przy zmieniających się w ciągu doby rozbiorach wody.

Pozostałe zadania to realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta, wynikające z konieczności dozbrojenia terenów w sieci wod – kan. przede wszystkim pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Do planu wprowadzona zadania, których współfinansowane przewidziane  jest przez Gminę Miasto Brzeg w formie aportu pieniężnego.

Zaplecza warsztatowo – biurowe

Wykonano następujące zadania:

Adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Wolności 14 związaną  z powstaniem PIU oraz  koniecznością zwiększenia zatrudnienia wynikającą z realizacji programu ISPA/FS.

W ramach naszego zaplecza przy ul Wyszyńskiego wykonano budynek warsztatu samochodowego wraz z jego doposażeniem w wymagane urządzenia i przyrządy, przeprowadzono remont budynku magazynowego celem przeniesienia tam pracowników Działu Utrzymania Ruchu (TU), Przeniesienie  TU zezwoliło na organizację w budynku przy ul. Wolności 15 lepszych  warunków pracy dla  Działu Zbytu zajmującym się obsługą klienta.

Planowane zadania to:

W celu  zapewnienia poprawnych warunków pracy oraz organizacji: Biura Obsługi Klienta, działu obsługi sieci kanalizacyjnej (sieć realizowana z Funduszu Spójności ) planuje się przeprowadzenie remontu  budynku Wolności 14 z chwilą jego pozyskania jak i zakończenia działań jednostek związanych z  realizacją zadań z FS.

Modernizacja  kotłowni węglowej na SUW w Gierszowicach jest niezbędna z powodu konieczności zmniejszenia emisji odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza. Obecna kotłownia została oddana do eksploatacji w 1984r.

Uwagi

Opracowany plan wieloletni będzie podstawą do opracowywania wydatków inwestycyjnych w planach rocznych spółki.

W planie uwzględniono źródła finansowania poszczególnych zadań.

Z-ca Burmistrza

(-) Artur Kotara