Projekt

Druk Nr 6

UCHWAŁA Nr ………../………/10

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia ……………….. 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591, z 2001 roku: zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1367, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327. Dz. U. Nr 138, poz. 974 Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, zm: Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz.1033, Dz. U. z 2009 Nr 18 poz. 32) Rada Miejska Brzegu

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 - 2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Stanisław Kowalczyk

UZASADNIENIE

Działając w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 t.j. z późn. zm.) oraz w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (decyzja WT-I-5548-4-10/2002 z 16-08-02) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. przedkłada do zatwierdzenia zweryfikowany:

„ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2011- 2013”.

Plan ten obejmuje zamierzenia Spółki  na lata lat 2011 – 2013, uwzględniając zadania realizowane ze: środków własnych, środków finansowych (WFOŚ ), budżetu Miasta Brzeg,  jak również z  pozyskanych obcych środków inwestycyjnych.

Planowane zadania mają na celu zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków.

Poprzednia zweryfikowana wersja planów opracowanych na lata  2003-2010 była zatwierdzona uchwałą  Rady Miasta Brzeg nr L/522/09 z dnia 06.11.2009r. Biorąc pod uwagę termin obowiązywania powyższego planu, konieczne było przygotowanie propozycji tych planów na lata następne.

Przedłożony  plan określa ramowe zadania związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie technicznym posiadanych urządzeń związanych z produkcją,  dostarczaniem wody i odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków; ujęto w nim  potrzeby miasta w zakresie dozbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów pod budownictwo mieszkaniowe, z uwzględnieniem możliwości finansowych PWiK.

Plan  zawiera zadania modernizacyjno – rozwojowe, w zakresie następujących grup tematycznych:

- urządzeń wodociągowych,

- urządzeń kanalizacyjnych.

Omówienie  poszczególnych zadań:

- W celu poprawy jakości wody u odbiorców, w przedsiębiorstwo w roku 2008 rozpoczęło prace związane i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody, działanie te prowadzone są  w roku 2010 i przewiduje się prowadzenie dalszych działań związanych z modernizacją technologii,  jak i obiektów budowlanych w latach objętych planem. – poz. 1.1 planu,

- W celu utrzymania wydajności i jakości ujęcia wód podziemnych na poziomie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Przewiduje się odwiercenie 2-ch studni czwartorzędowych poz. 1.2 planu,

- Uwzględniono w planach realizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta, wynikające z konieczności dozbrojenia terenów w sieci wod – kan. przede wszystkim pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Do planu wprowadzona zadania, których współfinansowane przewidziane  jest przez Gminę Miasto Brzeg. Poz. 1.3 i 1.2.1 planu to rozpoczęta realizacja sieci ul. Toruńskiej. W roku bieżącym  UM Brzeg w formie aportu przekaże 700 000 tys. zł, na realizację tego zadania, które zgodnie z umową zakończone zostanie w roku 2011.  Poz. 1.4 i 2.2 – to przewidywane do wykonania uzbrojenie w sieć wod-kan. terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Lompy – Zielona. Koszty określono szacunkowo z uwagi na brak dokumentacji technicznej w tym zakresie.

- W dozbrojeniu w  przyłącza wod- kan. w ul. Filozofów przewiduje się pozyskanie na ten cel środków od Zarządu Nieruchomości Miejskich, poz. 1.5 i 2.4 planu + środki własne.

- Poz. 17  do 1-9 oraz 2.6 i 2.8 planu to zadania i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie techniczny posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  W pozycjach tych uwzględniono wymianę wyeksploatowanych  urządzeń technicznych, wymianę posiadanych przyłączy wod-kan, zwiększenie zakresu monitoringu istniejących przepompowni, eliminacja odorów, jak również doposażenie wodomierzy w głowice do odczytu radiowego.

- Poz. 2.3 planu dot. wymiany pomp w przepompowniach w m. Zielęcice. Potrzeba ich wymiany wynika z uwagi na znaczną ilość wód opadowych wpływających do systemu z kierunku Skarbimierza,

- Poz. 2.5 planu, na dzień jego opracowywania brak szczegółowych danych dot. terminu jego realizacji. Przebudowa kanalizacji w poprzek kanału rzeki Odry uzależniona jest od rozpoczęcia robót  drogowo-mostowych przez zarządcę drogi,

- Realizacja zadania dot. modernizacji osadników wód deszczowych  uzależniona jest od pozyskania środków ( dotacji)  związanych z „ usuwaniem skutków powodzi ”, poz. 2.7 planu.

Uwagi

Opracowany plan wieloletni będzie podstawą do opracowywania wydatków inwestycyjnych w planach rocznych spółki.

W planie uwzględniono źródła finansowania poszczególnych zadań.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Stanisław Kowalczyk