Projekt

Druk Nr 5

UCHWAŁA Nr ………../………/11

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia ……………….. 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXI/673/10 Rady Miejskiej  Brzegu z dnia 03 września 2010 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 , zm. z 2007r. Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Dz. U. Nr 47, poz.278, i Dz. U. Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska Brzegu

uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/673/10 Rady Miejskiej  Brzegu z dnia 03 września 2010 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

(-) Wojciech Huczyński

﻿UZASADNIENIE

Działając w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 t.j. z późn. zm.) oraz w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (decyzja WT-I-5548-4-10/2002 z 16-08-02) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. przedkłada do zatwierdzenia zweryfikowany:

" Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2011- 2013".

Plan ten zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr LXI/673/10 obejmuje zamierzenia Spółki na lata lat 2011 - 2013, uwzględniając zadania realizowane ze: środków własnych, budżetu Miasta Brzeg, dotacji.

Planowane zadania mają na celu zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków.

W przedłożonej obecnie zweryfikowanej wersji planu dokonano korekty nakładów finansowych dot. zadań wykonanych w roku 2011, oraz zweryfikowano nakłady finansowe dla zadań planowanych w okresie 2012 - 2013.

Przedłożony plan określa ramowe zadania związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie technicznym posiadanych urządzeń związanych z produkcją, dostarczaniem wody i odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków; ujęto w nim potrzeby miasta w zakresie dozbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego w gminie Skarbimierz przy uwzględnieniu możliwości finansowych PWiK.

Plan zawiera zadania modernizacyjno - rozwojowe, w zakresie następujących grup tematycznych:

l. urządzeń wodociągowych,

2. urządzeń kanalizacyjnych.

Omówienie poszczególnych zadań:

1. W celu poprawy jakości wody u odbiorców, przedsiębiorstwo w roku 2008 rozpoczęło prace związane i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody. Przewiduje się prowadzenie dalszych działań związanych z modernizacją technologii, jak i obiektów budowlanych w latach objętych planem. - poz. 1.1 planu, Dokonano korekty nakładów finansowych, uwzględniając wysokość nakładów poniesionych w roku 2011 oraz planowane na lata 2012- 2013

2. W celu utrzymania wydajności i jakości ujęcia wód podziemnych na poziomie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Przewiduje się odwiercenie 2-ch studni czwartorzędowych poz. 1.2 planu. W roku 2011 nie poniesiono żadnych nakładów związanych z tym tematem.

3. Uwzględniono w planach realizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta, wynikające z konieczności dozbrojenia terenów w sieci wod - kan.

• w roku bieżącym zakończono realizację sieci i przyłączy w ul. Toruńskiej- poz. 1.3 i 2.1 planu, przyłączy ul. Filozofów - poz. 1.5 i 2.4 planu.

• dokonano w oparciu o opracowany projekt korekty nakładów finansowych niezbędnych do wykonania uzbrojenia w sieć wod-kan. terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Lompy - Zielona. poz. 1.4  i 2.2 planu,.

4. Poz. 1-9 oraz 2.6 i 2.8 planu to zadania i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie technicznym posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, W pozycjach tych uwzględniono wymianę wyeksploatowanych urządzeń technicznych, wymianę posiadanych przyłączy wod-kan, zwiększenie zakresu monitoringu istniejących przepompowni, eliminacja odorów, jak również doposażenie wodomierzy w głowice do odczytu radiowego.

5. Poz. 2.3 planu dot. wymiany pomp w przepompowniach w m. Zielęcice. Potrzeba ich wymiany wynikła z uwagi na znaczną ilość wód opadowych wpływających do systemu z kierunku Osiedla Skarbimierz. Zadanie zakończone w 2011 - dokonano korekty poniesionych nakładów.

6. Poz. 2.5 planu, na dzień jego opracowywania brak szczegółowych danych dot. terminu jego realizacji. Przebudowa kanalizacji w poprzek kanału rzeki Odry uzależniona jest od rozpoczęcia robót drogowo-mostowych przez zarządcę drogi,

7. Realizacja zadania dot. modernizacji osadników wód deszczowych uzależniona jest od pozyskania środków ( dotacji).

8. Kolektor kanalizacji sanitarnej ze Strefy Aktywności Gospodarczej gm. Skarbimierz. Z uwagi na ograniczoną przepustowość kanalizacji sanitarnej w m. Brzeg w rejonie włączenia kanalizacji z terenów przemysłowych gminy Skarbimierz (kierunek Pępice), co hamuje rozwój przemysłu na tym terenie, planuje się wykonanie sieci tranzytowej kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki ze Strefy Aktywności Gospodarczej w Skarbimierzu. Kanalizacja ta ominie przeciążony system miejski i zostanie wpięta do kanału ogólnospławnego przed komorą krat przy ul. Oławskiej w Brzegu.

Uwagi

Opracowany plan wieloletni będzie podstawą do opracowywania wydatków inwestycyjnych w planach rocznych spółki.

W planie uwzględniono źródła finansowania poszczególnych zadań.

Burmistrz

(-) Wojciech Huczyński