Projekt

Druk Nr 5

UCHWAŁA Nr ………../………/13

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia ……………….. 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 , zm. z 2007r. Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Dz. U. Nr 47, poz.278, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, z 2012r. Dz.U. poz.951, poz. 1513) Rada Miejska Brzegu

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 - 2016 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wojciech Huczyński

﻿UZASADNIENIE

Działając w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 tj. z późno zm.) oraz w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (decyzja WT-I-5548-4-lO/2002 z 16-08-02) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. przedkłada do zatwierdzenia:

"Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014- 2016".

Plan obejmuje zamierzenia Spółki na lata 2014 - 2016, uwzględniając zadania realizowane ze: środków własnych, środków finansowych (POIiŚ - Fundusz Spójności), budżetu Gminy Brzeg, jak również budżetu innych Gmin znajdujących w zasięgu Aglomeracji Brzeg oraz z pozyskanych obcych środków inwestycyjnych. Plan zawiera także zadania, które są kontynuacją zadań z planu poprzedniego.

Planowane zadania mają na celu zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków.

Przedłożony plan określa ramowe zadania związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie technicznym posiadanych urządzeń związanych z produkcją, dostarczaniem wody i odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków; ujęto w nim potrzeby miasta Brzeg w zakresie dozbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego w gminach: Lubsza i Skarbimierz (ze szczególnym uwzględnieniem Strefy Aktywności Gospodarczej) biorąc pod uwagę możliwości finansowe PWiK.

Omówienie poszczególnych zadań:

- W zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

  - W ramach tego zadania planuje się termoizolację obiektów technologicznych o kubaturze 10.600 m3, wymiana dachów budynków technologicznych o łącznej powierzchni 2.230 m2 oraz wymiana rurociągu lewarowego o dł. ok. 600m

  - W celu utrzymania wydajności i jakości ujęcia wód podziemnych na poziomie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego przewiduje się odwiercenie 5-ciu studni czwartorzędowych,

  - To kontynuacja zadania z zweryfikowanego Planu Wieloletniego na lata 2011 - 2013 dot. dozbrojenia w sieć i przyłącza wodociągowe terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Lompy - Zielona - budowa (I etap - zadanie nr 1),

  - Uwzględniono w planach realizację sieci wodociągowych i przyłączy wynikające z konieczności dozbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lompy - Zielona - budowa (I etap - zadanie nr 2),

  - Planuje się dozbrojenie w sieć wodociągową ul. Małujowickiej na odcinku wiaduktu kolejowego do terenu Jednostki Wojskowej - odcinek ok. 1km.

  - Dozbrojenie w sieć wodociągową i przyłącza do 15 działek budowlanych w rejonie ulicy Małujowickiej,

  - W ramach tego zadania przewiduje się wymianę zamortyzowanych przyłączy wodociągowych oraz zużytej armatury na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty) jak również przewidywane jest też wykonanie włączeń do sieci wodociągowej będącej w posiadaniu spółki,

  - Przy współudziale środków finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" planuje się modernizację sieci i przyłączy obsługujących obiekty budowlane zlokalizowane w rejonie ul. Popiełuszki oraz Morcinka wraz z przyjęciem środków trwałych na stan majątkowy spółki.

- W zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

  - Kontynuacja zadania z zweryfikowanego Planu Wieloletniego na lata 2011 - 2013 dot. dozbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Lompy - Zielona - budowa (I etap - zadanie nr 1),

  - To również kontynuacja zadania z w/w planu związana z realizacją kolektora kanalizacji sanitarnej ze Strefy Aktywności Gospodarczej w gm. Skarbimierz,

  - Uwzględniono w planach realizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, wynikającą z konieczności dozbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lompy - Zielona - budowa (I etap - zadanie nr 2),

  - Przy współudziale gm. Skarbimierz planowana jest rozbudowa terenów m. Małujowice (teren PKP) w sieć kanalizacji sanitarnej i wpięcie jej do realizowanego obecnie kanału, o którym mowa w poz. 2.2 niniejszego planu,

  - Planowana jest renowacja (metodą bezwykopową) ok. 8 km sieci kanalizacji ogólnospławnej. Celem tej inwestycji jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku jak również ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do systemu kanalizacyjnego (zmniejszenie obciążenia hydraulicznego oczyszczalni),

  - Dozbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) oraz przyłącza do 15 działek w Brzegu, ul. Małujowicka,

  - Rozbudowa bloku gospodarki osadowej - zakup wirówki do odwodnienia osadów ściekowych oraz modernizację magazynów osadu.

  - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gmin położonych w Aglomeracji Brzeg. Realizacja tego zadania uzależniona jest od środków finansowych poszczególnych gmin. W ramach tego zadania przewidywane jest też wykonanie włączeń do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu spółki,

  - Montaż instalacji dozujących środki chemiczne celem eliminacji odorów oraz rozszerzenie zakresu monitoringu przepompowni ścieków- to kontynuacja zadań mających utrzymać prawidłową pracę systemu kanalizacyjnego na terenie gmin zlokalizowanych w Aglomeracji Brzeg,

  - W ramach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Brzeg planowany jest zakup sprzętu do czyszczenia kanalizacji.

Opracowany plan wieloletni będzie podstawą do opracowywania wydatków inwestycyjnych w planach rocznych spółki.

Burmistrz

Wojciech Huczyński