UCHWAŁA Nr XXVIII/198/04

Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz.1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz.558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203)

Rada Miejska w Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1

1)  zmniejszyć plan wydatków budżetowych

w dz. 600 – Transport i łączność

w rozdz. 60016 – drogi publiczne i gminne

wydatki majątkowe                                                                           o kwotę   22.200 zł

w tym:

- zadanie pn. Budowa drogi osiedlowej

ul. Jaśminowa – 9.600 zł

- zadanie pn. Budowa drogi osiedlowej

ul. Kotlarska i ul. Rzemieślnicza – 4.900 zł

- zadanie pn. Modernizacja skrzyżowania drogi

krajowej nr 39 ul. Armii Krajowej, drogi powiatowej

ul. Wyszyńskiego i drogi gminnej ul. Jana Pawła II – 7.700 zł

- zwiększyć  plan  wydatków  budżetowych

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe                                                                            o kwotę   22.200 zł

w tym:

- zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicy Kombatantów – 9.900 zł

- zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulic Śródmieścia

(ul. Jezuitów i Górna) – 12.300 zł

§ 2

Wykonanie uchwały  zleca  się  Burmistrzowi  Miasta Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Brzegu

(-) Janusz Gil

U z a s a d n i e n i e

==================

W związku z zakończonymi postępowaniami o zamówienie publiczne na zadaniach inwestycyjnych planowanych w dziale 600 występują oszczędności w planowanych wydatkach, tj.:

- Budowa drogi osiedlowej ul. Jaśminowa – 9.600 zł,

- Budowa drogi osiedlowej ul. Kotlarska i ul. Rzemieślnicza – 4.900 zł,

- Modernizacja skrzyżowania drogi  krajowej nr 39 ul. Armii Krajowej,

drogi powiatowej ul. Wyszyńskiego i drogi gminnej ul. Jana Pawła II – 7.700 zł

Natomiast na zadaniach inwestycyjnych planowanych w dziale 900 tj.:

- Budowa oświetlenia ul. Kombatantów w związku ze wzrostem stawki podatku VAT na budowę oświetlenia z 7% na 22% oraz zwiększeniem zakresu robót wynikających z wymogów Zakładu Energetycznego planowane wydatki są niższe niż potrzebne o kwotę 9.900 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 39.900 zł.

- Modernizacja oświetlenia ulic Śródmieścia (ul. Jezuitów i Górna) Koszt modernizacji oświetlenia ul. Jezuitów wyniesie 27.300 zł z uwagi na konieczność zamontowania słupów i opraw określonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace projektowo-kosztorysowe wykazują, że wykonanie najmniejszego odcinka modernizacji oświetlenia szacowane jest na kwotę 27.235,26 zł (brak 12.300 zł).

Proponowane zmiany w budżecie na 2004r. umożliwią realizację wszystkich wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych.