UCHWAŁA NR XL/296/05
RADY MIEJSKIEJ w BRZEGU
z dnia 1 lipca 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemyslowych i powojskowych dla Gminy Miasto Brzeg.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz.1055. Nr 116 poz.1203) Rada Miejska w Brzegu

uchwala, co następuje:

§1

W załączniku do uchwały Nr XXXIV/252/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemyslowych i powojskowych dla Gminy Miasto Brzeg wprowadza się zmiany:

1/ na str. 16 tabelę 15 zastępuję się poniższą:

Tabela 15. Lista planowanych działań przestrzennych

| Nazwa planowanego działania | Etapy działania wraz z czasem realizacji | oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia (w tys. PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej |
| Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr z drogą powiatową Nr 1741 O oraz drogi gminnej Nr 102141 O na „małe rondo” | 2005 | Usprawnienie komunikacji w czasie włączania się do ruchu z drogi powiatowej i drogi gminnej na drogę krajową Nr39 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiat Brzeski, Gmina Miasto Brzeg | 3.000,- |
| Budowa ulicy - ul. Jaśminowa - etap II | 2005 | Poprawa warunków komunikacji | Gmina Miasto Brzeg | 480,- |
| Budowa ulic - ul Kotlarska - Rzemieślnicza - etap II | 2005 | Poprawa warunków komunikacji | Gmina Miasto Brzeg | 395,- |
| Budowa ulicy Piwowarskiej wraz z uzbrojeniem | 2006-2008 | Usprawnienie układu komunikacyjnego | Gmina Miasto Brzeg | 635,- |
| Budowa ulic „Osiedla Południowego”: Norwida, Dłuskiego, Orzeszkowej, Tetmajera, Kani | 2006 | Poprawa stanu sieci dróg osiedlowych | Gmina Miasto Brzeg | 325,- |
| Budowa ul. Platanowej | 2006 | Poprawa warunków komunikacji | Gmina Miasto Brzeg | 530,- |
| Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Reja | 2005-2006 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni oraz poprawa estetyki miasta w tym rejonie | Gmina Miasto Brzeg | 1.360,- |
| Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Dzierżonia | 2006 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni oraz poprawa estetyki miasta w tym rejonie | Gmina Miasto Brzeg | 220,- |
| Budowa i remont oświetlenia na osiedlu Słowiańska | 2005-2006 | Tworzenie stref bezpieczeństwa | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Brzegu | 21,- |
| Budowa, remonty i przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Słowiańska | 2005-2006 | Rewitalizacja infrastruktury technicznej | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Brzegu | 134,- |
| Budowa, remonty i przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Słowiańska | 2005-2006 | Rewitalizacja infrastruktury technicznej | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Brzegu | 76,- |
| Remonty, przebudowa i modernizacja dróg osiedlowych i miejsc postojowych na osiedlu Słowiańska | 2005-2006 | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Brzegu | 111,- |
| Remonty, przebudowa i modernizacja ulic prowadzących do osiedla mieszkalnego Morcinka od strony ulicy Makarskiego | 2005-2006 | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Brzegu | 163,- |
| Działania dotyczące rewitalizacji obszarów powojskowych (po Jednostkach Armii Radzieckiej) |
| Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo-usługowego przy ul. Starobrzeskiej (teren JAR) | 2006 | Dostępność terenów dla użytkowników | Gmina Miasto Brzeg | 1.150,- |
| Modernizacja układu komunikacyjnego na Osiedlu Szare Koszary w Brzegu - ulica Żeromskiego | 2004-2005 | Poprawa warunków komunikacji | Gmina Miasto Brzeg | 651,- |
| Modernizacja układu komunikacyjnego na Osiedlu Szare Koszary w Brzegu - ulica Kościuszki - etap II | 2006 | Poprawa warunków komunikacji | Gmina Miasto Brzeg | 412,- |
| Budowa układu komunikacyjnego wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu wokół ulic: Wrocławska – Partyzantów – Robotnicza – Wileńska – Kwiatowa – Liliowa | 2004-2007 | Poprawa warunków komunikacji | Gmina Miasto Brzeg | 750,- |
| Działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych |
| Remont budynku ul. Piastowska 34 | 2005-2006 | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 16-tu rodzin | Gmina Miasto Brzeg | 1.500,- |
| Rewitalizacja budynków mieszkalnych | 2005-2008 | Poprawa warunków mieszkaniowych | Gmina Miasto Brzeg | 1.000,- |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych | 2006 - 2008 | Obniżenie kosztów eksploatacyjnych | Gmina Miasto Brzeg | 2.000,- |
| Adaptacja i budowa budynków z mieszkaniami socjalnymi | 2005 - 2007 | Poprawa warunków mieszkaniowych | Gmina Miasto Brzeg | 4.000,- |
| Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie TBS | 2007 | Poprawa warunków mieszkaniowych, powstanie 24 mieszkań (łączna powierzchnia ok. 1.200m2) | Gmina Miasto Brzeg, BTBS | 3.000,- |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: -Ratusz i Urząd Miasta -Instytucje kultury (BCK, MBP) -Żłobek miejski -Przedszkola nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 -Szkoły podstawowe nr 1, 3, 5, 8 -Gimnazja nr 1, 3 oraz Zespół Szkół nr 1 | 2005 | Obniżenie kosztów eksploatacyjnych | Gmina Miasto Brzeg | 6.866,- 2.100,- 900,- 200,- 950,- 1.165,- 1551,- |
| Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej |
| Budowa hali sportowej PSP nr 3 | 2005-2006 | Polepszenie bazy sportowej | UMWO, Totalizator Sportowy, fundusze strukturalne ZPORR, Gmina Miasto Brzeg | 5.500,- |
| Budowa hali sportowej PSP nr 1 | 2006-2008 | Polepszenie bazy sportowej | UMWO, Totalizator Sportowy, fundusze strukturalne ZPORR, Gmina Miasto Brzeg | 2.500,- |
| Rozbudowa i modernizacja boisk szkolnych | 2006-2007 | Polepszenie bazy sportowej | UMWO, Totalizator Sportowy, fundusze strukturalne ZPORR, Gmina Miasto Brzeg | 1.150,- |
| Modernizacja obiektu odkrytego basenu miejskiego | 2005-2007 | Udostępnienie jedynego na terenie miasta ośrodka wypoczynku letniego. Stworzenie bogatej oferty usług dla mieszkańców i turystów, Powstanie nowych miejsc pracy. Zwiększenie liczby klientów. Wzrost przychodów z tytułu użytkowania obiektu. | Gmina Miasto Brzeg | 8 000,- |
| Budowa placu do jazdy na rolkach SKATEPARK | 2005 |  | Gmina Miasto Brzeg | 40,- |
| Wykonanie nowego systemu nagłośnienia sali teatralno – kinowej w BCK wraz z zakupem projektorów kinowych, | 2006-2007 |  | PUP w Brzegu, Gmina Miasto Brzeg, BCK | 80,- |

2/ na str. 19 tabelę 16 zastępuję się poniższą:

| Nazwa planowanego działania | Etapy działania wraz z czasem realizacji | oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działania dotyczące wspierania przedsiębiorczość |
| Adaptacja budynku hotelu robotniczego na "Inkubator Przedsiębiorczości" w Brzegu | 2005 –2006 | Powstanie nowych podmiotów gospodarczych | BTBS Sp. z o.o. w Brzegu | 1491,- |
| Działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej |
| Stworzenie zintegrowanego miejskiego systemu informacji turystycznej | 2006 -2007 | Ułatwienie dostępu do informacji turystycznej dla osób odwiedzających miasto | Gmina Miasto Brzeg | 300,- |

3/ na stronie 22 tabelę 18 zastępuje się poniższą:

| Lp. | Nazwa działania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Planowana wartość zadania | Etapy inwestycji | Planowane nakłady wg etapów | Źródła finansowania | Uwagi, część opisowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Źródła zewnętrzne | Środki własne |  |
|  | Przebudowa skrzyżowania dróg: krajowej Nr 39 (powiatowej Nr 1741 oraz drogi gminnej Nr 102141 O na „małe rondo” | Gmina Miasto Brzeg, Powiat Brzeski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 2005 | 3.000,- | 2005 – uzyskanie pozwolenia i realizacja inwestycji | 3.000,- | 2.500,- | 500,- (Gmina Miasto Brzeg) | Złożony wniosek o dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego; w przypadku nieotrzymania dotacji, finansowanie rozłożone zostanie na lata 2005-2006 |
|  | Budowa ul. Jaśminowej - etap II | Gmina Miasto Brzeg | 2006 | 480,- | 2006 | 480,- | --- | 480,- (Gmina Miasto Brzeg) | W 2001r. wydano 25,- |
|  | Budowa ul. Kotlarska – Rzemieślnicza - etap II | Gmina Miasto Brzeg | 2005-2006 | 395,- | 2005-2006 | 395,- | --- | 395,- Gmina Miasto Brzeg) | W 2002r. wydano 17,- |
|  | Budowa układu komunikacyjnego wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu w rejonie ulic: Wrocławska – Partyzantów – Robotnicza – Wileńska – Kwiatowa – Liliowa | Gmina Miasto Brzeg | 2004-2007 | 1.287,- | 2005 | 195,- | 100,- | 95,- (Gmina Miasto Brzeg) | Do końca 2004 poniesiono nakłady w wysokości 276,- Złożony wniosek (JAR) |
|  |  |  |  |  | 2006 | 179,- | 90,- | 89,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 100,- | --- | 100,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  | Remont chodników wokół kompleksu "Czerwone Koszary" | Gmina Miasto Brzeg | 2008 | 530,- | 2008 | 530,- | --- | 265,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  | Modernizacja układu komunikacyjnego na Osiedlu "Szare Koszary" w Brzegu - ulica Żeromskiego | Gmina Miasto Brzeg | 2005 | 651,- | 2005 | 540,- | 340,- | 200,- (Gmina Miasto Brzeg) | Do końca 2004 poniesiono nakłady w wysokości 111,- |
|  | Modernizacja układu komunikacyjnego na Osiedlu "Szare Koszary" w Brzegu - ulica Kościuszki - etap II | Gmina Miasto Brzeg | 2006 | 412,- | 2006 | 360,- | 306,- | 54,- (Gmina Miasto Brzeg) | Do końca 2004 poniesiono nakłady w wysokości 52,- |
|  | Budowa ulic „Osiedla Południowego” – Norwida, Dłuskiego, Orzeszkowej, Tetmajera, Kani | Gmina Miasto Brzeg | 2006 | 325,- | 2006 – | 325,- | --- | 325,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  | Budowa ulicy Platanowej | Gmina Miasto Brzeg | 2006 | 530,- | 2006 | 530,- | --- | 530,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  | Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo-usługowego przy ul. Starobrzeskiej, teren JAR | Gmina Miasto Brzeg | 2006 | 1.150,- | 2006 | 1.150,- | 570,- | 580,- (Gmina Miasto Brzeg) | Złożony wniosek (JAR) |
|  | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Reja | Gmina Miasto Brzeg | 2005-2006 | 1.360,- | 2005 | 330,- | --- | 330,- |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.030,- | 1.030,- | --- |  |
|  | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Dzierżonia | Gmina Miasto Brzeg | 2006 | 220,- | 2006 | 220,- | --- | 220,- |  |
|  | Budowa ul. Piwowarskiej wraz z uzbrojeniem | Gmina Miasto Brzeg | 2006-2008 | 635,- | 2006 | 290,- | --- | 290,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 295,- | --- | 295,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 50,- | --- | 50,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  | Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 | UMWO, Totalizator Sportowy, fundusze strukturalne ZPORR, Gmina Miasto Brzeg | 2005-2006 | 5.500,- | 2005 – opracowanie dokumentacji, rozbiórka istniejących zabudowań oraz wykonanie stanu zerowego | 500,- | --- | 500,- (Gmina Miasto Brzeg) | * szacunkowa wartość, dokładna będzie znana po wyłonieniu wykonawcy |
|  |  |  |  |  | 2006 – realizacja zadania | 5.000,- | 3.450,- | 1.550,- (Gmina Miasto Brzeg) |  |
|  | Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 | UMWO, Totalizator Sportowy, fundusze strukturalne ZPORR, Gmina Miasto Brzeg | 2006-2008 | 2.500,- | 2006 | 100,- | --- | 100,- |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 1.200,- | 1.000,- | 200,- |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 1.200,- | 825,- | 375,- |  |
|  | Wykonanie nowego systemu nagłośnienia sali teatralno – kinowej w BCK wraz z zakupem projektorów kinowych | PUP w Brzegu, Urząd Miasta, BCK | 2006-2007 | 80,- | 2006 | 40,- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 40,- |  |  |  |
|  | Modernizacja obiektu odkrytego basenu miejskiego | Gmina Miasto Brzeg | 2005-2007 | 8.000,- | 2005 | 320,- | --- | 320,- | Planowane dotacje z ZPORR |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.680,- | --- | 680,- |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 6.000,- | --- | 1.000,- |  |
|  | Adaptacja budynku hotelu robotniczego na "Inkubator Przedsiębiorczości" w Brzegu | BTBS Sp. z o.o. w Brzegu | 2005-2005 | 1.491,- | 2005 | 30,- | --- | 30,- |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.030,- | 1.030,- | --- |  |
|  | Innowacyjne strategie rozwoju poradnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego realizacja porozumienia na rzecz zatrudnienia w powiecie brzeskim | Powiat Brzeski, PUP Brzeg, PCPR Brzeg, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości-Związek Pracodawców w Brzegu Środowiskowy Hufiec Pracy w Brzegu – Żłobizna MOPS w Brzegu, ZSRCKP w Brzegu | 2005-2006 | 10,- | 2005 | 5,- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 5,- |  |  |  |
|  | Stworzenie mieszkania – schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie | Gmina Miasto Brzeg | 2005 | 160,- | 2005 | 160,- | --- | 160,- |  |
|  | Aktywizacja na rynku pracy | Powiat Brzeski, PUP Brzeg | 2005 | 30,- | 2005 | 30,- | --- | 30,- |  |
|  | Udział w projektach mających na celu ponoszenie kwalifikacji zawodowych | Powiat Brzeski, PUP Brzeg | 2005-2006 | 20,- | 2005 | 10,- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 10,- |  |  |  |
|  | Remont spalonego budynku przy ul. Piastowskiej | Gmina Miasto Brzeg | 2005-2006 | 1.500,- | 2005 | 333,- | --- | 333,- |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.167,- | --- | 1.167,- |  |
|  | Rewitalizacja budynków mieszkalnych | Gmina Miasto Brzeg | 2005-2008 | 1.000,- | 2005 | 250,- | 150,- | 100,- |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 250,- | 150,- | 100,- |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 250,- | 150,- | 100,- |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 250,- | 150,- | 100,- |  |
|  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Gmina Miasto Brzeg | 2005-2006 | 6.866,- | 2005 | 6.866,- | --- | 6.866,- | Inwestycja współfinansowana kredytem z Banku Ochrony Środowiska |
|  | Rozbudowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej | Fundusze strukturalne ZPORR, Gmina Miasto Brzeg | 2008-20?? | 400,- | 2008 | 50,- | --- | 50,- |  |
|  | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie TBS | Gmina Miasto Brzeg, BTBS | 2007 | 3.000,- | 2007 | 3.000,- | --- | 1.000,- 2.000,- BTBS |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 950,- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 1.800,- |  |  |  |
|  | Budowa i remont oświetlenia na osiedlu Słowiańska Budowa, remonty i przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Słowiańska Budowa, remonty i przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Słowiańska Remonty, przebudowa i modernizacja dróg osiedlowych i miejsc postojowych na osiedlu Słowiańska | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Brzegu | 2005-2006 | 342,- | 2005-opracowanie dokumentacji | 30,- | - | 30,- Spółdzielnia Mieszkaniowa |  |
|  |  |  |  |  | 2006- uzyskanie pozwolenia i realizacja inwestycji | 312,- | - | 312,- Spółdzielnia Mieszkaniowa |  |
|  | Remonty, przebudowa i modernizacja ulic prowadzących do osiedla mieszkalnego Morcinka od strony ulicy Makarskiego | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Brzegu | 2005-2006 | 163,- | 2005-opracowanie dokumentacji | 13,- | - | 13,- Spółdzielnia Mieszkaniowa |  |
|  |  |  |  |  | 2006- uzyskanie pozwolenia i realizacja inwestycji | 150,- | - | 150,- Spółdzielnia Mieszkaniowa |  |
|  | Stworzenie systemu monitoringu miasta Brzeg dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Miasto Brzeg | 2005-2008 | 800,- | 2005 | 290,- | 190,- | 100,- |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 110,- | --- | 110,- |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 200,- | 100,- | 100,- |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 200,- | 100,- | 100,- |  |

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Brzegu

(-) Jan Pikor