# UMOWA

Zawarta w dniu                   roku pomiędzy

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul.Korfantego 34,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

w imieniu którego działają :

## Dyrektor MOSiR Brzeg  mgr Krzysztof Kulwicki

przy udziale Głównego Księgowego Małgorzaty Resiak

a

firmą

reprezentowaną przez

działającą na podstawie

mającą siedzibę w

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

## 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą „Malowanie konstrukcji więzarów dachowych i wykonanie ściany przeciwogniowej w części stropu podwieszanego hali sportowej przy ul.Oławskiej 2 w Brzegu”.

Kod ze słownika CPV: 45343100-4	Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych

Zakres zadania obejmuje:

a) Czyszczenie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B).

b) Malowanie emaliami termoodpornymi konstrukcji kratowych - analogia Pyroplast STEEL D systemu Mercor.

c) Wykonanie ścianki działowej GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - płyty GKF 12,5 mm - wełna mineralna gr.25 cm półtwarda

d) Wstawienie drzwi o wym. 80 x 185 cm, obitych obustronnie blachą ocynkowaną o odporności ogniowej R 60.

2. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z przedmiarami robót i projektem technicznym wykonania robót, stanowiącymi odpowiednio załączniki 1 i 2 do niniejszej umowy, będącymi jej integralną częścią.

3. Całość robót objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren, na którym prowadzone będą roboty objęte niniejszą umową w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, nie wcześniej jednak niż po dniu 23 czerwca 2006r. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za obiekt w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót, objętych niniejszą umową, w terminie 7 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

§ 3

1. Za wykonanie całości robót określonych niniejszą umowa Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:

netto:                 (słownie:     )

brutto:               (słownie:      )

zgodnie z obowiązującym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót, określonych niniejszą umową, w tym w szczególności: koszt zakupu materiałów, koszty robocizny, koszt uporządkowania terenu robót, ubezpieczenia itp.

§ 4

1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, wykonanie takich robót może nastąpić jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

2. Wartość robót dodatkowych lub uzupełniających wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy lub jeśli nie będzie tam cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 5

1. Wykonawca wykona roboty objęte zadaniem, o którym mowa w § 1 przy użyciu narzędzi i materiałów własnych.

2. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

3. Roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością zgodnie z niniejsza umową, przedmiarami robót i opisem technologii wykonania robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 6

1. Odbiór całości robót, określonych niniejszą umową nastąpi na podstawie sporządzonego na piśmie protokółu odbioru robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i podpisanego przez Strony lub osoby przez nie upoważnione. Nie dopuszcza się częściowego obioru robót.

2. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz zanikowych. Odbioru tych prac nastąpi na podstawie protokółu odbioru robót podlegających zakryciu i zanikowych zawierającego wykaz wykonanych robót, podpisanego przez Strony lub osoby przez nie upoważnione.

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 7

1. Po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy.

2. W przypadku, gdy roboty, o których mowa w § 1 niniejszej umowy wykonane zostaną wadliwie, Zmawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w termie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Wszelkie wady w wykonaniu robót, określonych niniejsza umową Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 8

1.Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy na konto w Banku

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Faktura końcowa płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 9

1.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-13-78-210

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP

§ 10

Nadzór nad realizacją umowy sprawuje ze strony Zamawiającego

Józef Bartnicki kierownik ds. technicznych.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu z tytułu:

a). odstąpienia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b). za zwłokę w wykonaniu robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy,

c). za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzania takich zamian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                                             ZAMAWIAJĄCY: