wzór

U M O W A   N R  ......................./06

Zawarta w dniu ........................... roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego 				Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Katarzyny Kaczmarek		Skarbnika Miasta,

a

......................................., zamieszkałym w ............................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ................................................, z siedzibą w ..........................................................................działającym na podstawie wpisu do ................................................., wydanego przez ....................................... dnia ................................... nr ............., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przyjęcia oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy skweru miejskiego przy ul. Piastowskiej w Brzegu – tzw. Skwer Dworcowy”.

- Dokumentację projektową stanowią: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

- Roboty określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część niniejszej umowy, w szczególności w podanym niżej zakresie.

§ 2

W ramach przebudowy skweru miejskiego, o którym mowa w § 1 ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności:

- remontu nawierzchni alejek,

- przebudowy małej architektury ogrodowej,

§ 3

W ramach remontu nawierzchni alejek, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania przebudowy alejek o nawierzchni z płyt betonowych i kostki kamiennej,

- wykonania przebudowy alejek o nawierzchni żwirowej,

§ 4

W ramach przebudowy małej architektury ogrodowej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- demontażu ławek betonowych w ilości 14 sztuk,

- dostawy i montażu ławek parkowych na podporach żeliwnych wraz z fundamentami w ilości 15 sztuk,

- demontażu koszy na śmieci na fundamentach betonowych w ilości 2 sztuki i demontażu koszy nie mocowanych do podłoża w ilości 14 sztuk,

- dostawy i montażu koszy na odpadki ze słupkiem żeliwnym wraz z fundamentami w ilości 18 sztuk.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty, określone niniejszą umową w terminie do dnia ................. 2006 roku.

§ 6

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt, na którym realizowane będą roboty określone niniejszą umową w terminie do dnia .................. roku, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

2. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt  uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 5 niniejszej umowy.

§ 7

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonywane będą zgodnie z umową, dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i z art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. u. z 2004 r. nr 92, poz. 881), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

§ 8

- Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia ustalona została na podstawie oferowanej ceny.

- Za wykonanie robót, określonych niniejszą umową, Wykonawca otrzyma jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ........................ zł ( słownie: ........................................ złotych)

brutto: ..................... zł ( słownie: ......................................... złotych)

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej umowy, w szczególności koszty zakupu koszy, zakupu ławek oraz materiałów potrzebnych do remontu alejek i innych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, robocizny, środków transportu, koszty uporządkowania terenu itp.

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru całości robót określonych niniejszą umowy, podpisany przez strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli.

- Przedmiotem odbioru jest cały zakres robót określonych niniejszą umową. Wyklucza się częściowy odbiór robót.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ...............................

3. Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w ......................... nr konta .......................................

§ 11

1. Strony ustalają, że całość robót objętych niniejszą umową Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania całości bądź części robót stanowiących przedmiot umowy za pomocą podwykonawców.

§ 12

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 13

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania prac.

2. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu.

3. Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. Marcin Czyżowski – autor projektu na przebudowę skweru miejskiego przy ul. Piastowskiej w Brzegu.

§ 14

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej do sprawowania nadzoru techniczno – ekonomicznego w osobie: ................................................................................ zamieszkałego w .................................. ul. ...................................... nr .........., nr uprawnień budowlanych ...............................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................... zamieszkałego w ............................... ul. ............................... nr ........, nr uprawnień budowlanych .....................................

§ 15

1. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp w rejonie wykonywanych prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 16

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Wartość robót dodatkowych wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysów ofertowych lub jeśli nie będzie tam takich cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2. niniejszej umowy,

  - za zwłokę w wykonaniu całości prac określonych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2. za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kara umowna nie dotyczy odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

- Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

- Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wad usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu niezbędnego technologicznie czasokresu na usunięcie wad.

- Wszelkie wady wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych robót osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której dokonano odstąpienia umowy.

§ 20

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 22

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA:                                                              ZAMAWIAJĄCY: