# UMOWA  NR  OR.IV/IM/342-.../2006

Zawarta w dniu..........................2006 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg mającą siedzibę w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (49-300 Brzeg), reprezentowaną przez :

Wojciecha Huczyńskiego                             -              Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Doroty SOLIŃSKIEJ                                    -              Skarbnika Miasta Brzeg

zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zmianami).

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ................................ Zamawiający

powierza, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach zadania pn. „Budowa łącznika

komunikacyjnego  między ulicami Łokietka - Trzech Kotwic w Brzegu, do

opracowania dokumentacji projektowej składającej się w szczególności z :

- wielobranżowego projektu budowlanego,

- wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wielobranżowych przedmiarów robót,

- wielobranżowych kosztorysów inwestorskich

- informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- studium wykonalności

zwanej dalej dokumentacją projektową.

oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu

umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami w tym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwoleniami i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 15 grudnia  2006 r.

- W przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ulegnie przedłużeniu procedura uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, zezwoleń i decyzji, o których mowa w ust. 3, termin wykonania dokumentacji projektowej może zostać odpowiednio przedłużony, na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca zobowiązany jest do

uzgodnienia  dokumentacji projektowej przez Powiatowy Zespół Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej w Brzegu.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy dla łącznika komunikacyjnego

na terenie działek gruntowych nr 900/37; nr 900/32; nr 900/7 (mapa 12  obr. II Centrum ) o łącznej długości ok. 260 m według następujących założeń :

- funkcja komunikacyjna :

- jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej drobnowymiarowej, betonowej

grubości 8 cm,

- jednostronny chodnik wzdłuż jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej

grubości 6 cm,

- w miejscach przejść dla pieszych uwzględnić  dostępność dla osób

niepełnosprawnych.

- przewidzieć włączenie istniejących  i projektowanych jednostek handlowo –

usługowych oraz parkingów do projektowanej jezdni.

- infrastruktura techniczna :

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć wodociągowa  w uzgodnieniu z właścicielami sąsiadujących

działek,

- sieć oświetleniowa jednostronna z lokalizacją słupów oświetleniowych; typ słupów

oraz opraw oświetleniowych Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z

Biurem Infrastruktury Miejskiej Zamawiającego.

2.   Uzgodnienie w zakresie danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnienie danych

wyjściowych do kosztorysowania nastąpi na podstawie protokółu spisanego pomiędzy

Wykonawcą a Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i przedłożyć Zamawiającemu do podpisu

oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Przed przedłożeniem właściwym organom w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień,  opinii, decyzji i  zezwoleń, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć propozycje opracowanych rozwiązań projektowych do pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w dokumentacji projektowej wszelkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego .

- W przypadku zgłoszenia przez właściwy organ jakichkolwiek wad przedłożonej przez

Wykonawcę dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub

zgłoszenia uwag do tej dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego

usunięcia tych wad i uwzględnienia bądź wyjaśnienia uwag organu w terminie

wskazanym przez ten organ lub przez Zamawiającego.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową.

- Zamawiający ma prawo wglądu oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych przez

Wykonawcę rozwiązań projektowych na każdym etapie realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, na każde żądanie Zamawiającego w

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, materiałów

projektowych, oraz zobowiązany jest do uwzględnienia zgłaszanych przez

Zamawiającego uwag.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu  wykonaną, uzgodnioną dokumentację projektową w następujących ilościach :

a) wielobranżowy projekt budowlany w 4 kpl. w tym 2 kpl. dla organu wydającego

pozwolenie na budowę. Dokumentacja geotechniczna i dokumentacja terenowo –

prawna stanowi integralną część tego opracowania.

b) projekt budowlany - wykonawczy branży  drogowej w 5 egz.

c) projekt budowlany - wykonawczy branży sanitarnej w 5 egz.

d) projekt budowlany – wykonawczy branży elektrycznej w 5 egz.

e) projekt budowlany – wykonawczy branży zieleń w 5 egz.

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż

po 5 egz.

g) przedmiar robót branży drogowej w 5 egz.

h) przedmiar robót branży sanitarnej w 5 egz.

i) przedmiar robót branży elektrycznej w 5 egz.

j) przedmiar robót branży zieleń w 5 egz

k) kosztorys inwestorski branży drogowej w 2 egz.

l) kosztorys inwestorski branży sanitarnej w 2 egz.

ł) kosztorys inwestorski branży elektrycznej w 2 egz.

m) kosztorys inwestorski branży zieleń w 2 egz

n) studium wykonalności w 3 egz.

o) kopię wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zezwoleń decyzji, w tym decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach,

p) kopię złożonego wniosku o pozwolenie na budowę

2. Dokumentację, o której mowa w ust.1 pkt a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), n)  Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu także w formie elektronicznej na płytach CD w formacie PDF.

3. Do przedłożonej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć  pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że jest w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Odbiór wykonanej dokumentacji projektowej w ilości i zakresie opisanym w ust. 1 nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez Strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli. Integralną częścią  protokółu będzie wykaz opracowań.

§ 5

- Zamawiający upoważnia, a Wykonawca zobowiązuje się do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganych uzgodnień oraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco do wiadomości Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji w imieniu Zamawiającego z podmiotami, o których mowa w ust.1.

§ 6

1. Za wykonanie całości dokumentacji projektowej, o której mowa w § 4 ust.1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zawierające podatek VAT (22%) w wysokości :

- ................... zł. brutto ( słownie: ................................................ zł. )

tj  -  ................... zł. netto ( słownie: ................................................. zł. )

niezmienne przez czas trwania umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje :

a) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszej umowie wraz ze wszelkimi koniecznymi zezwoleniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i decyzjami, z wyłączeniem sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wysokości:

-  .................. zł brutto, (słownie : ................................................... zł. )

tj  -  .................. zł netto, (słownie : .....................................................zł. )

b) wynagrodzenie za sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wysokości:

-  ............... zł brutto, (słownie : .................................................. zł. )

tj -  ............. zł. netto, (słownie : ................................................... zł.),

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do uzyskania: uzgodnień, wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych, mapy ewidencji gruntów i wykazu władających terenem, koszty uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym koszty wykonania w razie konieczności raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz koszty koniecznych badań, ekspertyz itp.

- W przypadku braku konieczności sporządzenia przez Wykonawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt b).

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w dwóch częściach :

- pierwsza część  –  w wysokości 90% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.  Podstawą do wystawienia faktury za pierwszą część wynagrodzenia jest  protokół, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy i potwierdzenie złożenia w Starostwie  Powiatowym w  Brzegu kompletnego wniosku o wydanie decyzji  o pozwoleniu na budowę,

- druga część –  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy .  Podstawą do wystawienia faktury za drugą ratę jest uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Zapłata za prawidłowo wystawione faktury VAT nastąpi w terminie do 30 dni po ich otrzymaniu przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w Banku ...................

nr konta: ...................................................................

§ 7

1., Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady, Zamawiający nie ma obowiązku jej  odebrania do czasu usunięcia wad, z zastrzeżeniem §2 ust. 5.

2. W przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej po jej odbiorze oraz w okresie

gwarancji i rękojmii, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie

wyznaczanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku :

- za zwłokę  w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii i zezwoleń i złożeniem wniosku o

pozwolenie na budowę – wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego

Wykonawcy za każdy dzień  zwłoki, licząc od terminu określonego w § 1 ust.3.

b)  za zwłokę  w  usunięciu wad dokumentacji projektowej  – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego lub właściwy organ zgodnie z § 2 ust. 5 oraz §7 ust 2 na  usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które

odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego,

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej

szkody.

§ 8

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady prac projektowych kończy swój bieg po upływie 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego ostatniego elementu robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa lub po upływie 2 lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku nie realizowania obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji.

§ 9

1. Zamawiający w przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej części ma prawo :

a) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez    Zamawiającego,

b) odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć, lub Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, albo gdy wady te uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

c) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, gdy wady nie są istotne..

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony

Wykonawcy wyznacza się .............................................................

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego

wyznacza się mgr inż. Józefa Czernika – kierownika Biura Infrastruktury Miejskiej.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji

projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa nie narusza

praw osób trzecich, w szczególności w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający nie będzie ponosić jakiejkolwiek

odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez Wykonawcę.

3. Z dniem podpisania protokołu odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 4

niniejszej umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1

niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do

dokumentacji projektowej obejmujące m.in. :wykonanie inwestycji według dokumentacji   projektowej,  wykonanie kopii w dowolnej ilości w formie kserokopii lub w formie elektronicznej, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w  internecie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze, ustawy z

27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze.

§ 13

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Zmiana postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                                       ZAMAWIAJĄCY