Umowa Nr ZP/………./06

zawarta w Brzegu w dniu …………………….. pomiędzy:

1.Gminą Miasto Brzeg , w której imieniu działa Zarząd Nieruchomości Miejskich  w Brzegu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 reprezentowaną przez:

Dyrektora  - Andrzeja Moryla,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

2……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………, ul. …………………………………………………………

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej /lub KRS*    /*zbędne skreślić/  przez …………………………………………..pod numerem ……………………………………………, oraz posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………… oraz numerem Regon …………………………………………..,

reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

zwana dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami).

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …………… z dnia ………………. poz. ……………. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont i modernizacja budynku mieszkalnego w Brzegu przy ul. Piastowskiej 34.”

- Roboty zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót budowlanych, przedmiarami robót branży elektrycznej, przedmiarem robót branży sanitarnej, oraz harmonogramem realizacji robót, stanowiącym załącznik do wybranej oferty.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz ze wskazanym reperem, z pozwoleniem na budowę, przekazane będą Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Harmonogram realizacji robót  sporządzony przez Wykonawcę  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Dokumenty,  określone w ust. 2 stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz teren budowy, w terminie do 6 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone niniejszą umową zgodnie z   dokumentacją projektową oraz dokumentami, określonymi w ust. 2, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - sporządzone przez

Autorską Pracownię Proj. Arch. Marii Gajdy - Kucharz

b)  dokumentacja projektowa - sporządzona przez Autorską Prac. Proj. Arch. Marii  Gajdy - Kucharz

c) przedmiar robót budowlanych - sporządzony przez inż. Barbarę Oleśków z Biura Kosztorysowego „CENBUD”, przedmiar robót z  grudnia 2005r.,

d) przedmiary robót branży elektrycznej - sporządzone przez inż. Karola Drzazgę z  Autorskiej Prac. Proj. Arch. Marii  Gajdy - Kucharz , przedmiary robót z grudnia 2005 r.

e) przedmiar robót  branży sanitarnej (inst. c.o., gaz., wod – kan) – sporządzony przez St.Specj. d/s kosztorysowania Andrzeja Buszkę z Autorskiej Prac. Proj. Arch. Marii  Gajdy - Kucharz , przedmiar robót z  grudnia 2005 r.,

f) przedmiar robót branży kanalizacja deszczowa – sporządzony przez St. Specj. d/s kosztorysowania Andrzeja Buszkę z Autorskiej Prac. Proj. Arch. Marii  Gajdy - Kucharz , przedmiar robót z  grudnia 2005 r.,

g) przedmiar robót branży roboty wyburzeniowe i ziemne– sporządzony przez  Ryszarda Nieczypor z  Biura Obsługi Technicznej „SEWI”, przedmiar robót z  grudnia 2005 r.

h) przedmiar robót branży szata roślinna  – sporządzony przez technika Romana Tkaczuka z  Prac. Proj. - Kosztor. „ULDROM”, przedmiar robót z  grudnia 2005 r.

§ 3

1.   Wykonawca zobowiązuje się:

- rozpocząć roboty w terminie najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy,

- zakończyć całość robót w terminie do 30.09.2007 r.

- Realizacja zadania z zastrzeżeniem ust. 3 obejmować będzie następujące  elementy:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- roboty fundamentowe

- stan zerowy

- stan surowy otwarty - w tym instalacje sanitarne i elektryczne zewnętrzne

- stan surowy zamknięty

- stan wykończeniowy zewnętrzny

- stan wykończeniowy wewnętrzny

- instalacje sanitarne wewnętrzne i wentylacja

- instalacje elektryczne wewnętrzne

- zagospodarowanie terenu

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty wymienione w ust 2 pkt 1 do 5 włącznie, nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę konieczną do realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do prawidłowej i terminowej realizacji robót objętych niniejszą umową.

§ 4

- Wykonawca wyznaczy kierownika zespołu nadzoru, który będzie koordynował pracę branżowych inspektorów nadzoru, a to:

  - inspektora nadzoru branży budowlanej,

  - inspektora nadzoru branży sanitarnej,

  - inspektora nadzoru branży elektrycznej.

- Wykonawca ustala kierownika rozbiórki i kierownika budowy w osobie:

................................... .

- Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. arch. Maria Gajda - Kucharz – projektant z Autorskiej Pracowni Projektowej „ARCH – STUDIO”  Maria Gajda - Kucharz w Opolu.

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie

Henryk Chmielewski.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem mediów na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy , stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii stosownych umów na wywóz i składowanie gruzu i innych odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych z placu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki,

dojazdy do urzędów i szpitala ) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych oraz na styku z funkcjonującym przedszkolem i budynkiem mieszkalnym.

- uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń – w szczególności na poruszanie się ciężkim sprzętem po drogach publicznych, zajęcia chodników i innych,

- korzystania z terenów wewnętrznych zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa,

- właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prowadzonych prac,

- umożliwienia dostępu na sąsiadujące z placem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w majątku oraz krzywd osób trzecich wywołanych prowadzeniem robót, a także ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi przez niego robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Ubezpieczeniu podlegają także:

- roboty objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;

- mienie znajdujące się na terenie robót od utraty, kradzieży, zaboru, zniszczenia, zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących zniszczenie mienia w najszerszym możliwym zakresie

- Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu przekazania placu budowy doręczyć Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, za wyjątkiem przedłożonej wraz z ofertą polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 7

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W dniu podpisania protokółu końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu:

- jeden komplet dokumentacji powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót,

- geodezyjny pomiar powykonawczy wybudowanego uzbrojenia podziemnego.

§ 8

- Za wykonanie robót określonych niniejszą umową  Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia  i odbioru robót, stanowiących przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że za wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości brutto: ............... zł (słownie : .............................................. )

-netto: ...................... zł .(słownie: ......................................... )

–podatek VAT w wysokości 7 % tj. w kwocie ...................... zł (słownie: ........................... ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej w sposób opisany w postanowieniach poniższych.

- Faktury częściowe wystawiane będą po zakończeniu poszczególnych elementów robót, zgodnie z harmonogramem realizacji i płatności robót.

- Podstawą wystawiania faktur częściowych i warunkiem ich zapłaty będą każdorazowo protokóły odbioru poszczególnych elementów robót  zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Suma faktur częściowych wystawionych za roboty wykonane w 2006r. nie może przekroczyć kwoty brutto 1.450.000,00 PLN ( słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym także w szczególności:

  - urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz koszty zużycia tych mediów,

  - obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robot (trasowania osi sieci podziemnych, kabli, robót drogowych, repery robocze itp.) oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami na ZUD w 6 egz. (z uwzględnieniem ewentualnych zmian odcinków sieci uzbrojenia podziemnego),

  - wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót przed przekazaniem placu budowy lub jego części Zamawiającemu,

  - zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do poszczególnych posesji przylegających do budowy w trakcie trwania robót,

  - ubezpieczenie robót, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy,

  - wszelkie odbiory techniczne związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych itp. zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi w trakcie projektowania tych sieci,

  - inne płatne odbiory wynikające z potrzeby realizacji robót,

  - ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, kwietników, trawników itp.,

§ 9

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy Oddział w ................................................. nr konta .................................................................................... w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT.

§ 10

- Strony ustalają, że zapłata za roboty objęte niniejszą umową następować będzie:

a)   na postawie faktur częściowych do wysokości 70%  wynagrodzenia, o którym mowa w

w § 8 ust.2,

b)   na podstawie faktury końcowej po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową

i po ich odbiorze stwierdzonym protokółem odbioru końcowego robót, zatwierdzonym

przez Zamawiającego - pozostała część wynagrodzenia.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy po zakończeniu robót zatwierdzony przez  Zamawiającego.

§ 11

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, lub uzupełniających, których zakres nie przekroczy 20% wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Wartość robót dodatkowych wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub jeśli nie będzie tam cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 12

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, tj. ......................... zł

(słownie: ..........................................) najpóźniej w dniu podpisania umowy.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie :

……………………………………., w taki sposób, aby Zamawiający mógł wykonać zobowiązanie wskazane w ust. 2.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową :

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonania robót i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie było należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu robót, określonych w § 3 ust 2 pkt 1 do 5 włącznie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 8 ust 2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3,

- za zwłokę w wykonaniu całości robót objętych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust 1 lit. b.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z §16 ust.3, uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia wad.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2.

b)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia    brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kara umowna nie dotyczy odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

- Przedmiotem odbiorów częściowych będą wykonane przez Wykonawcę poszczególne elementy robót.

- Odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego.

Gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej zgłaszane będą wpisem do dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokóły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót określonych niniejszą umową.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury końcowego odbioru robót

- Strony zobowiązują się odbiór końcowy robót przeprowadzić następująco:

- po zakończeniu robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń    kierownik budowy stwierdzi  te okoliczności wpisem w dzienniku budowy,

- jeśli wpisy w dzienniku budowy będą zgodne ze stanem faktycznym, okoliczność tę potwierdzi Zamawiający, co oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru robót z dniem wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający dokona tych czynności w ciągu 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

- o osiągnięciu gotowości do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego, po spełnieniu powyższych warunków

- na tej podstawie Zamawiający powołuje komisję odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Zamawiający.

- Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 7 dniu od daty powołania komisji odbioru i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni od rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt a.

- Za datę zakończenia robót, stanowiących  przedmiot umowy uważa się datę doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości całości robót do odbioru.

§15

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do wartości obiektu pozbawionego wad.

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy.

- Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

§ 16

- Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy.

- Ponadto Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy. Okres gwarancji na urządzenia – 24 miesięcy od montażu lub okres wskazany w gwarancji od producenta czy dostawcy.

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od daty ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem, uwzględniając niezbędny technicznie czasookres na usunięcie wady.

§ 17

- Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia 14 - dniowego terminu dodatkowego.

- gdy sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w stopniu mogącym zagrozić należytemu wykonaniu umowy, bądź też w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne czy też prowadzące do rozwiązania przedsiębiorstwa, a także gdy wobec Wykonawcy wydano nakaz zajęcia jego majątku zagrażający wykonaniu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, jeśli

zwłoka w płatności faktury jest dłuższa niż 60 dni od daty wymagalności.

§ 18

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być pod rygorem nieważności dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Wszelkie spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22

Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią :

Zał. nr 1    - harmonogram realizacji robót .

Zał. nr 2    - kosztorys ofertowy,

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: