Wzór umowy

## U M O W A     N R  OR.IV/IM/342-.../ 2006

zawarta w dniu ..................... 2006 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej cześci umowy Zamawiającym, mającą siedzibę w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (49-300 Brzeg), reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                                                   Burmistrza Miasta Brzeg

przy  kontrasygnacie

Doroty Solińskiej                                                                Skarbnika Miasta Brzeg

a

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... zwaną w dalszej cześci umowy Wykonawcą

reprezentowaną przez : .....................................................................................................................................................,  ......................................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zmianami).

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ..................................................

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn.: „Modernizacja układu komunikacyjnego na Osiedlu Szare Koszary w Brzegu - ulica

Kościuszki – etap II”.

§ 2

W ramach przedmiotu umowy, określonego w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do:

Budowy nawierzchni ulicy Kościuszki o długości 180 m z następującym zakresem

rzeczowym :

a/  nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej o pow. - 990,60 m2,

b/  nawierzchnia chodników z kostki brukowej, betonowej o pow. - 484,70 m2.,

c/  nawierzchnia wjazdów na posesje z kostki brukowej, betonowej o pow. - 10,60 m2,

d/  przykanaliki z rur PVC  160 – 33,00 m,

e/  studzienki ściekowe  450 z osadnikiem – 12 szt.,

f/   studzienka „ślepa” – 4 szt.,

g/  sączki węchowe gazowe – 3 szt.,

h/  regulacja wysokościowa urządzeń na istniejących sieciach wod.-kan. i gaz – 21 szt.

§ 3

Przedmiot umowy wymieniony w § 1 i § 2 Wykonawca wykona zgodnie z projektem

budowlano- wykonawczym branży drogowej (stanowiącym zał. nr 1), projektem budowlano-wykonawczym branży sanitarnej (stanowiącym załącznik nr 2 ), przedmiarem robót drogowych (stanowiącym zał. nr 3 ), przedmiarem robót sanitarnych (stanowiącym zał. nr 4), specyfikacją wykonania i odbioru robót drogowych (stanowiącą zał. nr 5), specyfikacją wykonania i odbioru robot sanitarnych (stanowiącą zał. nr 6), stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 4

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

- Termin rozpoczęcia robót, określonych w § 1 – nie później niż 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2.  Wykonanie całości robót , o których mowa w § 1 nastąpi w terminie do dnia ……………………………………2006r..

§ 5

- Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie

przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy, w dwóch egzemplarzach dla każdej branży wraz z pozwoleniem na budowę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Z chwilą  przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność

za ten teren (art. 652 Kodeksu cywilnego).

5.   Wykonawca zobowiązuje się postepować z odpadami powstałymi w czasie prowadzenia robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zobowiązany jest do zawarcia umowy o ich wywóz z podmiotem do tego uprawnionym. Kopię zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także

zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wraz z przyłączeniem mediów dla potrzeb budowy, na własny koszt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 pkt. 2 umowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do :

- zapewnienia możliwości poruszania się pieszym na obrzeżach terenu budowy celem dojścia do budynków mieszkalnych,

- umożliwi dostęp na sąsiadujące z terenem budowy posesje : służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy i robót z tytułu szkód, które

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności

cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a

powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem

pojazdów mechanicznych, dźwigów itp.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu przekazania terenu budowy doręczyć

Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe za wyjątkiem przedłożonej wraz z

ofertą polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie

Józef Czernik - kierownik Biura Infrastruktury Miejskiej.

2. Nadzór autorski pełnić będzie : mgr inż. Antoni Plamitzer - autor projektu drogowego

i mgr inż. Krzysztof Świątkiewicz - autor projektu odwodnienia drogi.

§ 9

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z niniejsza umową, projektami budowlano-wykonawczymi, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz projektach budowlano-wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów:  certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 10

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej do sprawowania nadzoru techniczno-ekonomicznego w osobie :.....................................................  ........................nr uprawnień budowlanych .................................................................................

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej do sprawowania nadzoru techniczno-ekonomicznego w osobie :...........................................................................

....................... nr uprawnień budowlanych..................................................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ........................................................... zamieszkałego w ...................................................., ul. ………………………………… nr……, nr uprawnień budowlanych ……....................

§ 11

1.  Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą

podwykonawców  - branża ..................................................................................................

  - …………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku, o którym mowa w ust.1, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany  jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 3, 4 i 5.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

  - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

  - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

  - wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

  - do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§12

1.   Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym

przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości robót określonych niniejszą umową ustala się łącznie na kwotę:

brutto : ........................zł. ( słownie: .....................................................................................)

podatek VAT w wysokości : 22% ,.tj. ............... zł (słownie: .............................................................................................................................................. )

netto: .......................... zł  (słownie:....................................................................................... ..............................................................................................................................................),

3.   Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu umowy wynikające wprost z projektu budowlano-wykonawczego i przedmiaru

robót, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji  projektowej, a niezbędne do wykonania

przedmiotu umowy w szczegolności :

- obsługa geodezyjna ( geodezyjne wyznaczenie w terenie, repery robocze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz. itp.),

- podatek VAT w wysokości 22%,

- koszt polis ubezpieczeniowych

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (wg obowiązujących przepisów),

- zapewnienie w trakcie wykonywania robót, niezbędnych dojść i dojazdów do poszczególnych posesji przylegających do budowy,

- wszelkie koszty odbiorów technicznych związane z realizacją przedmiotu umowy,

- koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszt przyłączenia mediów dla potrzeb budowy oraz koszty ich zużycia,

- koszty uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

§ 13

1. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót

określonych niniejszą umową nastąpi w poniższy sposób :

a/  na podstawie faktury częściowej w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym

mowa w §12 ust.2 po wykonaniu 90 m nawierzchni i, po odbiorze tej części robót protokołem

odbioru częściowego i pisemnym potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

płatnej w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury częściowej,

b/ na podstawie faktury końcowej po odbiorze całości robót określonych niniejsza umową,

płatnej w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury częściowej i końcowej w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę  konto w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Strony lub ich umocowanych przedstawicieli protokół odbioru częściowego i pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a podstawa wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony lub ich umocowanych przedstawicieli, potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

- Faktury winny być wystawiane na Gminę Miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

§ 14

1.  Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub

uzupełniających, których zakres nie przekroczy 20% wartości realizowanego zamówienia,

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie udzielone przez

Zamawiającego w trybie zamówienia z „wolnej ręki” (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 „Prawo

zamówień publicznych”) przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i

parametrów.

2. Wartość robót dodatkowych wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników

cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysu ofertowego, stanowiącego

załącznik nr 7 do niniejszej umowy, a jeżeli nie będzie tam cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 15

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót :

a/ odbiory robót zanikających,

b/ odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie

90 m nawierzchni,

c/ odbiór końcowy, będący podstawą do wystawienia faktury końcowej.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego

przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do

odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych, licząc

od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą

załączniki do faktur częściowych.

4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót będzie faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót zawiadamiając o

tym na piśmie Wykonawcę i innych uczestników procesu inwestycyjnego.

6. Do komisyjnego odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w terminie 10

dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez

inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym czasie Zamawiający powołuje komisję odbioru i jej przewodniczącego z ramienia Zamawiającego.

7. Końcowy odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony umowy.

8. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły

odbiorów, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty, certyfikaty, deklaracje

zgodności, aprobaty techniczne.

9. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 8, wykonana będzie na jednym

egzemplarzu dokumentacji projektowej poszczególnych branż przekazanej

Zamawiającemu przez Wykonawcę, poprzez naniesienie wszystkich zmian.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem

pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających

użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia

tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub

usterek, uwzględniając czas niezbędny do ich usunięcia.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadaja się do

usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający ma prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Za datę wykonania robót okreslonych niniejsza umową uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego).

§ 16

1.  Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie.........................

.................................................................................................................................................

równej..............% wysokości łącznego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 w kwocie

................zł (słownie : .................................................................................................złotych).

2.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 17 1090 2141 0000 0005

5800 0532, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca możę wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 70% wniesionego zabezpieczenia służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone odpowiednio:

a/  70% zabezpieczenia tj. kwota ....................zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b/  30%  zabezpieczenia tj. kwota ...................zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi z wady lub gwarancji jakości.

§ 17

1.  Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747-12-48-878.

2.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP...........................

3.  Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w .............................................

..................................................................nr............................................................................

§ 18

1. Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą  odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu całości robót określonych niniejszą umową w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo rękojmii w wysokosci 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z § 15 ust. 10 lub §19 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu projektu budowlano – wykonawczego na wykonanie robót określonych niniejszą umową lub zwłokę w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych niniejszą umową.

4. Strony mają prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19

1. Strony postanawiają, iż termin gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1  wynosi 24

miesiące licząc od daty odbioru końcowego robót określonych w § 4 pkt. 2.

2. Wszelkie wady wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca

zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  Zamawiającemu służy prawo do naliczenia kar umownych i powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy,  na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

4. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do uzyskania od Podwykonawcy nie gorszych, niż

wyżej opisane warunki gwarancji i uprawnienia z tego tytułu scedować na Zamawiającego na

jego żądanie, nieodpłatnie.

§ 20

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą

obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 21

1. Oprócz przypadków określonych  w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający

może odstąpić od umowy w przypadku:

a/ zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim wypadku Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

b/ gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

c/ gdy sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w stopniu mogącym zagrozić

należytemu wykonaniu umowy, bądź też w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte

postępowanie likwidacyjne czy też prowadzące do rozwiązania przedsiębiorstwa, a także

gdy wobec Wykonawcy wydano nakaz zajęcia jego majątku.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące postanowienia szczegółowe :

a/  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b/  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 22

Wszelkie spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać                       będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy właściwe, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy prawo budowlane i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 24

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla  Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy :

1. Projekt budowlano-wykonawczy robót drogowych

ul. Kościuszki - zał. nr 1.

2. Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia

ul. Kościuszki - zał.nr 2.

3. Przedmiar robót drogowych ul. Kościuszki - zał. nr 3.

4. Przedmiar robót sanitarnych ul. Kościuszki - zał. nr 4.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót drogowych – zał. nr 5.

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Robót sanitarnych – zał. nr 6.

7. Kosztorys ofertowy – zał. nr 7.

Wykonawca :		                            Zamawiający :