wzór

U M O W A   N R  ......................./06

Zawarta w dniu ........................... roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego 				Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej		Skarbnika Miasta,

a

......................................., zamieszkałym w ............................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ................................................, z siedzibą w ..........................................................................działającym na podstawie wpisu do ................................................., wydanego przez ....................................... dnia ................................... nr ............., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przyjęcia oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu alejki w zabytkowym parku Chrobrego w Brzegu.

- Dokumentację projektową stanowią: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

- Roboty określone niniejsza umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część niniejszej umowy, w szczególności w podanym niżej zakresie.

§ 2

W ramach remontu alejki, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności:

- remontu nawierzchni alejek parkowej wraz z budową schodów terenowych,

- odbudowy zniszczonej skarpy,

- odbudowy ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych,

- zakupu i montażu koszy na śmieci określonych w dokumentacji projektowej, w ilości 7 sztuk,

- wykonania nasadzeń z krzewów liściastych żywopłotowych w ilości 384 sztuk.

§ 3

W ramach remontu nawierzchni alejek parkowej wraz z budową schodów terenowych, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania remontu nawierzchni alejki parkowej wraz z budową schodów terenowych o nawierzchni:

  - z kostki kamiennej 9/11 cm w ilości 289,0 m2,

  - z kostki betonowej ( bruk lubuski kolor czarny) w ilości 97,0 m2,

  - żwirowej w ilości 92,0 m2

- wykonania i montażu wzdłuż schodów terenowych barierki z elementów kutych, zgodnie z dokumentacja projektową.

§ 4

W ramach odbudowy zniszczonej skarpy o powierzchni 226,0 m2, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- usunięcia warstwy ziemi urodzajnej na skarpach,

- wykonania stopni na skarpach,

- zagęszczenia nasypów na skarpie,

- rozścielenia warstwy ziemi urodzajnej na skarpach,

- wykonania trawników dywanowych i trawników z rolki.

§ 5

W ramach odbudowy ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych o długości 7,0 mb, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- ułożenia ścieku skarpowego,

- zabrukowania skarp wokół ścieku skarpowego.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty określone niniejszą umową w terminie do dnia ................. 2006 roku.

§ 7

- Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt, na którym realizowane będą roboty stanowiące przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia .................. roku, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe.

- Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót na własny koszt i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 6 niniejszej umowy.

§ 8

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonywane będą zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. u. z 2004 r. nr 92, poz. 881), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Zamawiającego, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579).

§ 10

- Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia ustalona została na podstawie oferowanej ceny.

- Za wykonanie robót, o których mowa w § 2 pkt 4 oraz §3, §4 i §5, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ........................ zł ( słownie: ........................................ złotych)

brutto: ..................... zł ( słownie: ......................................... złotych)

- Za wykonanie robót, o których mowa w § 2 pkt 5 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto: .................... zł ( słownie: ............................................... złotych)

brutto: .................. zł ( słownie: ................................................ złotych)

4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości robót określonych niniejszą umową wynosi:

netto: .................... zł ( słownie: ................................................ złotych)

brutto: .................. zł ( słownie: ................................................ złotych)

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej umowy, w szczególności koszty zakupu materiału nasadzeniowego, zakupu koszy, wykonania barierki oraz materiałów potrzebnych do remontu alejki i innych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, robocizny, środków transportu, kosztów uporządkowania terenu itp.

§ 11

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru całości robót określonych niniejszą umową, podpisany przez strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli.

- Przedmiotem odbioru będzie cały zakres robót określonych niniejszą umową. Wyklucza się częściowy odbiór robót.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.

§ 12

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ...............................

3. Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w ......................... nr konta .......................................

§ 13

1. Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą

Podwykonawców:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany  jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 3, 4 i 5.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

a ) informowania na piśmie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury od Podwykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą, z wyszczególnieniem daty otrzymania faktury oraz terminu jej płatności wraz z adnotacją czy i kiedy faktura została zapłacona. Nie otrzymanie przez Zamawiającego takiej informacji w powyższym terminie upoważnia go do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Zanim Wykonawca wystawi fakturę zobowiązany jest do uregulowania należności podwykonawców.

b) przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę takiego żądania, oświadczenia Wykonawcy, czy uznaje on wierzytelności swoich wierzycieli. Nie złożenie przez Wykonawcę takiego oświadczenia lub uznanie przez Wykonawcę wierzytelności uprawnia Zamawiającego do bezpośredniego uregulowania płatności na rzecz podwykonawców ( wierzycieli) Wykonawcy związanych z realizacją robót objętych niniejszą umową  w ciężar płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyrażą zgodę. Wszelkie płatności dokonane na rzecz podwykonawców (wierzycieli) Wykonawcy związane z realizacją robót objętych niniejsza umową zwalniają Zamawiającego z jego zobowiązań umownych wobec Wykonawcy do wysokości dokonanych płatności wcześniej potwierdzonych i za wymagalne uznanych przez Wykonawcę.

c) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

- W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio  Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 14

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania prac.

2. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu.

3. Nadzór autorski pełnić będzie inż. Franciszek Czyżowski – autor projektu na remont alejki w zabytkowym parku Chrobrego w Brzegu.

§ 16

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej do sprawowania nadzoru techniczno – ekonomicznego w osobie: ................................................................................ zamieszkałego w .................................. ul. ...................................... nr .........., nr uprawnień budowlanych ...............................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................... zamieszkałego w ............................... ul. ............................... nr ........, nr uprawnień budowlanych .....................................

§ 17

1.Wykonawca oświadcza, że ustanowiony przez niego kierownik prac oraz zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganych uprawnień przez osoby, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku uznaje się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 18

1. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp w rejonie wykonywanych robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 19

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Wartość robót dodatkowych wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysów ofertowych lub, jeśli nie będzie tam cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 20

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 4. niniejszej umowy,

  - za zwłokę w wykonaniu całości prac określonych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 4. za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 4, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kara umowna nie dotyczy odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

- Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 21

- Przedmiotem odbioru będzie całość robót określonych niniejszą umową.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót:

- Strony zobowiązują się odbiór robót przeprowadzić następująco:

- po zakończeniu robót kierownik budowy stwierdzi tę okoliczność wpisem do dziennika budowy,

- jeśli wpisy w dzienniku budowy będą zgodne ze stanem faktycznym, okoliczność tę potwierdzi inspektor nadzoru, co oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru robót z dniem wpisu do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokona tych czynności w ciągu trzech dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę,

- o osiągnięciu gotowości do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego, po spełnieniu powyższych warunków,

- na tej podstawie Zamawiający powołuje komisję odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez kierownika zespołu nadzoru

- Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni od daty powołania komisji odbioru i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni od rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem § 11 ust. 4.

- Za datę zakończenia robót, określonych niniejsza umową uważa się datę doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości robót do odbioru.

§ 22

- Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru robót określonych niniejsza umową.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniając czasokres niezbędny do usunięcia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się scedować warunki gwarancji i rękojmii na Zamawiającego na jego żądanie nieodpłatnie po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, na warunkach nie gorszych niż określone niniejsza umową.

- Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji lub rękojmii, Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych robót osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 23

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której dokonano odstąpienia umowy.

§ 24

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 26

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 27

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                              ZAMAWIAJĄCY :