Umowa Nr OR.IV/IM/ 342-.../06

Zawarta w dniu ............... 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Brzeg mającą siedzibę w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (49-300 Brzeg), reprezentowaną przez :

Wojciecha HUCZYŃSKIEGO			-  Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Doroty SOLIŃSKIEJ				            -  Skarbnika Miasta Brzeg

zwana dalej Zamawiającym,

a

firmą

..................................................................................................................................................

z siedzibą w ..............................................................................................................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w................. pod numerem

........................., oraz posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP ....................oraz numerem Regon ..................., o kapitale zakładowym w wysokości.............................. zł. –

reprezentowana przez:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwana dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami).

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr................2006 r. poz............. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn „Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Powstańców Śląskich – Mossora – etap II ”

- Roboty zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót budowlanych, przedmiarami robót branży zieleń, przedmiarem robót branży drogowej, oraz harmonogramem realizacji robót i płatności. Wynagrodzenie Wykonawcy reguluje §11 ust. 2 niniejszej umowy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z pozwoleniem na budowę, ze wskazanym reperem za wyjątkiem harmonogramu realizacji robót i płatności, przekazane będą Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Harmonogram realizacji robót  i płatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Dokumenty,  określone w ust. 2 i ust. 4 stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz teren budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone niniejszą umową zgodnie z dokumentacją projektową oraz dokumentami, określonymi w ust. 2, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:

a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - sporządzone przez

Pracownię Proj. Jan J. Gajda,

b)  dokumentacja projektowa - sporządzona przez Prac. Proj. Jan J. Gajda

c) przedmiar robót budowlanych – parking - sporządzony przez  Ryszarda Niczypora z Prac

Proj. Jana J. Gajdy, przedmiar robót z 30.09.2005 r

d) przedmiar robót  branży drogowej – ul. Mossora z chodnikami - sporządzony przez

Ryszarda Niczypora z Prac. Proj. Jana J. Gajdy, przedmiar robót z 30.09.2005 r.

e) przedmiar robót branży sanitarnej – sporządzony przez Andrzeja Skowieżaka z Prac. Proj.

Jana J. Gajdy, przedmiar z 30.09.2006 r.

f) przedmiar robót branży elektrycznej – oświetlenie parkingu - sporządzony przez Zbigniewa

Frątczaka z Prac. Proj. Jana J.   Gajdy, przedmiar robót z 1.05.2005 r.

§3

1.   Wykonawca zobowiązuje się:

- rozpocząć roboty w terminie 3 dni od przekazania terenu budowy

- zakończyć roboty wyszczególnione w ust.2 pkt 1) do pkt 4) w terminie do

20 grudnia 2006 r.

c)  zakończyć roboty wyszczególnione w ust.2 pkt 5) w terminie do 30 maja 2007 r.

- Realizacja zadania obejmować będzie następujące  elementy:

1)   Roboty rozbiórkowe

- Budowa parkingu przy ul. Mossora.

- Oświetlenie parkingu

- Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej

- Przebudowa ulicy Mossora wraz z chodnikami

- Terminy, o których mowa w ust. 1b i c mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres, w którym roboty te nie będą mogły być wykonywane w przypadku:

  - konieczności wstrzymania wykonywania robót w wyniku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami lub równoważnej, obowiązującej regulacji prawnej w chwili

wstrzymania robót,

  - konieczności wstrzymania robót, spowodowanej wystąpieniem siły wyższej lub

niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie

robót ze względu na technologię ich wykonania.

- Przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu do umowy, sporządzonego  na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, w oparciu o stosowne wpisy w dzienniku budowy, po zaakceptowaniu przez Inżyniera oraz osoby sprawującej nadzór z ramienia Zamawiającego.

§4

Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności - uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach, a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje tak, aby miał pełną wiedzę o warunkach hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych i geotechnicznych na terenie i w otoczeniu terenu budowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że z zastrzeżeniem §3 ust. 3 nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

- Zamawiający wyznaczy kierownika zespołu nadzoru (Inżyniera), który będzie koordynował pracę branżowych inspektorów nadzoru, a to:

  - inspektora nadzoru branży budowlanej,

  - inspektora nadzoru branży drogowej,

  - inspektora branży elektrycznej

  - inspektora branży sanitarnej

- Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru archeologicznego na budowie oraz pokryje ewentualne koszty badań archeologicznych.

- Wykonawca ustala  kierownika budowy w osobie:

........................, który będzie koordynował pracę kierowników robót Podwykonawców.

- Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. arch. Jan J. Gajda – projektant z Pracowni Projektowej Jan J. Gajda w Opolu.

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie mgr inż. Józef Czernik.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy , stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia  budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt za wyjątkiem przerw określonych w § 3 ust.3 pkt a).

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii stosownych umów na wywóz i składowanie gruzu i innych odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych z terenu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki,

dojazdy do urzędów i szpitala ) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych oraz na styku z funkcjonującą szkołą,

- właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

- zlokalizowania w okolicach bram wjazdowych stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów opuszczających teren budowy

- umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim,

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w majątku oraz krzywd osób trzecich wywołanych prowadzeniem robót, a także ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi przez niego robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Ubezpieczeniu podlegają także:

- roboty objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;

- mienie znajdujące się na terenie robót od utraty, kradzieży, zaboru, zniszczenia, zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących zniszczenie mienia w najszerszym możliwym zakresie

- Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu przekazania terenu budowy doręczyć Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, za wyjątkiem przedłożonej wraz z ofertą polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inżyniera z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inżyniera, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W dniu podpisania protokółu końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu:

- jeden komplet dokumentacji powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót,

- geodezyjny pomiar powykonawczy wybudowanego uzbrojenia podziemnego

§ 9

- W trakcie wykonywania robót ziemnych Wykonawca może natrafić na zabytkowe przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym. Znalezione na terenie budowy przedmioty pozostają własnością Skarbu Państwa. Koszty prac archeologicznych pokrywa Zamawiający.

- Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne kroki, aby zabezpieczyć przedmioty, o których mowa w ust.1 przed kradzieżą lub zniszczeniem przez jego pracowników lub inne osoby oraz winien zawiadomić niezwłocznie właściwy organ państwowy i Inżyniera o dokonanych odkryciach oraz wykonać polecenia Inżyniera odnośnie właściwego ich zabezpieczenia.

§10

1.   Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą

Podwykonawców:

..............................................................................................................................

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany  jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 3, 4 i 5.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

a ) regularnego, comiesięcznego informowania na piśmie Zamawiającego w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczyć ma informacja, o  stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami, z wyszczególnieniem daty otrzymania faktury oraz terminu jej płatności wraz z adnotacją czy i kiedy faktura została zapłacona. Nie otrzymanie przez Zamawiającego takiej informacji w powyższym terminie upoważnia go do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Zanim Wykonawca wystawi kolejną fakturę częściową zobowiązany jest do uregulowania należności podwykonawców, zapłaconych przez Zamawiającego na konto Wykonawcy, na podstawie jego faktury.

b) przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę takiego żądania, oświadczenia Wykonawcy, czy uznaje on wierzytelności swoich wierzycieli. Nie złożenie przez Wykonawcę takiego oświadczenia lub uznanie przez Wykonawcę wierzytelności uprawnia Zamawiającego do bezpośredniego uregulowania płatności na rzecz podwykonawców ( wierzycieli) Wykonawcy związanych z realizacją robót objętych niniejszą umową  w ciężar płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Wszelkie płatności dokonane na rzecz podwykonawców (wierzycieli) Wykonawcy związane z realizacją robót objętych niniejsza umową zwalniają Zamawiającego z jego zobowiązań umownych wobec Wykonawcy do wysokości dokonanych płatności

c) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

- W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio  Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 11

- Za wykonanie robót określonych niniejszą umową  Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia  i odbioru robót, stanowiących przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że za wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości brutto: ...................zł (słownie : .........................................................................złotych .../100 )

-netto: ................(słownie: ..........................................................................złotych ..../100.)

–podatek VAT w wysokości 22% tj. w kwocie ........................zł (słownie: ............................................................................................ złotych ..../100.).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej w sposób opisany w postanowieniach poniższych.

- Faktury częściowe wystawiane będą po zakończeniu poszczególnych elementów robót, zgodnie z harmonogramem realizacji i płatności robót.

- Podstawą wystawiania faktur częściowych i warunkiem ich zapłaty będą każdorazowo protokóły odbioru poszczególnych elementów robót  zatwierdzone przez Inżyniera.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej i warunkiem jej zapłaty będzie protokół odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy podpisany po zakończeniu całości robót zatwierdzony przez Inżyniera.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym także w szczególności:

  - urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem i dostawą niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz koszty zużycia tych mediów,

  - obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robot (trasowania osi sieci podziemnych, kabli, robót drogowych, repery robocze itp.) oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami na ZUD w 6 egz. (z uwzględnieniem ewentualnych zmian odcinków sieci uzbrojenia podziemnego),

  - wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót przed przekazaniem terenu budowy lub jego części Zamawiającemu,

  - odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),

  - zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do poszczególnych posesji przylegających do budowy w trakcie trwania robót,

  - ubezpieczenie robót, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy,

  - wszelkie płatne odbiory wynikające z potrzeby realizacji robót,

  - ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, kwietników, trawników itp.,

§ 12

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy

....................................................... nr konta .....................................................

w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT.

§ 13

- Strony ustalają, że zapłata za roboty objęte niniejszą umową następować będzie:

a)   na postawie faktur częściowych po wykonaniu poszczególnych elementów robót, określonych w § 3 ust.2 pkt 1 do pkt 4 niniejszej umowy.

b)   na podstawie faktury końcowej po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową

i po ich odbiorze stwierdzonym protokółem odbioru końcowego robót, zatwierdzonym

przez Inżyniera - pozostała część wynagrodzenia.

§ 14

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, lub uzupełniających, których zakres nie przekroczy 20% wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Wartość robót dodatkowych wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub jeśli nie będzie tam cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2, tj. ....................... zł

(słownie: .................................................................. złotych ..../100 )

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie :

................................................................... w taki sposób, aby Zamawiający mógł

wykonać zobowiązanie wskazane w ust. 2.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową :

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonania robót i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie było należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 16

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu elementów robót, określonych w § 3 ust 2 pkt 1 do pkt 4 w wysokości  0,2 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 11 ust 2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt b,

- za zwłokę w wykonaniu robót, określonych w § 3 ust 2 pkt 5 w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust 2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt c,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lub terminu wyznaczonego uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia wad przez Zamawiającego zgodnie z § 19 ust 3.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za nieuzasadnioną zwłokę w wykonaniu przez Inżyniera czynności, o których mowa w § 17 ust.5 lit. a) pkt 2 w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin tam określony,

- w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kara umowna nie dotyczy odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

- Wykonawca nie odpowiada za zwłokę  wywołaną okolicznościami, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

- Przedmiotem odbiorów częściowych będą wykonane przez Wykonawcę poszczególne elementy robót.

- Odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera.

Gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej zgłaszane będą wpisem do dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokóły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót określonych niniejszą umową.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury końcowego odbioru robót

- Strony zobowiązują się odbiór końcowy robót przeprowadzić następująco:

- po zakończeniu robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń    kierownik budowy stwierdzi  te okoliczności wpisem w dzienniku budowy,

- jeśli wpisy w dzienniku budowy będą zgodne ze stanem faktycznym, okoliczność tę potwierdzi Inżynier, co oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru robót z dniem wpisu w dzienniku budowy. Inżynier dokona tych czynności w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę.

- o osiągnięciu gotowości do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego, po spełnieniu powyższych warunków

- na tej podstawie Zamawiający powołuje komisję odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inżyniera,

- Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 7 dniu od daty powołania komisji odbioru i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni od rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt a.

- Za datę zakończenia robót, stanowiących  przedmiot umowy uważa się datę doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości całości robót do odbioru,

potwierdzonego  przez Inżyniera zgodnie z zapisem w ust. 5 lit. a pkt 2.

§18

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może określić rodzaj wad i wyznaczyć możliwy technologicznie termin ich usunięcia lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia

Wykonawcy,

2) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, może odstąpić od umowy,

- Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

§ 19

- Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy.

- Ponadto Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy. Okres gwarancji na urządzenia - 12 miesięcy lub okres wskazany w gwarancji od producenta czy dostawcy.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie wyznaczonym stosownym protokołem uwzględniając niezbędny technicznie czas na usunięcie wady.

- Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do uzyskania od Podwykonawców nie gorszych, niż wyżej opisane warunków gwarancji, rękojmii i uprawnienia z tego tytułu scedować na Zamawiającego na jego żądanie we wskazanym przez niego terminie nieodpłatnie.

§ 20

- Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia 14 – dniowego terminu dodatkowego,

- gdy sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w stopniu mogącym zagrozić należytemu wykonaniu umowy, bądź też w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne czy też prowadzące do rozwiązania przedsiębiorstwa, a także gdy wobec Wykonawcy wydano nakaz zajęcia jego majątku zagrażający wykonaniu umowy,

- Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy

§ 21

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być pod rygorem nieważności dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 23

Wszelkie spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 24

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią :

Zał. nr 1    - harmonogram realizacji robót i płatności,

Zał. nr 2    - kosztorys ofertowy,

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: