wzór

# UMOWA  NR  OR.IV/IM/342- .../2006

Zawarta w dniu ........................ 2006 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg mającą siedzibę w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (49-300 Brzeg), reprezentowaną przez :

Wojciecha Huczyńskiego                             -              Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Doroty  Solińskiej                                         -              Skarbnika Miasta Brzeg

zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zmianami).

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ................... 2006 r. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się, w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic osiedla mieszkaniowego Westerplatte”, do opracowania dokumentacji projektowej, w sposób określony niniejszą umową, składającej się w szczególności z :

- wielobranżowego projektu budowlanego,

- projektów wykonawczych poszczególnych branż,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiarów robót, poszczególnych branż

- kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż

- informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- studium wykonalności

- decyzji o pozwoleniu na budowę

zwanej dalej dokumentacją projektową oraz przygotowania materiałów niezbędnych

do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania dokumentacji  projektowej w zakresie określonym niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w tym uzgodnieniem przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu,  prawomocnymi zezwoleniami, opiniami i decyzjami w tym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją o pozwoleniu na budowę, w terminie do 30 czerwca  2007 r.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem

następujących założeń:

- zwiększenie ilości istniejących miejsc postojowych ,

- lokalizacja nowych miejsc postojowych,

- lokalizacja placów pod kontenery na śmieci,

- uwzględnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych

- budowa drogi dojazdowej oraz ciągów pieszojezdnych (dróg pożarowych),

- zieleń w zakresie niezbędnej wycinki

- przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia kolizyjnego

- przebudowa oświetlenie dróg gminnych

- przebudowa kanalizacji odwadniającej

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz

kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla  następujących elementów:

- ulicy Bohaterów Westerplatte - działka nr 47 i ciągów pieszojezdnych (dróg  pożarowych) przy budynkach Westerplatte nr 6-10, nr 11-15 – działka nr 32/23,

- ulicy Skłodowskiej - działka nr 40/1 25/5 i 26, ulicy Mjr Sucharskiego - działka nr 39/1, 39/2,  39/3, 39/4, ulicy Generała Grota-Roweckiego - działka nr 41/1, 41/2, ciągu

pieszojezdnego  (drogi  pożarowej) przy budynku Mjr Sucharskiego 15-17 - działka nr

32/23 i stanowisk postojowych – działka nr 25/7 oraz  27/2, 27/1 i 1229,

c)  ulicy Gaj - działka nr 48/1, 48/2, ulicy Ptasiej - działka nr 50/1

- drogi dojazdowej wraz ze stanowiskami postojowymi -  działki nr 31/2, 45/5 i ciągów     pieszojezdnych (dróg pożarowych) przy budynkach Westerplatte nr 22-27, nr 28-33, nr

34-39 – działka nr 45/6,

- ciągu pieszego - chodnika wzdłuż obiektów handlowych i przestrzeni między-obiektowych -działka nr 25/7

na arkuszu mapy 3 obręb III Południe

3.   Uzgodnienie w zakresie danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnienie danych

wyjściowych do kosztorysowania nastąpi na podstawie protokółu spisanego pomiędzy

Wykonawcą a Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i przedłożyć Zamawiającemu do podpisu

oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Przed przedłożeniem właściwym organom w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień,  opinii, decyzji i  zezwoleń, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć propozycje opracowanych rozwiązań projektowych do pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w dokumentacji projektowej wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,

przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową.

2. Zamawiający ma prawo wglądu oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych przez

Wykonawcę rozwiązań projektowych na każdym etapie realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, materiałów projektowych, oraz zobowiązany jest do uwzględnienia zgłaszanych przez Zamawiającego uwag.

- W przypadku przedłużającej się procedury wydania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zezwoleń i decyzji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, termin, o którym mowa w § 1 ust.3 niniejszej umowy może zostać przedłużony o okres, o który procedura ta została przedłużona. W takim wypadku zamiana terminu nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy sporządzonego na umotywowany i uzasadniony wniosek Wykonawcy

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu wykonaną i uzgodnioną dokumentację projektową w formie wydruku w następujących ilościach :

a) wielobranżowy projekt budowlany w 4 kpl. w tym 2 kpl. dla organu wydającego

pozwolenie na budowę. Dokumentacja geotechniczna i dokumentacja terenowo –

prawna stanowi integralną część tego opracowania.

b) projekty wykonawcze dla poszczególnych branż  w  3 egz dla każdego elementu.

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż

w 1 egz. dla każdego elementu,

d) przedmiary robót poszczególnych branż  w 3 egz dla każdego elementu.

e) kosztorysy inwestorskie poszczególnych branż w 1 egz dla każdego elementu

f) studium wykonalności w 4 egz.

g) oryginały uzyskanych przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych zezwoleń, pozwoleń,

uzgodnień i decyzji w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o

pozwoleniu na budowę

- Dokumentację, o której mowa w ust.1 pkt a), b), c), d), e), Wykonawca zobowiązuje

się wykonać i przekazać Zamawiającemu także w formie elektronicznej ( pliki PDF )na

płycie CD.

- Do przedłożonej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć

pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie

z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że jest w stanie kompletnym, z

punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Odbiór wykonanej dokumentacji projektowej w ilości i zakresie opisanym w ust. 1 nastąpi

w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez Strony

umowy, lub ich umocowanych przedstawicieli. Integralną częścią  protokółu będzie wykaz

opracowań.

§ 5

Zamawiający upoważnia, a Wykonawca zobowiązuje się do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganych uzgodnień oraz materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 6

- Za wykonanie całości dokumentacji projektowej, o której mowa w § 4 Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zawierające podatek VAT (22%) w wysokości :

- ................ zł brutto ( słownie: .......................... zł. )

- ............... zł. netto ( słownie: ............................ zł. )

niezmienne przez czas trwania umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje :

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszej

umowie wraz ze wszelkimi koniecznymi zezwoleniami, pozwoleniami, uzgodnieniami

i decyzjami, z wyłączeniem wynagrodzenia za sporządzenie raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko w wysokości:

-  ............ zł brutto, (słownie : ........................ zł. )

-  ............ zł netto, (słownie : ..........................zł. )

- wynagrodzenie za sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wysokości:

-  ............ zł brutto, (słownie : ......................... zł.)

-  ............ zł. netto, (słownie : ..........................zł.),

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do uzyskania: uzgodnień, wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych, mapy ewidencji gruntów i wykazu władających terenem, koszty uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym koszty wykonania w razie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, koszty uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz koszty koniecznych badań, ekspertyz itp. Oraz wynagrodzenie za przeniesienie na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej w zakresie określonym niniejsza umową.

- W przypadku braku konieczności sporządzenia przez Wykonawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt b).

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawa wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez Strony lub ich umocowanych przedstawicieli protokół, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w Banku ............................................nr konta: ................................................................................., w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7

1., Jeżeli dokumentacja projektowa będzie wadliwa lub niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający nie ma obowiązku jej odebrania do czasu dostarczenia dokumentacji wolnej od wad lub zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej po jej odbiorze w okresie rękojmii lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku :

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz uzyskanymi wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i zezwoleniami  – wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 1 ust.3.

b)  za zwłokę w  usunięciu wad dokumentacji projektowej w okresie rękojmii lub gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami  §7 ust 2 .

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego,

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej

szkody.

§ 8

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady prac projektowych kończy swój bieg po upływie 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego ostatniego elementu robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa lub po upływie 2 lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku nie realizowania obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji.

§ 9

1. Zamawiający w przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej części ma prawo :

a) jeżeli wady dają się usunąć - żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez    Zamawiającego,

b) odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć, lub Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, albo gdy wady te uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

- odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, gdy wady nie są istotne.

2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony

Wykonawcy wyznacza się ......................................................................................

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego

wyznacza się mgr inż. Józefa Czernika – kierownika Biura Infrastruktury Miejskiej.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji

projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa nie narusza

praw osób trzecich, w szczególności w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający nie będzie ponosić jakiejkolwiek

odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez Wykonawcę.

3.Z dniem podpisania protokołu odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1niniejszej umowy, przenosi

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej obejmujące

m.in. :wykonanie inwestycji według dokumentacji projektowej,  wykonanie kopii w

dowolnej ilości w formie kserokopii lub w formie elektronicznej, wprowadzanie do pamięci

komputera, umieszczanie w  internecie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do niej dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 13

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Zmiana postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych, może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                       ZAMAWIAJĄCY :