wzór

U M O W A   N R  ......................./07

Zawarta w dniu ........................... roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego 				 Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej		 Skarbnika Miasta,

a

......................................., zamieszkałym w ............................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ................................................, z siedzibą w ..........................................................................działającym na podstawie wpisu do ................................................., wydanego przez ....................................... dnia ................................... nr ............., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przyjęcia oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy zieleni skweru miejskiego przy ul. Piastowskiej w Brzegu – tzw. Skwer Dworcowy wraz z pracami pielęgnacyjnymi w okresie gwarancyjnym.

2. Dokumentację projektową stanowią: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

3. Prace określone w ust.1, zwane dalej „przedmiotem umowy” Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część niniejszej umowy, w szczególności w podanym niżej zakresie.

§ 2

W ramach przebudowy zieleni skweru miejskiego, o którym mowa w § 1 ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności do:

1. Wycinki, pielęgnacji oraz sadzenia drzew i krzewów,

2. Renowacji trawników.

3. Prac pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym.

§ 3

W ramach wycinki, pielęgnacji oraz sadzenia drzew i krzewów, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. Wycinki 23 sztuk pojedynczych pni drzew,

2. Pocięcia pozyskanego drewna na odcinki o długości około 1 m, przygotowanie go do transportu na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Sporządzania codziennie raportów zawierających ilość pozyskanego drewna opałowego oraz przekazywanie raportów Zamawiającemu na bieżąco.

4. Sporządzenia zbiorczego zestawienie ilości pozyskanego drewna opałowego na podstawie raportów, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu najpóźniej dzień po zakończeniu prac związanych z wycinką.

5. Mechanicznego karczowania 4,5 m2 krzewów,

6. Wykonania korekty koron i usunięcia posuszu w koronie 29 szt. drzew,

7. Zrąbkowania pozyskanych konarów i gałęzi,

8. Frezowania 23 pni po dokonanej wycince drzew,

9. Odmłodzenia 73 m2 skupin krzewów,

10. Nasadzenia 29 szt. drzew wraz z wymaganym zabezpieczeniem,

11. Nasadzenia 722 sztuk krzewów liściastych i 23 sztuk krzewów iglastych.

§ 4

W ramach renowacji trawników, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania:

1. krzyżowej aeracji wgłębnej,

2. dosiewu nasion typowej mieszanki traw w dawce 0,01 kg / m2, na powierzchni 1.947 m2.

§ 5

1. W ramach wykonania prac pielęgnacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 3, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2, pielęgnacji nasadzonych drzew w ilości 29 sztuk oraz 722 sztuk krzewów liściastych i 23 sztuk krzewów iglastych, polegających na:

a) bieżącym pieleniu chwastów, usuwaniu odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnianiu ziemi wokół roślin, poprawianiu misek oraz podlewaniu roślin wraz ze zraszaniem koron,

b) przycięciu koron oraz usunięciu kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów 1 raz w październiku 2007 r.,

c) wymiany uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew lub krzewów, 2 razy tj. 1 raz w październiku 2007 r. i 1 raz w kwietniu 2008 r.,

d) zasilaniu nawozami mineralnymi 1 raz w sierpniu 2007 r.,

e) jesiennym okopczykowaniu i wykonaniu misek 1 raz w październiku 2007 r.,

f) bieżącej kontroli i wymianie zniszczonych wiązadeł oraz wymianie uszkodzonych lub brakujących palików.

2. Strony ustalają, że okres gwarancyjny, o którym mowa w ust. 1 trwa od dnia odbioru wykonanych prac określonych niniejszą umową przez kolejne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Wykonanie przez Wykonawcę prac pielęgnacyjnych, o których mowa w ust. 1 potwierdzone będzie każdorazowo na podstawie protokółu, podpisanego przez strony po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym miały być wykonane.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie prace, o których mowa w § 3 i § 4 niniejszej umowy, w terminie ………… miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 7

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt, na którym realizowane będą prace stanowiące przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia .................. roku, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

2. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

3. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 6 niniejszej umowy.

§ 8

Prace będące przedmiotem umowy wykonywane będą zgodnie z umową, dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 9

1. Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia ustalona została na podstawie oferowanej ceny.

2. Za wykonanie prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o których mowa w § 3 i § 4, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ........................ zł ( słownie: ........................................ złotych)

brutto: ..................... zł ( słownie: ......................................... złotych)

3. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o których mowa w § 5 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto: .................... zł ( słownie: ............................................... złotych)

brutto: .................. zł ( słownie: ................................................ złotych)

4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości prac określonych niniejszą umowa wynosi:

netto: .................... zł ( słownie: ................................................ złotych)

brutto: .................. zł ( słownie: ................................................ złotych)

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej umowy, w szczególności koszty zakupu materiału nasadzeniowego i innych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, robocizny, środków transportu itp.

§ 10

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie:

a) za wykonanie prac określonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy w wysokości określonej w § 9 ust. 2, po wykonaniu tych prac i podpisaniu protokółu odbioru, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

b) za wykonanie prac określonych w § 5 niniejszej umowy w wysokości, o której mowa w § 9 ust. 3, po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest:

a) za wykonanie prac, o których mowa w §3 i §4 niniejszej umowy - protokół odbioru tych prac podpisany przez strony umowy,

b) za wykonanie prac określonych w § 5 - podpisane przez strony umowy protokóły, o których mowa w § 5 ust. 3, stwierdzające wykonanie prac w danym miesiącu, przy czym Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę po upływie okresu gwarancyjnego.

4. Wyklucza się częściowy odbiór prac określonych w § 3 i § 4. Przedmiotem odbioru jest cały zakres prac wynikający z § 3 i § 4.

5. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac.

6. W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.

§ 11

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ...............................

3. Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w ......................... nr konta .......................................

§ 12

1. Strony ustalają, że całość prac objętych niniejszą umową Wykonawca wykona  siłami własnymi.

2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania całości bądź części prac stanowiących przedmiot umowy za pomocą podwykonawców.

§ 13

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 14

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania prac.

2. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu.

3. Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. Marcin Czyżowski – autor projektu na przebudowę skweru miejskiego przy ul. Piastowskiej w Brzegu.

§ 15

1. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp w rejonie wykonywanych prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

§ 16

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu całości prac określonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2. za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6.

b) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 5 niniejszej umowy w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 3.

Za nienależyte wykonanie prac określonych w § 5 niniejszej umowy uznaje się stwierdzone przez Zamawiającego na podstawie dokonanych kontroli, o których mowa w § 14 ust. 1, lub protokołów, o których mowa w § 5 ust. 3, co najmniej trzech uchybień w wykonaniu tych prac, udokumentowanych notatkami służbowymi lub protokółami sporządzonymi przez Zamawiającego.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której dokonano odstąpienia umowy.

§ 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                              ZAMAWIAJĄCY :