wzór

U M O W A   N R  OR.IV/UOŚ.342 -     /07

Zawarta w dniu ........................... roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego 				Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Katarzyny Kaczmarek                                                 Zastępcy Skarbnika Miasta,

a

............................................................................................................................., reprezentowanym przez:

.............................................................................................................,

z siedzibą w ..........................................................................działającym na podstawie wpisu do ............................................................................, prowadzonego przez ............................................................ pod numerem ............., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przyjęcia oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej Bramie Odrzańskiej, położonej w Brzegu w Parku nad Odrą, na działce nr 84/4, arkusz mapy 4, obręb Centrum” na podstawie dokumentacji projektowej.

- Dokumentację projektową stanowią: projekt budowlano - wykonawczy, program prac konserwatorskich przy wystroju architektonicznym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

- Roboty określone w ust.1, zwane dalej „przedmiotem umowy” Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część niniejszej umowy, w szczególności w opisanym w niniejszej umowie zakresie.

- Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 wraz z pozwoleniem na budowę przekazane będą Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 2

W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności:

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót rozbiórkowych, remontowych i budowlanych,

- wykonania robót przygotowawczych, zabezpieczających, tymczasowych oraz robót rozbiórkowych wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej, polegających w szczególności na:

- wykonaniu tymczasowego ogrodzenia terenu i wyznaczeniu stref niebezpiecznych,

- wykonaniu dróg, wyjść i przejść pieszych,

- urządzeniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

- urządzeniu składowisk materiałów i wyrobów,

- wykonaniu rusztowań,

- zabezpieczeniu roślinności parku, nieprzewidzianej do usunięcia,

- wytyczeniu geodezyjnym instalacji drenażowej,

- rozebraniu nawierzchni tarasu,

- rozbiórce warstwy licowej skorodowanych powierzchni muru,

- usunięciu nadmiaru zasypki z wnętrza budowli,

- wykuciu otworu technologicznego w ścianie bocznej,

- wykonania robót wzmacniających konstrukcję i robót remontowych, polegających w szczególności na:

- wykonaniu wzmocnienia ścian ściągami stalowymi,

- przemurowaniu spękań ścian,

- przemurowaniu skorodowanej powierzchni licowej muru,

  - wykonania zabezpieczenia budowli przed wpływem wód opadowych, polegającego w szczególności na:

- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian,

- wykonaniu żelbetowego ekranu izolacyjnego,

- wykonaniu drenażu odprowadzającego wody opadowe poza teren skarpy,

- wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia antyerozyjnego skarp przy ścianach bocznych,

- wykonaniu izolacji powierzchni tarasu,

- wykonaniu przebudowy nawierzchni korony skarpy polegającej na jej uszczelnieniu oraz nadaniu terenowi prawidłowych spadków;

  - wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich, polegających w szczególności na:

- podklejeniu pozostałości polichromii,

- wzmocnieniu struktury kamienia poprzez wykonanie iniekcji i podklejek,

- wstępnym wzmocnieniu osłabionych przypowierzchniowych partii piaskowca,

- oczyszczeniu mechanicznym szczotkami stalowymi haków z produktów korozji,

- wykonaniu iniekcji wraz z podklejeniem fragmentów odspojonych tynków,

- usunięciu tynków cementowych z partii przyłuczy,

- umyciu wstępnym Kamienia i cegły w przyłączach i na ścianach ceglanych woda pod ciśnieniem,

- usunięciu mechanicznie pozostałych resztek mikroflory na kamieniu przy pomocy skalpeli,

- kilkakrotnej dezynfekcji powierzchni kamienia preparatami,

- oczyszczeniu powierzchni kamienia  oraz wieńca balustrady metoda „strumieniowo-ścierną”,

- oczyszczeniu ceglanych powierzchni murów z napisów graffiti i białych wykwitów,

- oczyszczeniu chemicznie kamienia i cegły,

- oczyszczeniu mechanicznym fragmentów kamienia przy pomocy drobnych kamieni szlifierskich, kamieni dentystycznych,

- wzmocnieniu skorodowanych cegieł w przyłączach, po skuciu tynku cementowego,

- kilkukrotnym odsoleniu kamienia,

- wykonaniu zbrojenia pod kity oraz założeniu kitów z zaprawy mineralnej,

- wykonaniu fleku granitowego w jednym z klińców,

- wykonaniu nowych tynków wapienno-trasowych w przyłączach,

- wzmocnieniu struktury piaskowca przez impregnację,

- wzmocnieniu struktury granitu roztworami żywic epoksydowych z uzupełnieniem ubytków w granicie,

- wykonaniu rekonstrukcji głów rycerzy,

- wykonaniu hydrofobizacji piaskowca i granitu,

- wykonaniu scalenia kolorystycznego,

- wykonaniu rekonstrukcji inskrypcji na fryzie belkowania,

- wykonaniu rekonstrukcji malarskiej polichromii fryzu herbowego;

  - wykonanie robót wykończeniowych, polegających w szczególności na:

    - wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych haków,

    - wykuciu spękanych, osłabionych i rozszczelnionych spoin i kitów oraz zapraw cementowych,

    - wymianie posadzki betonowej na posadzkę z płyt piaskowca o grubości 4 cm,

    - wypełnieniu spoin  między blokami kamieni oraz miedzy kamieniami a murem porowatą zaprawa wapienną z dodatkiem trasu lub zaprawa trasową.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty, o których mowa w § 2  pkt 2, pkt 3 i pkt 4 niniejszej umowy, tj. roboty przygotowawcze, tymczasowe, zabezpieczając, rozbiórkowe, wzmacniające i zabezpieczające w terminie 28 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty, o których mowa w § 2 pkt 5 i pkt 6 tj. prace konserwatorsko-restauratorskie i wykończeniowe, w terminie 50 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie …… dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz teren budowy w terminie 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

- Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 5

Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką konserwatorska, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 6

- Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia ustalona została na podstawie oferowanej ceny.

- Za wykonanie całości robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o których mowa w § 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:

brutto: ..................... zł ( słownie: ......................................... złotych)

w tym -

a) za wykonanie robót, o których mowa w § 2  pkt 2 – pkt 4 ( I transza):

brutto: ..................... zł ( słownie: ......................................... złotych)

b) za wykonanie robót, o których mowa w § 2 pkt 5 – pkt 6 ( II transza):

brutto: ..................... zł ( słownie: ......................................... złotych)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności:

- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz koszty zużycia tych mediów,

- wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót przed przekazaniem placu budowy Zamawiającemu,

- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do poszczególnych posesji przylegających do budowy w trakcie trwania robót,

- ubezpieczenie robót, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy,

- ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, kwietników, trawników itp.

- koszt wywozu odpadów powstałych w czasie wykonywania robót.

§ 7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po wykonaniu  robót określonych

niniejszą umową i podpisaniu protokółów odbioru, o których mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w dwóch transzach:

  - I transza – płatna na podstawie faktury częściowej, po wykonaniu robót, o których mowa w § 2  pkt 2 – pkt 4, niniejszej umowy,

  - II transza - płatna na podstawie faktury końcowej, po wykonaniu robót, o których mowa w § 2 pkt 5 – pkt 6 niniejszej umowy,

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, na podstawie faktur VAT, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę są podpisane przez Strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli:

  - protokół częściowego odbioru robót określonych w § 2 pkt 2 – pkt 4 niniejszej umowy,

  - protokół końcowego odbioru robót określonych w § 2 pkt 5 – pkt 6 niniejszej umowy.

- Wraz z podpisaniem każdego z protokołów odbioru robót, o których mowa w ust.4, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów, o których mowa w §14 ust. 6 pkt e).

- Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru wykonanych robót.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ...............................

- Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w ......................... nr konta .......................................

§ 9

- Strony ustalają, że całość robót objętych niniejszą umową Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Zamawiający nie dopuszcza wykonania całości bądź części robót stanowiących przedmiot umowy za pomocą podwykonawców.

§ 10

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 11

- Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania prac.

- Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu.

- Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. Barbara Wojciechowska – autor projektu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projektu robót budowlanych dla zabytkowej Bramy Odrzańskiej.

§ 12

Wykonawca oświadcza, że:

1) osoby, które uczestniczą w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579).

2) dysponuje wykwalifikowanym personelem pomocniczym do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 13

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólno budowlanej do sprawowania nadzoru techniczno – ekonomicznego w osobie: ................................................................................ zamieszkałego w .................................. ul. ...................................... nr .........., nr uprawnień budowlanych ...............................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................... zamieszkałego w ............................... ul. ............................... nr ........, nr uprawnień budowlanych .....................................

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować na własny koszt zaplecze budowy na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Koszt przyłączenia i dostawy mediów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U nr 62 poz. 628, z późniejszymi zmianami).

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

    - prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki, dojazdy do instytucji) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych,

    - korzystania z terenów wewnętrznych zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa oraz uzgodnieniami z dyrekcją muzeum,

    - właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

    - umożliwienia dostępu na sąsiadujące z palcem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

    - przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego „ Karty przekazania odpadów” sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

§ 15

- Wykonawca zapewni nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów bhp w rejonie wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Ubezpieczeniu podlegają także:

- roboty objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- mienie znajdujące się na terenie robót od utraty, kradzieży, zaboru, zniszczenia, zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących zniszczenie mienia w najszerszym możliwie zakresie.

  - Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu przekazania placu budowy doręczyć Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, za wyjątkiem przedłożonej wraz z ofertą polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 16

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

- Wykonawca nie może wykonywać jakichkolwiek robót dodatkowych bez udzielenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego w trybie określonym przepisami prawa.

§ 17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu robót określonych w § 2 pkt 2 – pkt 4 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt a), za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1,

  - zwłoki w wykonaniu robót określonych w § 2 pkt 5 – pkt 6 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt b), za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2.

  - zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za całość robót, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z §18.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

Wszelkie wady wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniający czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych robót osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 19

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………….. równej 2% wartości przedmiotu umowy określonego w §6 ust. (słownie:…………………………………………................................

……………………………………………………………złotych 00/100)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. I O/Brzeg nr konta: 17 1090 2141 0000 0005 5800 0532, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nie należytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

- 70% zabezpieczenia tj. kwota …………………zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% zabezpieczenia tj. kwota …………………zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 20

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której dokonano odstąpienia umowy.

§ 21

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o odpadach i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 23

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                              ZAMAWIAJĄCY :