Wzór umowy

## U M O W A     N R  OR.IV/IM/342-.../ 2007

zawarta w dniu ..................... 2007 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, mającą siedzibę w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (kod pocztowy 49-300 ), reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                                                   Burmistrza Miasta Brzeg

przy  kontrasygnacie

Doroty Solińskiej                                                                Skarbnika Miasta Brzeg

a

...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

reprezentowaną przez : .....................................................................................................................................................,  ......................................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zmianami).

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ............................................................

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Podświetlenie Kościoła p.w.św. Mikołaja w Brzegu”.

§ 2

W ramach przedmiotu umowy, określonego w  § 1 Wykonawca zobowiązany jest do:

wykonania podświetlenia Kościoła p.w.św. Mikołaja z następującym zakresem rzeczowym :

a/    wykonanie zasilania oświetlenia iluminacyjnego.

b/    wykonanie szafki zasilajacej iluminację.

c/    ułożenie kabli zasilających oprawy oświetleniowe.

d/    montaż oprw oświetlenia iluminacyjnego.

§ 3

Przedmiot umowy wymieniony w § 1 i § 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z projektem  budowlano-wykonawczym podświetlenia kościoła p.w.św. Mikołaja w Brzegu, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 4

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

1. Termin rozpoczęcia robót, określonych w § 1 – nie później niż 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2. Termin wykonania całości robót obejmujący zakres robót określony szczegółowo w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot elektrycznych – w 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 5

- Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie

przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy, w dwóch egzemplarzach wraz z pozwoleniem na budowę.

2.   Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy.

3.   Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.   Z chwilą  przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren (art. 652 Kodeksu cywilnego).

- Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami powstałymi w czasie prowadzenia robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zobowiązany jest do zawarcia umowy o ich wywóz z podmiotem do tego uprawnionym. Kopię zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także

zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wraz z przyłączeniem mediów dla potrzeb budowy, na własny koszt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 pkt. 2 umowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do :

- zapewnienia możliwości poruszania się pieszym na obrzeżach terenu budowy celem dojścia do budynków mieszkalnych,

- umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje : służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, dźwigów itp.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu przekazania terenu budowy doręczyć Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe za wyjątkiem przedłożonej wraz z ofertą polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie

Józef Czernik - kierownik Biura Infrastruktury Miejskiej.

2. Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. Dorota Kudrzycka autorka projektu podświetlenia.

§ 9

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z niniejszą umową, projektem budowlano-wykonawczym, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz projektach budowlano-wykonawczych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów:  certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 10

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej do sprawowania nadzoru techniczno-ekonomicznego w osobie :...................................................................................  ........................nr uprawnień budowlanych ............................................................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ..................................................................... zamieszkałego w .......................... ul. ……………............. nr …, nr uprawnień budowlanych ...............

§ 11

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

- Strony zgodnie ustalają, że całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca wykona siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

§ 12

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się łącznie na kwotę:

brutto : ........................zł. ( słownie: .......................................................................................................................)

podatek VAT w wysokości : 22% ,.tj. ............... zł

(słownie: .................................................................................................................................................................. )

netto: .......................... zł

(słownie:....................................................................................................................................................................)

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty wynikające wprost z projektu budowlano-wykonawczego i przedmiaru robót, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji  projektowej, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w szczególności :

- obsługa geodezyjna,

- podatek VAT w wysokości 22%,

- koszt polis ubezpieczeniowych,

- zapewnienie w trakcie wykonywania robót, niezbędnych dojść i dojazdów do poszczególnych posesji przylegających do budowy,

- wszelkie koszty odbiorów technicznych związane z realizacją przedmiotu umowy,

- koszt zorganizowania zaplecza budowy, koszt przyłączenia mediów dla potrzeb budowy oraz koszty ich zużycia,

- koszty uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

§ 13

      - Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót określonych niniejszą umową nastąpi jednorazowo po odbiorze całości robót określonych niniejszą umową i pisemnym potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wyklucza się częściowy odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej w terminie do 7 dni od daty

podpisania protokółu odbioru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę

konto w  terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonane roboty przez Wykonawcę jest podpisany przez strony lub ich umocowanych przedstawicieli, potwierdzony przez inspektora nadzoru, protokół odbioru, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

- Faktura winna być wystawiona na Gminę Miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

§ 14

1.  Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie udzielone przez Zamawiającego w trybie zamówienia z „wolnej ręki”, (zgodnie z art.67 ust.1 pkt.5 i 6 „Prawo zamówień publicznych”) przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Wartość robót dodatkowych wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysu ofertowego, a jeżeli nie będzie tam cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 15

1.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego zadania będzie całość robót objętych umową.

2. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Po otrzymaniu pisma Wykonawcy o gotowości do odbioru robót w trybie okreslonym w ust. 1, Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia i odbioru robót określonych niniejszą umową zawiadamiając o tym Wykonawcę i innych uczestników procesu inwestycyjnego.

4. Komisyjny odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robot do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający powołuje komisję odbioru i jej przewodniczącego z ramienia Zamawiającego.

5. Odbiór robót stanowiących  przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy.

6. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami jak: protokoły odbiorów, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne.

7. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 6, wykonana będzie na jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

8.  W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 16

1. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747-12-48-878.

2.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP...........................

3.  Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 17

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………… równej 5% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 9 pkt. 2 w kwocie ……………………..zł.

( słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych  00/100 )

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonaca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 171090 2141 0000 0005 5800 0532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio :

- 70 % zabezpieczenia tj. kwota ……………. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % zabezpieczenia tj. kwota …………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

lub gwarancji jakości.

§ 18

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu robót okreslonych niniejsza umową w wysokości 0,2 % łącznego

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki

w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

b/ za zwłokę w usunięcie wad wykonanych robót w okresie gwarancji albo rękojmii w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięie wad, zgodnie z § 15 ust. 8 lub §18 ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu projektu budowlano-  wykonawczego na wykonanie przedmiotu umowy lub w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych niniejszą umową.

4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Wszelkie wady wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na usunięcie tych wad.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu na usunięcie wad, Zamawiającemu służy prawo do naliczenia kar umownych i powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 20

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 21

Wszelkie spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy właściwe, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy prawo budowlane oraz przepisy wykonwcze do tych ustaw.

§ 23

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca :				              Zamawiający :