Wzór umowy

U M O W A     N R OR.IV/IM/342- ……/ 2007

zawarta w dniu ………….. 2007 roku w Brzegu pomiędzy :

Gminą Miasto Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (kod pocztowy 49-300), zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej                                   -  Skarbnika Miasta

a

# …………………………………………………………………………………………………………………………….…….,

zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………..….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………………………………………….,

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej………………………………………………..,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zmianami) oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w trybie przetaru nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa chodnika ulicy

Sportowej i Kusocińskiego wraz z oświetleniem i przebudową ogrodzenia Stadionu Miejskiego” –

Etap I ulica Sportowa.

2. W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do :

-   wykonania nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym,

-   wykonania nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm w kolorze szarym,

-   wykonania nawierzchni wjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze czarnym,

-   wykonania krawężników i obrzeży betonowych,

-   wykonania zieleni ulicznej,

-   wykonania oświetlenia ulicznego.

-   rozbiórki ogrodzenia Stadionu Miejskiego wykonanego z elementów prefabrykowanych,

-   wykonania ogrodzenia Stadionu Miejskiego metalowego na cokole betonowym.

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z branżowymi

projektami budowlano-wykonawczym, przedmiarami  robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robót, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót określonych niniejszą umową w terminie 8 miesięcy

od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. W przypadku wystąpienia podczas prowadzenia robot warunków atmosferycznych uniemożliwiających

prawidłowe ich wykonanie, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy oraz potwierdzonymi przez

Inspektora Nadzoru, termin, o którym mowa w ust. 1 przedłuża się odpowiednio o ilość dni, w czasie których

wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy branżowe projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu

narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców

-  branża .............................................................................................................................................................

- branża …………………………………………………………………………………………………………………..

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

    - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

    - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

a) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia

Podwykonawcy, lub

b) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii stosownych umów na wywóz i składowanie gruzu i innych odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych z terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt Zamawiającemu na wskazany przez niego teren nieuszkodzone (całe) elementy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów, pochodzące z rozbiórki istniejącego ogrodzenia.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do :

a)  prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki, dojazdy do posesji ) przy

pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych,

b)  właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

c)  zlokalizowania w okolicach bram wjazdowych stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów

opuszczających teren budowy,

d)  umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, służbom

oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

- Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach, a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje tak, aby miał pełną wiedzę o warunkach hydrologicznych, geologicznych i geotechnicznych na terenie i w otoczeniu terenu budowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości robót określonych niniejszą umową § 1 ustala się na kwotę :

netto : ……….. zł. ( słownie: …………………………………………………………………………..złotych 00/100 )

podatek VAT w wys. 22 % tj ………..zł. (słownie;……………………………………………………złotych 00/100)

brutto: ………………… zł  (słownie: ……………………………………………………………..…..złotych 00/100). Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

3. Strony zgodnie oświadczają, że kwota przewidziana do wydatkowania w roku 2007r. nie przekroczy łącznie

300.000 złotych (słownie trzystu tysięcy złotych) brutto.

§ 10

1. Odbiór robót określonych niniejszą umową następować będzie na podstawie:

a) jednego protokołu częściowego odbioru robót na podstawie procentowego zaawansowania robót, z zastrzeżeniem ust. 2 lit a oraz ust. 3, oraz

b) końcowego protokółu odbioru robót po zakończeniu i odbiorze całości wykonanych robót.

2. Strony ustalaną następujące zasady dokonania częściowego odbioru robót :

  - odbiór częściowy odbędzie się nie później niż w terminie do 14 grudnia 2007r., według procentowego zaawansowania robót,

  - po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

  - do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, protokóły badań i sprawdzeń, w przypadku wykonania tych odbiorów i badań do dnia odbioru częściowego,

- rozliczenie częściowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto

(bez podatku VAT) wraz z procentowym zaawansowaniem robót.

d)  Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy

w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

e) zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty

rozpoczęcia odbioru.

f)  protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia

odbioru częściowego.

3. Wartość faktury częściowej przedstawionej do zapłaty w 2007 roku nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł

( słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto,.

4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę częściową w 2007 roku w terminie do dnia 21 grudnia 2007r.

5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego robót:

    - po zakończeniu całości robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, protokóły badań i sprawdzeń,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokół odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały i urządzenia,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- wypełniony dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami

pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto

(bez podatku VAT).

b) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot

umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

c) zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty

rozpoczęcia odbioru.

d) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

-   jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

-   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

może odstąpić od umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 11

1.  Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 10 ust.2 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu odbioru częściowego robót.

3.  Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego  protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, o którym mowa w § 10 ust.5, lit. d niniejszej umowy.

4.  Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Faktury winny być wystawiane na Gminę Miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

5.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przez Zamawiającego.

§ 12

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru branży drogowej w osobie : …………………………………………..

który jest jednocześnie koordynatorem pracy pozostałych inspektorów nadzoru na budowie.

2. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru branży elektrycznej w osobie : ………………………………………..

3. Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie : …………………………………………………………………..

4. Nadzór merytoryczny nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie

mgr inż.Józef Czernik -  Kierownik Biura Infrastruktury Miejskiej.

§ 13

1. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747-12-48-878.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny  NIP …………………………

§ 14

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………

równej 5% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 9 pkt. 2 w kwocie …………………………..zł.

( słownie: ……………………………………………………………………………………………. złotych  00/100 )

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 17 1090 2141 0000 0005 5800 0532 najpóźniej w dniu

zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia

przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio :

-   70 % zabezpieczenia tj. kwota ……………. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane,

-   30 % zabezpieczenia tj. kwota …………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

lub gwarancji jakości.

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego

w § 2 niniejszej umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmii albo gwarancji w wysokości

0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku

do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad, zgodnie z § 16 ust. 2.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

1. Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru.

2. Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji i rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest usuwać

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego

terminu Zamawiającemu służy, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, prawo do powierzenia wykonania

tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 18

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy, chyba,że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 19

1. Oprócz przypadków określonych  w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający  może odstąpić od umowy

w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i

powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

postanowienia szczegółowe :

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,

z winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 22

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz  Wykonawca.

Wykonawca:						Zamawiający: