wzór

U M O W A    nr OR.IV/IM/342-        / 07

Zawarta w dniu           2007 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez

Burmistrza Miasta Brzeg                        - Wojciecha Huczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta   - Doroty Solińskiej

a ……………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………..

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  nr ……….                           ………………z dnia …………..wydanego przez ………………………………

……………………………. o kapitale zakładowym ………………. . zł  zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym zleca a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania zdania pn. ”Wykonanie mikrodywanika w  technologii cienkiej warstwy  „na zimno”  wraz z wyprofilowaniem podbudowy oraz regulacją urządzeń wbudowanych w nawierzchnię jezdni na ciągu ulic: Starobrzeska – Ciepłownicza – Elektryczna w Brzegu ”.

2. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

stanowiący jej integralną część.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty określone zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót określonych niniejsza umową w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych prawidłowe wykonawstwo robót tj. występowanie ciągłych opadów deszczu  lub temperatur poniżej +50  w okresie dłuższym niż 1 doba, na wniosek Wykonawcy termin wykonania, określony w ust. 1 może zostać przedłużony o ilość dni, w których wystąpiły warunki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie tych robót.

§ 3

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu materiałów i narzędzi własnych.

§ 4

1. Wykonawca  zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności

cywilnej za ewentualne szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów

mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzenia robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się oznakowania oraz utrzymywania tego oznakowania w trakcie prowadzenia robót.

3. Po zakończeniu wykonywania robót, Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania na własny koszt terenu robót.

§ 5

1. Za wykonanie całości robót określonych umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto ……………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………zł.) , w tym za wykonanie robót na poszczególnych ulicach w następującej wysokości:

a/.Starobrzeska - ………………..zł

słownie: ……………………………………………………………………………

b/.Ciepłownicza - ………………zł

słownie:……………………………………………………………………………

c/.Elektryczna - ………………..zł

słownie…………………………………………………………………………….

2. Kwota łączna wymieniona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych niniejsza umową, w tym w szczególności:

- koszt wszelkich robót przygotowawczych

- koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót

- koszty uporządkowania terenu robot,

- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku

z prowadzonymi robotami.

§ 6

- Zakończenie robót potwierdzone zostanie protokółem odbioru robót, podpisanym przez Strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli.

- Dopuszcza się częściowy odbiór robót po kompleksowym wykonaniu robót na każdej z ulic, o których mowa w §5 ust. 1. W takim wypadku odbiór wykonanych robót na danej ulicy potwierdzony zostanie protokółem częściowego odbioru robót, podpisanym przez Strony lub ich umocowanych przedstawicieli, przy czym odbiór ostatniej z ulic nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru robót.

§ 7

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazane przez  Wykonawcę konto.

2. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie za kompleksowe wykonanie poszczególnych ulic wymienionych w § 5 umowy, na podstawie faktur Wykonawcy po odbiorze poszczególnych ulic i podpisaniu częściowego protokółu odbioru robót, lub protokółu końcowego odbioru robót, zgodnie z §6 ust. 2.

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół częściowego odbioru robót lub protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony lub ich umocowanych przedstawicieli.

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer

identyfikacyjny NIP………………………………

6. Zamawiający będzie płacił ze swego konta należności Wykonawcy na konto

nr …………………………………………………………………………..

§ 8

Nadzór na realizacją umowy sprawuje kierownik Biura Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Brzeg mgr inż. Józef Czernik

§ 9

1. Gotowość do obioru wykonanych robót Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zgłosić Zamawiającemu na piśmie.

2.Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru poszczególnych ulic

zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

5. Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest usunąć nie później niż w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o istnieniu wady.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu

wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru zakwestionowanych

uprzednio robót jako wadliwych.

§ 10

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a/.zwłoki w wykonaniu całości robót określonych niniejsza umową w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 z zastrzeżeniem §2 ust. 2,

b/ za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od końcowego terminu wyznaczonego do usunięcia wad,

c/ za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa w §9 ust.5.

2.W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupełniającego.

3.Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

łącznego Wykonawcy, określonego w § 5.

§ 11

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności

określonych niniejsza umową na osoby trzecie.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru poszczególnych ulic, o których mowa w §5.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w § 9 ust. 5 Zamawiający ma prawo, oprócz naliczenia kar umownych, o których mowa w §10 ust. 1 lit. c, powierzyć usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę.

§ 13

Z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych.

§ 15

Wszelkie mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający  i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA :