UMOWA NR ZP/…../07

zawarta w Brzegu w dniu …………………….. pomiędzy:

1. Gminą Miasto Brzeg, w której imieniu działa Zarząd  Nieruchomości Miejskich  w Brzegu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 reprezentowany przez:

Dyrektora  - Andrzeja Moryla,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

2. ……………………………………………., zam.………………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………………………………………

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /lub KRS*    /*zbędne skreślić/ nr ………………………….z dnia ………………... wydanego przez………………………

……………………………. mającym siedzibę w …………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ l

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dla inwestycji pn.:

Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu wraz z

zagospodarowaniem terenu.

- wariantowej koncepcji programowo – przestrzennej,

- dokumentację projektową ,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji o której mowa w pkt. b).

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych

niniejszą umową.

3. Dokumentację projektową określoną w ust. 1 b należy sporządzić na podstawie przyjętej przez

Zamawiającego koncepcji programowo – przestrzennej, przedłożonej uprzednio , stanowiącej

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.

- Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej  wymaga dokonania   i udokumentowania wszelkich niezbędnych uzgodnień (Konserwator Zabytków i Zespół Uzgodnienia Dokumentacji) umożliwiających ich realizację.

5.  W ramach dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1b) Wykonawca zobowiązany jest do

wykonania:

- projektu budowlanego wielobranżowego ( podstawowy – do uzyskania pozwolenia na   budowę tj. zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994 r.- Prawo Budowlane)  	          -5 egz.

- projektu  wykonawczego wielobranżowego (technicznego dla wykonawcy robót) obejmującego wszystkie niezbędne branże budowlane, w tym: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczną – wymagane przepisami ustawy z dnia 7 .07. 1994 r. - Prawo budowlane, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w ilości dla każdej branży po 	- 4 egz.

- projektów wykonawczych przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego  - 4 egz.,

- przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej wykonawczej oraz podstaw  do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, w ilości dla każdego opracowania  branżowego po               – 3 egz.,

- kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) sporządzony na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projektach wykonawczych, w ilości dla każdego opracowania branżowego po 		            - 2 egz.,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w procesie budowy (tj. zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 .07.1994 r.- Prawo budowlane)		                                    - 2 egz..

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- raportu oddziaływania na środowisko, wykonany dla etapu pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagany, zgodnie z art. 52 ust.1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) - 2 egz.

- opracowań pozostałych tj. opracowania map w skali 1:500 z przekrojami poprzecznymi terenu, zakupu map kolejowych do celów projektowych, map katastralnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, materiały do wydania decyzji środowiskowej, uzgodnień branżowych, operatu do dochodzeń wodno – prawnych.

Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośnikach CD w formatach doc (WORD), xls ( EXCEL), pdf.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- uzyskanie wszelkich wymaganych w toku procesu projektowania opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, decyzji itp. , a w szczególności uzgodnienia projektów budowlanych przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Brzegu,

- uzyskanie decyzji zatwierdzających projekt budowlany,

- uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji, o której mowa w § 1. 1.

§ 3

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych , materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej -  kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- udział w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Wykonawcy (projektanta/ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,

- udziału w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót, odbiorach poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

- Inne postanowienia dotyczące nadzoru autorskiego:

- do pełnienia nadzoru autorskiego objętego niniejszą umową Wykonawca upoważni autorów opracowanej dokumentacji projektowej,

- dokumentem stwierdzającym pobyt Wykonawcy (projektanta/ów) na budowie lub innym miejscu związanym z realizacją inwestycji i nadzorem jest wpis do dziennika budowy oraz protokół nadzoru autorskiego.

§ 4

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu i dobrą jakością, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i  normatywami.

  - Dokumentacja projektowa winna być opracowana z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120  poz. 1133).

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy tak, aby materiały i urządzenia zastosowane w projekcie odpowiadały wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane, zapewniały maksymalnie niskie koszty eksploatacji oraz posiadały certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  - Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć całości lub części prac określonych niniejszą umową osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców.

§ 5

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również

w trakcie realizacji inwestycji.

§ 6

Do koordynowania prac projektowych ze strony Zamawiającego wyznacza się:

Henryka Chmielewskiego

Barbarę Nizinkiewicz

§ 7

1.  Strony ustalają  następujące terminy realizacji niniejszej umowy:

a/ wykonanie  zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt.  a) – jeden miesiąc od dnia podpisania niniejszej umowy

b/ wykonanie  zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt.  b) – do   31.03.2008 r.

c/ wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt.  c) – do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.

2. Wykonawca przekaże w terminie określonym w ust.1 pkt. a)  po jednym egzemplarzu  dwóch

wariantów koncepcji programowo – przestrzennej, a Zamawiający w terminie 10 dni dokona wyboru

wariantu.  O wyborze właściwego wariantu Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej

i w terminie 7 dni Wykonawca przedłoży drugi egzemplarz wybranego wariantu potwierdzony

protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne  z umową opracowania w   siedzibie

Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1.

Opracowanie projektowe dostarczone będzie w formie wydruku.

Odbiór prac projektowych wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, o których

mowa w § 2, odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony

umowy.

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu , o którym mowa w ust. 2 i 3 traktuje się jako datę

wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1ust. 1 pkt.  a) i b).

5. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne

oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że

jest kompletna i zupełna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ogółem wynosi:

-  netto: ...................... zł (słownie: ..................................................................................... zł.)

- podatek VAT 22%, tj. ......... zł(słownie:.......................................................................... zł)

- brutto: .................... zł(słownie:......................................................................................... zł)

w tym:

a/ cena ryczałtowa za koncepcję programowo - przestrzenną:

- kwota netto .................................... PLN

/słownie: ........................................................................................................................ zł/

- podatek VAT 22% tj. .................... PLN

/słownie: ........................................................................................................................ zł/

- kwota brutto .................................. PLN

/słownie: ......................................................................................................................... zł/

b/ cena ryczałtowa za dokumentację  projektową i pozostałe opracowania

wyszczególnione w § 1 ust. 5:

- kwota netto ......................................PLN

/słownie: ....................................................................................................................... zł/

- podatek VAT 22 % tj. .....................PLN

/słownie: ....................................................................................................................... zł/

- kwota brutto ...................................PLN

/słownie: ........................................................................................................................ zł/

c/ pełnienie nadzoru autorskiego:

- kwota netto ...................................PLN

/słownie: ...................................................................................................................... zł/

- podatek VAT 22 % tj. .................. PLN

/słownie: ...................................................................................................................... zł/

- kwota brutto ................................. PLN

/słownie: ………………………………………………………………………………zł/.

- Wynagrodzenie za wykonanie koncepcji, prac projektowych i  nadzór autorski jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

- Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jego wykonania i obejmuje także :

- koszt sporządzenia map do celów projektowych wraz z ich aktualizacją,

- koszt uzyskania map ewidencyjnych gruntów z wykazem władających,

- koszt uzyskania niezbędnych warunków technicznych podłączenia mediów,

- koszt niezbędnych uzgodnień, opłat skarbowych, zdjęć, ekspertyzy itp.

§ 9

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 pkt. a) na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego koncepcji programowo – przestrzennej według terminów określonych w § 7 ust. 2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na wynagrodzenie określone w § 8

ust. 1 pkt. b) na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego projektu budowlano wykonawczego i pozostałych opracowań wyszczególnionych w § 1 ust.  5, nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Termin płatności w/w faktury ustala się na 30 dni od daty jej otrzymania przez     Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na wynagrodzenie określone w § 8

ust. 1 pkt c) jest protokół odbioru inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  obiektu.

Termin 	płatności w/w faktury ustala się na 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Faktury, o których mowa wyżej, płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w banku ................................ nr konta ................................................................................................................

§ 10

Zamawiający  upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w celu uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji, zezwoleń itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulegnie przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§ 12

1.   Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747-175-94-32.

2.  Wykonawca  oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP ...........................

§ 13

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki błędnego policzenia ilości robót w opracowanych przedmiarach robót, stanowiących integralną część projektów wykonawczych – wielobranżowych dotyczących obiektów kubaturowych  jak również pozostałych opracowań branżowych określonych

w § 1.

§ 14

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  w przypadku:

- Opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 8  za każdy dzień opóźnienia  w stosunku do terminu określonego niniejszą umową.

- Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia łącznego określonego w § 8.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia  Wykonawcy.

§ 15

Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1a,b zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 16

Oprócz przypadków określonych w tytule XV Kodeksu cywilnego oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących przypadkach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 17

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nie ważna.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą  umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i odpowiednie przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Z dniem podpisania protokółu odbioru , o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, Wykonawca przeniesie,  w trybie art. 61  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do koncepcji programowo - przestrzennej i projektu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- utrwalenie za pomocą systemu w formie wydruku zwielokrotnienie  utrwalonego projektu w formie wydruku,

- wprowadzenie do obrotu w formie określonej  wyżej,

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- publiczne udostępnienie dzieła w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 20

Przelew  wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 21

Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§ 23

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- koncepcja programowo – przestrzenna,

- oferta Wykonawcy z dnia .................... r.

ZAMAWIAJĄCY: 									WYKONAWCA: