O G Ł O S Z E N I E

O  ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Remont dachu wraz z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu przy ul. Gaj 3”.

1/ Przedmiotem zamówienia jest: kod według CPV:  45.000000-7

(kody uzupełniające: 45261210-9, 45261320-3, 45321000-3)

###### Przedmiotem zamówienia jest remont dachu wraz z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu przy ul. Gaj 3 i obejmuje następujący zakres robót do wykonania:

###### 1.  roboty demontażowe:

- rozbiórka pokrycia z papy o pow. 626,94 m2

- wywiezienie papy i gruzu na wysypisko

- rozebranie rynien 98mb i rur spustowych 34 mb

- rozebranie obróbek blacharskich 114,23 m2

2.  roboty budowlane:

- naprawa i uzupełnienie posadzek i kominów

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

- wykonanie dwuwarstwowej izolacji o gr. 100 mm z plyt z wełny mineralnej o pow. 595 m2

- montaż płyt żelbetonowych korytkowych 76,80 m2

3.  roboty dekarskie:

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 626,70 m2

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- montaż instalacji odgromowej z pręta 308,90 m

- przeprowadzenie pomiarów uziemienia ochronnego

Termin wykonania zamówienia do dnia 30 września 2005 roku.

### 2/ WARUNEK DOPUSZCZENIOWY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU !

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

- posiadają aprobatę ITB producenta papy podkładowej (o grubości nie mniejszej niż 3,5 mm)  i nawierzchniowej (o grubości powyżej 5 mm) w I gatunku jakości.

Nie spełnienie ww. warunku spowoduje odrzucenie oferty!

3/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4/ Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

# 5/ Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:

A/ Cena – 90 %,

B/ Doświadczenie zawodowe w realizacji zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia poparte

dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością – 10 %,

A. Cena:

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

# C min

An = ----------- x 100 pkt

# C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty.

B. Doświadczenie:

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę ilość wykonanych przez wykonawcę robót tożsamych z przedmiotem zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem robót obejmujących swym zakresem układanie papy termozgrzewalnej wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wymienionych w załączniku nr 2 do oferty potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

# D n

###### Bn = ----------- x 100 pkt

# D max

Bn –  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B,

D n – ilość wykonanych robót, potwierdzonych dokumentami od poprzednich zamawiających i

przedstawionych do oceny w rozpatrywanej ofercie,

D max – największa ilość robót potwierdzonych dokumentami od poprzednich Zamawiających

wśród  złożonych ofert.

W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = An x 0,90 + Bn x 0,10

Won = suma punktów

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

Bn –  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B,

6/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Biurze Infrastruktury Miejskiej

tut. Urzędu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 3  (parter, bud. „B”).

Zamawiający prześle s.i.w.z. Wykonawcy pocztą na jego pisemny wniosek.

Wnioski należy przesyłać faksem na nr: 77/404 70 56 lub 77/ 416 99 52.

7/ Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Biura Infrastruktury Miejskiej	– Józef Czernik

tel. 4168031, pokój nr 2, parter budynek "B",

inspektor Biura Infrastruktury Miejskiej tut. urzędu – Krzysztof Kłonowski,

tel. 4168519, pokój nr 3, parter budynek "B".

- w zakresie procedury przetargowej:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych 	– Elżbieta Sobczuk

Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pokój nr 107 (I piętro, bud. ”A”), telefon (0-77) 404 70 55.

8/ Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić

nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Remont dachu wraz z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu przy ul. Gaj 3”.

i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, w terminie do dnia 24 czerwca 2005 roku, do godz. 8.30.

9/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2005 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeg przy

ul. Robotniczej 12, w pok. nr 105 na I piętrze w budynku „A”.

10/ Okres związania ofertą: do 23 lipca 2005 roku.

11/ W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

12/ Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1/ Formularz oferty wg załączonego wzoru “OFERTA”,

2/ kosztorys ofertowy,

3/ Dane dotyczące wykonawcy:

a/ oświadczenie wykonawcy złożone na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

prawo zamówień publicznych na zał. nr 1 do oferty,

(w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia o treści podanej w niniejszym załączniku

muszą złożyć wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną),

b/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę),

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

c/ polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ważny na dzień otwarcia ofert (czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę), (W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę łączną Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez te podmioty polisy wystawionej łącznie na te podmioty).

d/ dokument potwierdzający że wykonawca posiada aprobatę ITB na papę podkładową (o grubości nie mniejszej niż 3,5 mm)  i nawierzchniową (o grubości powyżej 5 mm) (czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę)

e/ wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót tożsamych z przedmiotem zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem robót obejmujących swym zakresem układanie papy termozgrzewalnej (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na zał. nr 2 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Załączone dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w zał. nr 2 zostały wykonane z należytą starannością mogą być złożone w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę,

4/ podpisany wzór umowy.

BRAK  KTÓREGOKOLWIEK  Z DOKUMENTÓW LUB  ZAŁĄCZNIKÓW  ALBO ZAMIESZCZENIE W NICH INNYCH DANYCH NIŻ WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO SPOWODUJE  ODRZUCENIE  OFERTY.

Burmistrz Miasta Brzegu

(-) Wojciech Huczyński

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 7 czerwca. 2005  roku

na okres 18.  dni, tj. do dnia 24 czerwca 2005  roku.