Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 euro:

      - Nazwa i adres Zamawiającego.

      - Tryb udzielenia zamówienia:

      - Opis przedmiotu zamówienia.

      - Termin wykonania zamówienia.

      - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

      - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

      - Wymagania dotyczące wadium.

      - Termin związania ofertą.

      - Opis sposobu przygotowania ofert.

      - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

      - Opis sposobu obliczenia ceny.

      - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

      - Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Istotne dla  stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

      - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia

      - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.

      - Postanowienia końcowe.

II. Wzór oferty ,

III. Załączniki do oferty od nr 1 do nr 5

IV. Wzór umowy

V. Projekt techniczny

VI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

VII. Przedmiar robót

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest  Gmina Miasto Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Miasta Brzegu.

Adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul: Robotnicza 12; godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515, Tel. : 077/416-99-50, fax: 077/416-99-52 lub 077/404-70-56, e-mail:  bzp@brzeg.pl.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Brzegu przy ulicy Pańskiej.

- Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45112711-2, 45112723-9.

- Termin wykonania zamówienia

12 tygodni od dnia podpisania umowy

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

        - Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

          - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

          - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali co najmniej jedno zadanie związane z zagospodarowaniem terenu placu zabaw o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 80.000,00 zł oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

          - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

          - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

        - Opis oceny spełnienia warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 przedmiotowego postępowania oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

- Wykaz doświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

          - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – na zał. nr 1 do oferty,

          - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – na zał. nr 2 do oferty,

          - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – Zamawiający przyjmuje, że będą to roboty związane z zagospodarowaniem terenu placu zabaw o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 80.000,00 zł – w wykazie należy ująć co najmniej jedno zadanie –  na zał. nr 3 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie.

          - oświadczenie Wykonawcy, że pracami i czynnościami określonymi wzorem umowy kierować będzie osoba posiadająca kwalifikacje, określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 z 2004 roku poz. 1579), bądź posiadająca zaświadczenie, o którym mowa w § 13 tego rozporządzenia, na załączniku nr 4 do oferty,

          - oświadczenie w sprawie podjęcia obowiązków przez kierownika budowy na zał. nr 5 do oferty,

Do oświadczenia należy dołączyć:

    - czytelną kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,

    - czytelną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

          - kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót,

          - folder, fotografia lub katalog zawierający opisy graficzne oferowanych elementów wyposażenia placu zabaw,

          - deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz 2041) dla oferowanych urządzeń zabawowych.

          - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

          - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert,

          - pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 ust. 1 lit. i składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące:

- zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- ofertę wraz dokumentami wskazanymi w pkt. 6 ust. 1 lit b), f), k) składa pełnomocnik, o którym mowa wyżej, w imieniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 6 ust. 1 lit. a), i) powinny być złożone przez każdy podmiot.

- dokumenty wskazane w pkt. 6 ust. 1 lit c), d), e), g), h), j) mogą być złożone przez któregokolwiek z podmiotów występujących wspólnie

- W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane faksem powinny być niezwłocznie przesłane pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując je na piśmie lub faxem, pod adres podany w pkt. 1 s.i.w.z..

- Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy na piśmie, jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego 6 dni przed terminem składania ofert określonym w pkt. 11 s.i.w.z.

- Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali s.i.w.z nie wskazując źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieści na tej stronie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano s.i.w.z., a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

- Modyfikacja treści s.i.w.z. nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 pzp, termin na wprowadzenie zmian wynosi co najmniej o 7 dni. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano s.i.w.z., a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia :

kierownik Urbanistyki i Ochrony Środowiska tut. Urzędu – Beata Boryk ,

tel. (077) 416 04 95, pokój nr 13, parter budynek "B",

inspektor ds. zieleni  – Beata Nyczaj

tel. (077) 404 58 25 , pokój nr 1, parter budynek "B".

- w zakresie procedury przetargowej:

Inspektor ds. zamówień publicznych	– Anna Jabłońska

Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. nr 107 (I piętro, bud. “A”), tel. (077) 4047055 .

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub  osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być parafowane przez Wykonawcę lub  osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 na biurze podawczym, w terminie do dnia 4 stycznia 2008 roku, do godziny 8.30.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta przetargowa na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Brzegu przy ul. Pańskiej”

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przez terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu, w pokoju nr 105, w dniu 4 stycznia 2008 roku o godzinie 9.00.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu kopert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty zakupu urządzeń zabawowych, zakupu koszy i ławek, wykonania pola piaszczystego, likwidacji istniejących urządzeń zabawowych i innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszt robocizny, koszt transportu, koszt uporządkowania terenu oraz koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych.

- W cenie należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę:

  - Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

  - jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

A : Cena     – 90%

B: Gwarancja na wbudowane urządzenia zabawowe i elementy małej architektury, liczona w miesiącach – 10%

- Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad.

- Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Cmin

An = (---------- x 100 pkt)  x 0,90 pkt

C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty

    - Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

G1n

Bn = ( -------  x 100 pkt) x 0,10

G1max

Bn – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B,

G1 max – najdłuższy okres udzielonej gwarancji wśród złożonych ofert

G1 n – okres gwarancji rozpatrywanej oferty

W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = An + Bn

Won – suma punktów

An – liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium A

Bn – liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium B

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

###### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

###### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

###### Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

###### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie faksem pod numer podany w formularzu ofertowym oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt. 1 lit. a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie

- Zgodnie z art. 139  ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

  - zostanie zawarta w formie pisemnej,

  - mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

  - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

  - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający  z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

  - zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej specyfikacji

  - jest nieważna:

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy prawo zamówień publicznych,

- Zgodnie z art. 144 p.z.p. zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

- Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 p.z.p.

- Wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla  stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania terenu placu zabaw w Brzegu przy ul. Pańskiej, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i na zasadach określonych wzorem umowy.

- Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dotyczy zadania, które będzie realizowane w kilku etapach Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy etapu obejmującego wymianę urządzeń zabawowych i elementów małej architektury wraz z budową pola piaszczystego – zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

- W ramach zagospodarowania terenu placu zabaw Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia drewnianych urządzeń zabawowych oraz wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności do :

  - likwidacji istniejących urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej i stalowej wraz z likwidacją fundamentów oraz wywozem,

  - wykonania nawierzchni piaszczystej o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm o łącznej powierzchni 232 m2,

  - dostarczenia i montażu na terenie placu zabaw drewnianych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową,

  - zakupu i montażu koszy na śmieci w ilości 20 sztuk oraz ławek z oparciem w ilości 14 szt., których wzór został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej.

- Dokumentację projektową stanowią: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, kosztorys ofertowy.

- Roboty określone wzorem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, stanowiącą integralną część wzoru umowy.

- W ramach likwidacji istniejących urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej i stalowej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- likwidacji piaskownicy o konstrukcji drewnianej, ośmiokątnej, o średnicy 4m, wraz z wybraniem piasku z piaskownicy,

- likwidacji zestawu zabawowego drewnianego wysokości 3,5 m,

- likwidacji samochodu drewnianego na sprężynach w ilości 1 szt.,

- likwidacji ważek dużych podwójnych stalowych w ilości 3 szt.,

- likwidacji ważek małych podwójnych stalowych w ilości 3 szt.,

- likwidacji huśtawek podwójnych stalowych dużych w ilości 2 szt.,

- likwidacji huśtawek podwójnych małych stalowych w ilości 4 szt.

- likwidacji drabinki falistej stalowej dł. 3,5 m w ilości 1 szt.,

- likwidacji przeplotni stalowej o dł. 4 m w ilości 1 szt.,

- likwidacji bramek drewnianych w ilości 2 szt.,

- przestawieniu 2 szt. ławek drewnianych z oparciami,

- likwidacji fundamentów oraz wywozu drewna, stali, gruzu, darni powstałych po zdemontowaniu urządzeń zabawowych,

- W ramach wykonania nawierzchni piaszczystej o łącznej powierzchni 232 m2, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm na powierzchni 232 m2 wraz z wywozem,

- wykonaniu nawierzchni piaszczystej o powierzchni 232 m2 o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i montażu na terenie placu zabaw następujących drewnianych urządzeń zabawowych:

- pomost wiszący z dwoma trapami – 1 szt.

- sześciokąt wielofunkcyjny – 1 szt.,

- ścianka wspinaczkowa potrójna – 1 szt.,

- bujaki sprężynowe – 3 szt.,

- karuzela tarczowa o średnicy 150 cm – 1 szt.,

- huśtawka podwójna z siedziskiem „koszyk” gumowym dla dzieci młodszych – 1 szt.,

- huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym dla dzieci starszych – 2 szt.,

- zestaw zabawowy, integracyjny duży z metalowymi zjazdami – 1 szt.,

- stoliki do gier planszowych duże – 2 szt., małe – 3 szt.,

- stół wolnostojący do ping – ponga – 2 szt.,

- bramka obniżona z koszem – 1 szt.,

- płotek drewniany h = 1m, z 2 furtkami szer. 1,5 m o łącznej dł. 64 m

- Całość robót określonych wzorem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy.

- Całość robót określonych wzorem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać bez udziału podwykonawcy.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych w szczególności złomem, drewnem, gruzem, darnią w sposób określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 6289 z późn. zm.). Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu „karty przyjęcia odpadów”.

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych i w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także wymogom dokumentacji projektowej, w szczególności specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobata Techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 roku nr 92 poz. 881), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 roku nr 198 poz. 2041).

- Wykonawca oświadcza, że pracami i czynnościami określonymi wzorem umowy kierować będzie osoba posiadająca kwalifikacje, określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 z 2004 roku poz. 1579), bądź posiadająca zaświadczenie, o którym mowa w § 13 tego rozporządzenia.

- Wykonawca oświadcza, ze dysponuje wykwalifikowanym personelem pomocniczym, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp w rejonie wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu całości prac określonych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 wzoru umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6 wzoru umowy,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust 2 wzoru umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 5 wzoru umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót określonych wzorem umowy, ze względu na technologie ich wykonania, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres uniemożliwiający wykonywanie tych robót, wynikający z zapisów w Dzienniku budowy.

- Zmiana terminu, o którym mowa w § 21 ust. 1 wzoru umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, potwierdzonego przez kierownika budowy.

- W ramach udzielonej Zamawiającemu gwarancji Wykonawca będzie dokonywał co najmniej raz w każdym roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  § 10 ust. 2 wzoru umowy przeglądu gwarancyjnego wbudowanych elementów małej architektury. Z dokonanego przeglądu sporządzony zostanie protokół podpisany przez strony umowy, zawierający stwierdzone podczas przeglądu wady oraz termin ich usunięcia.  Na podstawie protokółu Wykonawca dokona bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeprowadzonego przeglądu. Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, uwzględniającym czas niezbędny do ich usunięcia. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, służy prawo do powierzenia wykonania tych robót osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub telefonicznie.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy (przysługuje wyłącznie protest, zgodnie z art. 184 ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy dotyczące odwołań i skarg).

- Protest:

Wykonawca wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz  w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, może wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest wniesiony po zawarciu umowy.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia

- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

w terminie 10 dni od upływu terminów na wniesienie protestu.

Protest inny, niż w/w zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

- Postanowienia końcowe.

- zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

  - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

  - Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

- ogłoszenie o wyniku przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej tj.  www.bip.brzeg.pl

Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej, pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

...............................................						.....................................................

(opracował/ła)									(zatwierdził)

...............................................						.....................................................

(w dniu)									   ( w dniu)