U M O W A    N R   OR.IV……………/07

Zawarta w dniu ........................2007  roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego				Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej		Skarbnika Miasta,

a

......................................., zamieszkałym w ............................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ................................................, z siedzibą w ..........................................................................działającym na podstawie wpisu do ................................................., wydanego przez ....................................... dnia ................................... nr ............., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przyjęcia oferty Wykonawcy na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania terenu placu zabaw w Brzegu przy ulicy Pańskiej, zwanego dalej „placem zabaw” zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i na zasadach określonych niniejszą umową.

- W ramach zagospodarowania terenu placu zabaw, o którym mowa w ust 1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia drewnianych urządzeń zabawowych oraz wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności do:

1) likwidacji istniejących urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej i stalowej , wraz z likwidacją fundamentów oraz wywozem,

2) wykonania nawierzchni piaszczystej o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm o łącznej powierzchni 232 m2,

3) dostarczenia i montażu na terenie placu zabaw drewnianych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową,

4)  zakupu i montażu koszy na śmieci w ilości 20 sztuk oraz ławek z oparciem w ilości 14 szt., których wzór został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej,

- Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 stanowią: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy.

- Roboty określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1, stanowiącą integralną część niniejszej umowy, w szczególności w podanym niżej zakresie.

§ 2

W ramach likwidacji istniejących urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej i stalowej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. likwidacji piaskownicy o konstrukcji drewnianej, ośmiokątnej, o średnicy 4 m, wraz z

wybraniem pisku z piaskownicy,

2. likwidacji zestawu zabawowego drewnianego wysokości 3,5 m,

3. likwidacji samochodu drewnianego na sprężynach w il. 1 szt,

4. likwidacji  ważek dużych podwójnych stalowych w il. 3 szt.,

5. likwidacji ważek małych podwójnych stalowych w il. 3 szt.,

6. likwidacji huśtawek podwójnych stalowych dużych w il.  2 szt,

7. likwidacji huśtawek podwójnych małych stalowych w il. 4 szt,

8. likwidacji drabinki falistej stalowej dł. 3,5 m  w il. 1 szt.,

9. likwidacji przeplotni stalowej o dł. 4 m w il. 1 szt.,

10. likwidacji bramek drewnianych w il. 2 szt.,

11. przestawieniu 2 szt. ławek drewnianych z oparciami,

12. likwidacji fundamentów oraz wywozu  drewna, stali, gruzu, darni powstałych po

zdemontowaniu urządzeń zabawowych.

§ 3

W ramach, wykonania nawierzchni piaszczystej o łącznej powierzchni 232 m2,Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1. usunięcia warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) o grubości 25 cm na powierzchni 232 m2

raz z wywozem;

2. wykonaniu nawierzchni piaszczystej o powierzchni 232 m2 o grubości warstwy po

zagęszczeniu 25 cm.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i montażu na terenie placu zabaw następujących drewnianych urządzeń zabawowych:

- pomost wiszący z dwoma trapami – 1 szt.,

- sześciokąt wielofunkcyjny – 1 szt.,

- ścianka wspinaczkowa potrójna – 1 szt.,

- bujaki sprężynowe – 3 szt.

- karuzela tarczowa o średnicy 150 cm – 1 szt.,

- huśtawka podwójna  z siedziskiem „koszyk” gumowym dla dzieci młodszych -1 szt.,

- huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym dla dzieci starszych – 2 szt.,

- zestaw zabawowy , integracyjny duży z metalowymi zjazdami – 1szt.,

- stoliki do gier planszowych duże – 2 szt., małe  - 3 szt.,

- stół wolnostojący do ping-ponga – 2 szt.,

- bramka obniżona z koszem – 1 szt.,

- płotek drewniany h =1 m, z 2 furtkami szer 1,5 m o łącznej dł. 64 m

§ 5

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy.

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty określone niniejszą umową w terminie ....... miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 7

- Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt, na którym realizowane będą roboty stanowiące przedmiot umowy określony w § 1 w terminie ….. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

- Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót na własny koszt i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 6 niniejszej umowy.

§ 8

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonywane będą zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami powstającymi  w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych w szczególności złomem, drewnem, gruzem, darnią w sposób określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U nr 62 poz. 628, z późniejszymi zmianami). Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu „karty przyjęcia odpadów”.

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także wymogom dokumentacji projektowej, w szczególności specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. u. z 2004 r. nr 92, poz. 881), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że pracami i czynnościami określonymi niniejszą umową kierować będzie osoba posiadająca kwalifikacje, określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579), bądź posiadająca zaświadczenie, o którym mowa w § 13 tego rozporządzenia.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem pomocniczym, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 10

- Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia ustalona została na podstawie oferowanej ceny.

- Za wykonanie całości robót określonych niniejszą umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:

netto: ........................ zł ( słownie: ........................................ złotych)

brutto: ..................... zł ( słownie: ......................................... złotych)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej umowy, w szczególności koszty zakupu urządzeń zabawowych, zakupu koszy i ławek, wykonania pola piaszczystego, likwidacji istniejących  urządzeń zabawowych i innych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, koszt robocizny, koszt transportu, koszt uporządkowania terenu oraz koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych.

§ 11

  - Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po wykonaniu i odbiorze całości robót określonych niniejszą umową, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

  - Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony lub ich umocowanych przedstawicieli, potwierdzony przez Kierownika Budowy protokół odbioru robót, o którym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

  - Faktura winna być wystawiona na Gminę Miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

§ 12

- Gotowość do odbioru całości wykonanych robót Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu.  Przedmiotem odbioru będzie całość robót, nie dopuszcza się odbiorów częściowych.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót będzie faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonego przez Zamawiającego .

- Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu  wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, atesty, certyfikaty, karty gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego

- Za datę wykonania robót określonych niniejsza umową uważa się datę podpisania protokołu odbioru.

§ 13

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ...............................

3. Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w ......................... nr konta .......................................

§ 14

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania prac.

2. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu.

3. Nadzór autorski pełnić będzie inż. Franciszek Czyżowski – autor projektu na Przebudowę placu zabaw na obszarze zabytkowych plant miejskich w Brzegu przy ulicy Pańskiej.

§ 15

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................... zamieszkałego w ............................... ul. ............................... nr ........, nr uprawnień budowlanych .....................................

§ 16

1. Wykonawca oświadcza, że ustanowiony przez niego kierownik budowy oraz zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy posiadają wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganych uprawnień i kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku uznaje się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 17

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp w rejonie wykonywanych robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 18

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu całości prac określonych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2. za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6.

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust 2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 5.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wbudowane elementy małej

architektury co do ich jakości na okres  ………….. miesięcy:

2. W ramach udzielonej Zamawiającemu gwarancji Wykonawca będzie dokonywał co najmniej raz w każdym roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  § 10 ust. 2 przeglądu gwarancyjnego wbudowanych elementów małej architektury.

3. Z dokonanego przeglądu sporządzony zostanie protokół podpisany przez strony umowy, zawierający stwierdzone podczas przeglądu wady oraz termin ich usunięcia.

4. Na podstawie protokółu Wykonawca dokona bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeprowadzonego przeglądu.

5. Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, uwzględniającym czas niezbędny do ich usunięcia. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, służy prawo do powierzenia wykonania tych robót osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

§ 20

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której dokonano odstąpienia umowy.

§ 21

- W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót określonych niniejszą umową, ze względu na technologie ich wykonania, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres uniemożliwiający wykonywanie tych robót, wynikający z zapisów w Dzienniku budowy.

- Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, potwierdzonego przez Kierownika Budowy.

§ 22

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 23

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 25

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                              ZAMAWIAJĄCY