Wzór umowy

U M O W A     N R OR.IV/IM/342- ……/ 2008

zawarta w dniu ………….. 2008 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej                                   -  Skarbnika Miasta

a

………………………………………………………………….

z siedzibą  w …………. przy ul.………………………….. nr

# reprezentowanym przez :

………………………………………..

działajacym na podstawie ………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsewkwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w trybie przetaru nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Remont instalacji elektrycznej w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Brzegu”

2. W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do remontu instalacji elektrycznej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu przy ul. Boh. Monte Cassino, który obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejącej oraz montaż nowej tablicy głównej obiektu RG,

- demontaż istniejącego oraz montaż nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, wraz ze zgłoszeniem odbioru w Rejonie Energetycznym w Brzegu,

- unieczynnienie istniejących wewnątrz obiektu WLZ-ów, ich demontaż w miarę dostępu oraz wykonanie i zamontowanie nowych WLZ-tów do poszczególnych tablic rozdzielczych,

- demontażu istniejących oraz montaż nowych tablic rozdzielczych wewnątrz obiektu,

- unieczynnienie istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia, w miarę dostępu jej demontaż oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siłowych 230V i 400V, zgodnie z projektem technicznym,

- wykonanie kompletu prób i badań technicznych stwierdzających prawidłowość wykonania instalacji i skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (w tym w szczególności pomiary rezystancji izolacji, uziemienia) oraz natężenia oświetlenia, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów, które stanowić będą integralną część protokołu odbioru, o którym mowa w §9 ust.1 niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z projektem  budowlano-wykonawczym, specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót, stanowiącymi integralną części niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 i zgłosić Zamawiającemu gotowość ich odbioru wraz z potwierdzeniem tej gotowości przez Inspektora Nadzoru w terminie do 25 sierpnia 2008r.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty, o których mowa w §1 ust.3 w dniu zawarcia niniejszej umowy

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt określony w § 1 w terminie do 3 dni licząc od dnia zakończenia roku szkolnego na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe.

5. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

§ 4

- Całość robót, będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

- Całość robót określonych niniejsza umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

§ 5

1.	Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

2. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oświadczenie osoby, która będzie pelniła funkcję kierownika robót budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

1. Roboty remontowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym  przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się na kwotę:

netto: ……….. zł. ( słownie: ……………………………………………………………. złote ……./100 )

podatek VAT w wys. 22 % tj ………..zł. (słownie;……………………………………………złote ……/100)

brutto: ………………… zł  (słownie:………………………………………….…………….. złotych ……./100)

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia.

§ 9

      - Zgłoszenie wykonania robót i gotowość do odbioru wraz z potwierdzeniem tej gotowości przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dokonać pisemnie. Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez strony umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem odbioru będzie całość robót będących przedmiotem umowy; nie dopuszcza się odbiorów częściowych. Wraz z podpisaniem protokółu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne protokóły odbiorowe, dozorowe, protokóły badań, gwarancje i instrukcje urządzeń.

3. W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 10

- Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego  branży elektrycznej do sprawowania nadzoru techniczno-ekonomicznego przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………………………………………….

3. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie mgr inż. Józef Czernik – Kierownik BIM

§ 11

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

# NIP ………………………………

§ 12

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu  odbioru robót określonych niniejszą umową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 13

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………..

……………………. równej 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, tj. ……………………………. zł (słownie: ………………………………………………………... …………………………………………………………………………… złotych ………/100)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 171090 2141 0000 0005 5800 0532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio :

- 70 % zabezpieczenia tj. kwota ………………………………….. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % zabezpieczenia tj. kwota ………………………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmii lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad, zgodnie z §15 ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższajacego karę umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

2. Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji i rekojmi  Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy, oprócz naliczenia kar umownych, prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

§ 16

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 17

      - Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 18

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 19

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ 21

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz.  Wykonawca

Wykonawca:							Zamawiający: