wzór

U M O W A   N R  ......................./08

Zawarta w dniu ........................... roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego 				Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej		Skarbnika Miasta,

a

......................................., zamieszkałym w ............................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ................................................, z siedzibą w ..........................................................................działającym na podstawie wpisu do ................................................., wydanego przez ....................................... dnia ................................... nr ............., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przyjęcia oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy skweru miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Brzegu – tzw. Skwer X – lecia”.

- Dokumentację projektową stanowią: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

- Roboty określone w ust.1, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część niniejszej umowy, w szczególności w podanym niżej zakresie.

§ 2

W ramach przebudowy skweru miejskiego, o którym mowa w § 1 ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności:

- remontu nawierzchni alejek,

- przebudowy małej architektury ogrodowej.

§ 3

W ramach remontu nawierzchni alejek, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania przebudowy alejek o nawierzchni z płyt betonowych i kostki kamiennej,

- wykonania przebudowy alejek o nawierzchni żwirowej,

§ 4

W ramach przebudowy małej architektury ogrodowej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- demontażu ławek betonowych w ilości 9 sztuk,

- dostawy i montażu ławek parkowych na podporach żeliwnych wraz z fundamentami w ilości 14 sztuk,

- demontażu koszy na śmieci na fundamentach betonowych w ilości 1 sztuka i demontażu koszy nie mocowanych do podłoża w ilości 9 sztuk,

- dostawy i montażu koszy na odpadki ze słupkiem żeliwnym wraz z fundamentami w ilości 18 sztuk.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty określone niniejszą umową, w terminie ……………. od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 6

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt, na którym realizowane będą roboty określone niniejsza umową w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

2. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 5 niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „ Dziennika przebiegu inwestycji” w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia jej zakończenia.

5. „ Dziennik przebiegu inwestycji”, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać:

a) stronę tytułową ze wskazanym inwestorem i wykonawcą oraz nazwę zadania inwestycyjnego,

b) tabele zawierającą następujące kolumny: data wpisu, imię i nazwisko wraz z funkcją osoby dokonującej wpisu, jednostka organizacyjna, którą reprezentuje osoba dokonująca wpisu, stwierdzone uwagi i polecenia osób upoważnionych i dokonujących wpisu.

c) ponumerowane strony.

§ 7

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonywane będą zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i z art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. u. z 2004 r. nr 92, poz. 881), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).”

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Zamawiającego, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do „ Dziennika przebiegu inwestycji”. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 8

- Za wykonanie prac, określonych niniejszą umową, Wykonawca otrzyma jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ........................ zł ( słownie: ........................................ złotych)

brutto: ..................... zł ( słownie: ......................................... złotych)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności:

  - koszty zakupu koszy, zakupu ławek oraz materiałów potrzebnych do remontu alejek i innych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, robocizny, środków transportu,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót przed przekazaniem placu budowy Zamawiającemu,

  - zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do posesji w trakcie trwania robót,

  - ubezpieczenie robót,

  - ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, trawników itp.

  - koszt wywozu i przyjęcia odpadów powstałych w czasie wykonywania robót.

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół końcowego odbioru robót określonych niniejszą umową (§10 ust.8), podpisany przez strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli. Wraz z podpisaniem protokółu końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów, o których mowa w § 18 ust. 4 pkt d).

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru robót określonych niniejszą umową, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.

§ 10

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiory robót zanikających,

b) odbiór końcowy, będący podstawą do wystawienia faktury VAT.

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Kierownika budowy.

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do „ Dziennika przebiegu inwestycji”.

4. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły.

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót będzie faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w

„ Dzienniku przebiegu inwestycji” wpisem dokonanym przez kierownika budowy.

6. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.

7. Do komisyjnego odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez kierownika budowy.

8. Końcowy odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, podpisanego przez strony umowy.

9. Wraz z podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, pomiary kontrolne.

10. W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ...............................

3. Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w ......................... nr konta .......................................

§ 12

1. Strony ustalają, że całość robót objętych niniejszą umową Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania całości bądź części robót stanowiących przedmiot umowy za pomocą podwykonawców.

§ 13

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 14

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania prac.

2. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu.

3. Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. Marcin Czyżowski – autor projektu na przebudowę skweru miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Brzegu.

§ 15

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej do sprawowania nadzoru techniczno – ekonomicznego w osobie: ................................................................................ zamieszkałego w .................................. ul. ...................................... nr .........., nr uprawnień budowlanych ...............................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................... zamieszkałego w ............................... ul. ............................... nr ........, nr uprawnień budowlanych .....................................

§ 16

Wykonawca oświadcza, że ustanowiony przez niego kierownik budowy oraz zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 17

1. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp w rejonie wykonywanych robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 18

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U z 2007 r. nr 39 poz. 251, z późniejszymi zmianami).

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

    - prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki, dojazdy do instytucji) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych,

    - właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

    - umożliwienia dostępu na sąsiadujące z palcem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

    - przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego „ Karty przekazania odpadów” sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

§ 19

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Wartość robót dodatkowych wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysów ofertowych lub jeśli nie będzie tam takich cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 20

Wszelkie wady wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 21 ust. 1 lit. b), służy, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, prawo do powierzenia usunięcia tych wad osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji.

§ 21

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu całości prac określonych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5.

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego.

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniem § 22 ust.4.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 22

- Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót określonych niniejsza umową.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny do usunięcia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się scedować warunki gwarancji i rękojmi na Zamawiającego na jego żądanie nieodpłatnie po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, na warunkach nie gorszych niż określone niniejsza umową.

§ 23

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której dokonano odstąpienia umowy.

§ 24

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 26

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 27

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                              ZAMAWIAJĄCY :