U M O W A     N R OR.IV/IM/342- ......./2008

zawarta w dniu ..................2008 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej                                   -  Skarbnika Miasta

a

# ………………………………………………………………………………,

zamieszkałym w ………………………………………………………….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………………………………..….,

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami).

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Remont pomieszczeń Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu”

2. W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do remontu pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu przy ul. Boh. Monte Cassino, który obejmuje w szczególności:

- roboty malarskie w gabinecie derektora i sekretariacie, pokoju księgowości, małej i dużej sali gimnastycznej, gabinecie z-cy dyrektora, gabinecie pedagoga, pokoju nauczyciela WF, trzech szatniach przy salach gimnastycznych, gabinecie medycyny szkolnej, dwóch pomieszczeniach biblioteki, świetlicy i stołówce oraz czterech salach klasowych (nr 10, 11, 13, 14);

- wymianę wykładzin w dwóch salach klasowych (nr 10 i 11), pokoju księgowości, dwóch pomieszczeniach biblioteki;

- cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej małej;

- wymianę stolarki drzwiowej w pokoju księgowości, sali gimnastycznej małej, sali gimnastycznej dużej, gabinecie z-cy dyrektora, pokoju nauczyciela WF, trzech szatniach przy salach gimnastycznych, gabinecie medycyny szkolnej, dwóch pomieszczeniach biblioteki, świetlicy i stołówce, dwóch salach klasowych (nr 10 i 11).

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi integralną części niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót budowlanych określonych w §1 i zgłosić Zamawiającemu gotowość ich odbioru wraz z potwierdzeniem tej gotowości przez Inspektora Nadzoru w terminie 12 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem szkoły i nie zakłócający prowadzenia zajęć lekcyjnych w budynku szkoły, tj.:

- roboty budowlane w pomieszczeniach: sekretariatu, gabinecie dyrektora, gabinecie z-cy dyrektora, gabinecie medycyny szkolnej, pokoju nauczyciela WF, szatniach, pokoju księgowości, gabinecie pedagoga, świetlicy i stołówce, pomieszczeniach biblioteki i salach klasowych mogą być rozpoczynane w dni robocze od godz. 15.00, natomiast w dni wolne od pracy od godz.8:00;

- roboty budowlane w sali gimnastycznej małej i sali gimnastycznej dużej mogą być wykonywane codziennie od godz.8:00.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty, o których mowa w §1 ust.3 w dniu zawarcia niniejszej umowy

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt określony w § 1 w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy lub ich przedstawicieli.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe.

5. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie mgr inż. Józef Czernik – Kierownik BIM

§ 5

- Całość robót, będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

- Całość robót określonych niniejsza umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

§ 6

1.	Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

2. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 umowy.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

3. Ubezpieczeniu podlegają także:

- roboty objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;

- mienie znajdujące się na terenie robót od utraty, kradzieży, zniszczenia, zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących zniszczenie mienia w najszerszym możliwym zakresie,

§ 8

1. Roboty remontowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Materiały użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom szczegółowym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

- Za wykonanie robót określonych niniejszą umową, Wykonaca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia i odbioru robót, stanowiących przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że za wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofetą w wysokości:

netto: ............................. zł. ( słownie: ................................................................................... złotych ......./100 )

podatek VAT w wys. ........ % tj ............................. zł. (słownie: .............................................

...................................................................... złotych .........../100)

brutto: ................................. zł  (słownie: .............................................................................

........................................................ złotych .........../100)

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 wypłacone będzie Wykonawcy jednorazowo na podstawie faktury.

- Faktura wystawiona będzie po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową i po ich odbiorze stwierdzonym protokółem końcowego odbioru robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 10

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony umowy lub ich przedstawicieli protokół odbioru, o których mowa w § 9 ust.5 niniejszej umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu odbioru robót przez strony umowy lub ich przedstawicieli.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego na fakturze konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 11

      - Zgłoszenie wykonania całości robót i gotowość do ich odbioru wraz z potwierdzeniem tej gotowości przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dokonać pisemnie.

      - Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru robót – po zakończeniu całego zakresu robót określonego niniejszą umową.

- Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego robót:

- po zakończeniu całości robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości odbioru,

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy,

- zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 10 dni licząc od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych - protokołem odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

§ 12

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują nasępujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 13

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

# ................................................

§ 14

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ................................. równej 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2, tj. .................................. zł (słownie: ...........................................................................)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 171090 2141 0000 0005 5800 0532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio :

- 70 % zabezpieczenia tj. kwota ....................... zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % zabezpieczenia tj. kwota .................... zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu robót określonych w§1 ust.2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmii lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad, zgodnie z §16 ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższajacego karę umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót.

2. Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji i rekojmi  Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy, oprócz naliczenia kar umownych, prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie ma wpływu na udzieloną przez Wykonawcę gwarancję.

§ 17

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być pod rygorem nieważności dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażonej na piśmie.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 18

- Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony z winy, której dokonano odstąpienia od umowy.

§ 19

Wszelkie spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ 21

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz.  Wykonawca

Wykonawca:							Zamawiający: