Wzór umowy

U M O W A     N R OR.IV/IM/342-     /2008

zawarta w dniu                                    2008 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej                                   -  Skarbnika Miasta

a

………………………………………….,z siedzibą  w …………………………przy ul. ……………….nr ……….,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsewkwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w trybie przetaru nieograniczonego.

§ 1

1.    Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Remont instalacji elektrycznych i wykonanie monitoringu zewnętrznego w bud. Urzędu Miasta

ul. Robotnicza 12 w Brzegu ”

2.  W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania robót demontażowych, polegających na:

- demontażu istniejącej instalacji oświetleniowej,

- Wykonania robót elektrycznych  , polegających na wykonaniu:

- instalacji oświetleniowej,

- instalacji ewakuacyjnej,

- tablicy rozdzielczej z wyposażeniem REA ( od 00 do 03 )

- rozdzielni głównej RG,

- wew. linni zasilające od RG do REA ( od 00 do 03)

3)   Wykonanie monitoringu zewnętrznego.

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.2 Wykonawca wykona zgodnie z projektem  budowlano-wykonawczym i przedmiarem  robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1  Zamawiającemu w terminie 120 dni  od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wszelkie roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zadania Wykonacwa zobowiazuje się wykonać poza godzinami pracy Zamawiającego tj. od godz. 1515 do  godz. 700 dnia nastepnego, oraz w dni wolne od pracy.

Wzór umowy

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy.

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt określony w § 1 w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie protokółu zdawczo -obiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe.

5. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

§ 4

1. Całość robót, będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona siłami własnymi, bez udziału podwykonaców.

2. Całość robót określonych niniejsza umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy   użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

§ 5

1.  Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

2.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i     przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 umowy.

3.  Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Józef Czernik – Kier. BIM

Krzysztof Kłonowski – insp. BIM.

Wzór umowy

§ 8

Roboty remontowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym

przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określony w § 1 ustala się na kwotę:

netto : ……….. zł. ( słownie: ……………………………………………………………..złotych 00/100 )

podatek VAT w wys. 22 % tj …………… zł. (słownie;………………………….. …….złotych 00/100)

brutto: ……………….. zł  (słownie:…………………………………………………….   złotych 00/100)

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi.

§ 10

      - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie  robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pisemnym zawiadomieniem. Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez strony umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu i gotowości do odbioru końcowego.

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem odbioru będzie całość robót będących przedmiotem umowy, nie dopuszcza się odbiorów częściowych.Wraz z podpisaniem protokółu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne protokóły odbiorowe, protokóły badań, gwarancje,certyfikaty i aprobaty techniczne.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może    odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 11

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego  branży elektrycznej  do sprawowania  nadzoru techniczno-ekonomicznego.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………….

zam. w ………………………………

nr. uprawnień  ………………………

§ 12

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

# NIP ……………………………..

Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w ……………………………………………….

…………………………………………………………………….

Wzór umowy

§ 13

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru, o którym mowa w

§ 10 niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawonej faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 14

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej  równej 10 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 9 pkt. 2 w kwocie ………… zł. ( słownie: ..………………………………………………………….. złotych  00/100 )

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonaca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 17109021410000000558000532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

a/ 70 % zabezpieczenia tj. kwota ……………. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b/ 30 % zabezpieczenia tj. kwota …………… zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmii lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad, zgodnie z §16 ust. 2.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższajacego karę umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

Wzór umowy

- Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji i rekojmi  Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim bez dodatkowego wezwania Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie ma wpływu na zakres i uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 18

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba,że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. Zamiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 19

1. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ 22

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz.  Wykonawca

Wykonawca:							Zamawiający: