Wzór umowy

U M O W A     N R OR.IV/IM/342- ……/ 2008

zawarta w dniu ………….. 2008 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Doroty Solińskiej                                   -  Skarbnika Miasta

a

# ……………………………………………………………,

………………………………………….., z siedzibą w ………..……………………….,

reprezentowannym przez ………………………………………..,

działającym na podstawie wpisu do ………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsewkwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w trybie przetaru nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Broniewskiego w Brzegu”

2.  W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- wykonania chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej,

- wykonania regulacji pionowej studzienek.

3 Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z projektami  budowlano-wykonawczymi i przedmiarami robót, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy..

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokółu zdawczo -obiorczego, podpisanego przez strony umowy.

3.. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z chwilą przejęcia protokolarnie placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

- Całość robót, będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona siłami własnymi, bez udziału podwykonaców.

- Całość robót określonych niniejsza umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy uzyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem mediów na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii stosownych umów na wywóz i składowanie gruzu i innych odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych z terenu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych,

- właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

- umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

- Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności - uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach, a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje tak, aby miał pełną wiedzę o warunkach hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych i geotechnicznych na terenie i w otoczeniu terenu budowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Z zastrzeżeniem ust. 4 niniuejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości robót opkreślonych niniejsza umową wynosi::

netto : ……….. zł. ( słownie: ……………………………………………………………. złote 00/100 )

podatek VAT w wys. 22 % tj ………..zł. (słownie;………………………………………złote 00/100)

brutto: ………………… zł  (słownie:……………………………………………………………. 00/100)

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, wynagrodzenie Wykonawcy przypadające do wypłaty w roku 2008r  nie przekroczy łącznie 200.000 złotych (słownie dwieście tysięcy złotych) brutto.

§ 10

  - Odbiór robót określonych niniejszą umową następować będzie na podstawie częściowych protokółów odbioru robót na podstawie procentowego zaawansowania robót, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4, oraz końcowego protokółu odbioru robót po zakończeniu i odbiorze całości wykonanych robót.

  - Strony ustalaną następujące zasady dokonywania częściowych odbiorów robót:

  - odbiory częściowe odbywać się będą na koniec każdego okresu rozliczeniowego według procentowego zaawansowania robót, przy czym okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące.

  - po zakończeniu okresu rozliczeniowego i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

  - do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- rozliczenie częściowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT) wraz z procentowym zaawansowaniem robót.

  - Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

  - zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru częściowego.

  - Warość faktur częściowych przedstawionych do zapłaty w 2008roku nie może przekroczyć 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto, przy czym dopuszcza się rozliczenie w ramach faktur częściowych koszty zakupu materiałów budowlanych przez Wykonawcę.

  - Niezależnie od okresu rozliczeniowego, określonego w ust. 1, ostatni częściowy odbiór robót w roku 2008 odbędzie się do dnia 10 grudnia 2008 roku, a Wykonawca zobowiązuje się wystawić ostatnią fakturę częściową w 2008 roku w terminie do dnia 17 grudnia 2008r.

  - Strony ustalaną następujące zasady dokonania odbioru końcowego robót:

    - po zakończeniu całości robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokół odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały i urządzenia,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru,

  - Wady ujawnione w trakcie odbioru:

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 11

- Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę jest:

    - podpisany protokół częściowego odbioru robót,

    - podpisany protokół końcowego odbioru robót,

o których mowa w § 10 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołów odbioru robót o których mowa w ust.1.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT.

§ 12

- Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru branży drogowej w osobie: ………………………………………….,

- Nadzór autorski pełnić będzie inż. Lech Grabowski – projektant Zakładu Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej we Wrocławiu.

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie mgr inż. Józef Czernik.

§ 13

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

# NIP …………………………………………..

Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w…………………………………………………

§ 14

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………j równej 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 9 pkt. 2 w kwocie ……… zł.

( słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych  00/100 )

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonaca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 17109021410000000558000532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

a) 70 % zabezpieczenia tj. kwota ……………. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % zabezpieczenia tj. kwota …………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 15

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmii lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad, zgodnie z §16 ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższajacego karę umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

- Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji i rekojmi  Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, służy prawo do powierzenia bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnie  nia pozostaje bez wpływu na zakres i uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 18

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba,że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Zamiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 19

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ 22

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający,

1 egz.  Wykonawca

Wykonawca:							Zamawiający: