UMOWA NR ZP/…../09

zawarta w Brzegu w dniu …………………….. pomiędzy:

- Gminą Miasto Brzeg  w której imieniu działa Zarząd Nieruchomości Miejskich  w Brzegu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 reprezentowany przez:

Dyrektora  - Andrzeja Moryla,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

- ……………………………………………., zam.……………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………………………………………… działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /lub KRS*    /*zbędne skreślić/ nr ………………………….z dnia ………………... wydanego przez ……………………………………………………………… mającym siedzibę w ……………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ l

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Adaptacji budynku po byłej Szkole Policyjnej położonego przy ul Chrobrego 32 w Brzegu na pomieszczenia biurowe ZNM.”.

- Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy i projekt techniczny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ……….................................. .

§ 3

Podstawą rozpoczęcia robót przez Wykonawcę jest wprowadzenie na budowę przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania placu budowy.

§ 4

Zamawiający jest zobowiązany w stosunku do  Wykonawcy do:

- wskazania punktów poboru wody i energii  elektrycznej;

- przekazania niezbędnej  dokumentacji technicznej

- dokonania odbioru od Wykonawcy  przedmiotu umowy.

§ 5

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych,

- zabezpieczenia pozostawionego sprzętu przed możliwością uruchomienia lub użycia przez osoby postronne,

- oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,

- wykonywania robót zgodnie z przepisami BHP,

- używania narzędzi i sprzętu sprawnego technicznie,

- materiały na roboty w całości dostarcza Wykonawca na własny koszt,

- wykonania wszelkich prac związanych z bezpiecznymi warunkami pracy,

- uprzątnięcia i wywiezienia z terenu budowy gruzu  powstałego po wykonanych robotach,

- zgłoszenia Zamawiającemu robót zanikających; w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 7

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy zawrze umowę na media i zamontuje na własny koszt i własnym staraniem liczniki zużycia wody i energii, elektrycznej, oraz będzie ponosił koszty zużycia wody zimnej i energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

§ 8

Wykonawca ustanowi kierownika budowy w osobie ………………………………………………..

§ 9

Zamawiający powierza kontrolę realizacji warunków umowy pod względem rozliczeniowo - ekonomicznym, oraz jakościowo – technicznym Henryk Chmielewski, Zbigniew Burczak, Janusz Winiarski

§ 10

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu fakt zakończenia robót wraz z propozycją terminu odbioru robót.

- Zamawiający powoła komisję odbierającą przedmiot umowy i zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

§ 11

Strony ustalają za wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto: …………………… zł słownie: …………………………………………………………….

podatek VAT 22 % kwota: …………… zł słownie: ………………………………………………..

brutto: ………………… .zł słownie: ……………………………………………………………..

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu umowy lub zatrudnia osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy stosując wyłącznie materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną.

§ 13

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach  i wysokościach;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wówczas strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie trzech faktur przejściowych , wystawianych na koniec każdego kolejnego miesiąca po dacie zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie określone w fakturach przejściowych stanowić będzie wartość wykonanych robót na koniec każdego kolejnego miesiąca, które obejmowały będą swym zakresem faktycznie wykonane robót na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury kosztorys o którym mowa w ust.2, potwierdzony przez inspektora nadzoru w częściowym protokole odbioru robót.

- Strony ustalają, że faktury wystawione zostaną na Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu z  siedzibą 49-300 Brzegu ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7

- Faktury płatne będą  przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania  przez  Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe nr:  …………………….……………………………………………………………………w banku ………………………...................................................

- Zamawiający posiada NIP 7471784720.

§ 16

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 1 rok od daty odbioru końcowego robót.

- W przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia od Zamawiającego o wystąpieniu usterek.

- W przypadku nie usunięcia usterek w terminie o którym mowa w ust. 2 , Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na  koszt Wykonawcy.

§ 17

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………… równej 2 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 11 w kwocie ………………..zł. (słownie: …………………………………………………………………………………………)

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 21 1090 2141 0000 0001 0500 1148  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

  - 70 % zabezpieczenia tj. kwota ………… zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % zabezpieczenia tj. kwota ………… zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 18

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego  oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:

…………......................................                                                       …………...................................