Brzeg: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego muru ceglanego, położonego na terenie Parku nad Odrą w Brzegu, na granicy działek o nr: 84/4 i 91/1, arkusz mapy 4, obręb Centrum
Numer ogłoszenia: 41287 - 2009; data zamieszczenia: 23.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu , ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 0077 4169950, faks 077 4169952.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego muru ceglanego, położonego na terenie Parku nad Odrą w Brzegu, na granicy działek o nr: 84/4 i 91/1, arkusz mapy 4, obręb Centrum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego muru ceglanego, położonego na terenie Parku nad Odrą w Brzegu, na granicy działek o nr:84-4 i 91-1, arkusz mapy 4, obręb Centrum, na podstawie dokumentacji projektowej, opisanej w § 1 ust.2 wzoru umowy 2) Dokumentację projektową, o której mowa w § 1ust. 1 wzoru umowy stanowią: projekt budowlano - wykonawczy, program prac konserwatorskich, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót 3) Roboty określone w § 1ust. 1 wzoru umowy, zwane dalej (przedmiotem umowy) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część wzoru umowy 4) Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy wraz z pozwoleniem na budowę przekazane będą Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy 5) W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót rozbiórkowych, remontowych i budowlanych, wykonania robót przygotowawczych, zabezpieczających, tymczasowych oraz robót rozbiórkowych i remontowych wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej, polegających w szczególności na: a) wykonaniu tymczasowego ogrodzenia terenu i wyznaczeniu stref niebezpiecznych, b) wykonaniu dróg, wyjść i przejść pieszych, c) urządzeniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, d) urządzeniu składowisk materiałów i wyrobów, e) wykonaniu rusztowań, f) zabezpieczeniu roślinności parku, nieprzewidzianej do usunięcia, g) wykonaniu robót murowych i betonowych, h) wykonaniu izolacji, wykonania prac renowacyjnych i dokonania zaprojektowanych nasadzeń wg dokumentacji projektowej 6) Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 7) Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz teren budowy w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy 8) Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt 9) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 1 wzoru umowy, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego 10) Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką konserwatorska, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy 11) Całość robót określonych wzorem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy 12) W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 wzoru umowy, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego 13) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą 14) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą 15) Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą 16) W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 9 ust. 4, 5 i 6 wzoru umowy 17) Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne 18) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do: a) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, b) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą, c) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót 19) W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: a) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub b) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego 20) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 21) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować na własny koszt zaplecze budowy na terenie udostępnionym przez Zamawiającego 22) Koszt przyłączenia i dostawy mediów ponosi Wykonawca 23) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż 24) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt 25) Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 628, z późniejszymi zmianami) 26) W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do: a) prowadzenia prac przy funkcjonującym, otwartym Parku nad Odrą, przy pełnym obciążeniu ruchem pieszym, oraz funkcjonującym placu zabaw przy ul. Pańskiej b) korzystania z terenów Parku zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa oraz w uzgodnieniu z właścicielem w zakresie wjazdu pojazdami na teren Parku, c) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych, d) umożliwienia dostępu na sąsiadujące z palcem budowy tereny służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim, e) przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego (Karty przekazania odpadów) sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 27) Wykonawca zapewni nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów bhp w rejonie wykonywanych robót 28) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 29) Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami 30) Ubezpieczeniu podlegają także: a) roboty objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, b) mienie znajdujące się na terenie robót od utraty, kradzieży, zaboru, zniszczenia, zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących zniszczenie mienia w najszerszym możliwie zakresie 31) Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu przekazania placu budowy doręczyć Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, za wyjątkiem przedłożonej wraz z ofertą polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 32) Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego 33) Wykonawca nie może wykonywać jakichkolwiek robót dodatkowych bez udzielenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego w trybie określonym przepisami prawa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.11.12.00-0, 45.26.21.00-2, 45.26.21.10-5, 45.26.21.20-8, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.26.25.21-9, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.21-1, 45.45.31.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - tj. wykonali co najmniej 3 podobne roboty i prace przy obiektach zabytkowych w przeciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000 zł, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.Nr 150 z 2004 r.,poz.1579) oraz dysponują wykwalifikowanym personelem pomocniczym do wykonywania robót będących przedmiotem wzoru umowy lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć: a)oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - na zał. nr 1 do oferty, b)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - na zał. nr 2 do oferty, c)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie- Zamawiający przyjmuje, że będzie to wykonanie co najmniej 3 podobnych robót i prac przy obiektach zabytkowych w przeciągu ostatnich 5 lat o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000 zł, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - na zał. nr 3 do oferty oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. d)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie. e)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f)aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, g)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert, h) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzeg.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg, pok. 1B.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2009 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg Biuro podawcze (parter).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.