OR.IV.341-1-25/09

Brzeg dn. 25.11.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

"Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzeg –.działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych decyzją Komisji Przetargowej z dnia 25.11.2009r. udziela  odpowiedzi na zapytania do siwz i jednocześnie dokonuje modyfikacji siwz w następujący sposób:

Pytanie 1

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia do zapisów siwz w pkt. 17 ppkt. 3 „Dopuszczalność zmiany umowy” i projektu umowy zapisów dotyczących możliwości przesunięcia terminu realizacji spowodowanych warunkami niezależnymi od Wykonawcy jak np. przedłużającą się procedurą wyboru oferty.

Biorąc pod uwagę uciążliwość procedury przetargowej, która trwa już 4 miesiące od momentu jej ogłoszenia, należy domniemywać, iż procedura wyboru wykonawcy będzie także przedłużona. Biorąc pod uwagę powyższe a także termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego do 31 sierpnia 2010 r. Wykonawca jest narażony na ryzyko wysokich kar naliczonych z przyczyn niezależnych od niego i utratę dodatkowego zabezpieczenia. Wszystkie te okoliczności mogą spowodować, iż po wielomiesięcznych procedurach wybrany wykonawca a także inne podmioty uczestniczące w tym postępowaniu mogą odmówić podpisania umowy z uwagi  na świadczenie niemożliwe do zrealizowania w określonym terminie lub odmówić przedłużenia ważności swojej oferty.

Odpowiedź

§2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 w terminie nie dłuższym niż osiem miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.

Pytanie 2

W odpowiedzi z dnia 20.08.2009 oraz 31.08.2009 Zamawiający oczekuje przedstawienia certyfikatu, który jest aktualny w momencie składania oferty, tzn. dopuszcza się certyfikat FIFA wydany dla obiektu np. w listopadzie 2007 r. ważny przez 3 lata czyli do listopada roku 2010 oraz  rozstrzygnięcia protestu z 21.08.2009 r., w którym w przedostatnim akapicie Zamawiający zawarł zapis „z tego powodu przywraca obowiązek dołączenia do oferty dokumentów wskazanych w prawomocnym rozstrzygnięciu protestu Polcourt S.A. z dnia 17 .07.2009 r.”, w którym również wymagano dokumentów dotyczących nawierzchni.

W związku z powyższym oraz zmianą treści siwz z dnia 06.11.2009 r. uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy do oferty należy załączyć niżej wymienione dokumenty określone jako niezbędne dla nawierzchni tj.

Dokumenty niezbędne dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia potwierdzona przez niego za zgodność z   oryginałem

-	atest higieniczny na oferowana nawierzchnie

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	certyfikat FIFA dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych

-	parametry podbudowy dynamicznej załączone poniżej. Obecnie preferowana podbudowa dynamiczna to warstwa prefabrykowanej maty z pianki polietylenowej gr. min. 8mm o strukturze komórek zamkniętych z drenażowymi otworami perforacyjnymi.

Dokumenty niezbędne dla nawierzchni poliuretanowej lekkoatletycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia  potwierdzona przez niego za zgodność z  oryginałem

-	atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	certyfikat IAAF dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych

Oraz certyfikatu IAAF dla nawierzchni poliuretanowej zgodnie z odpowiedzią pismem z dnia 10.08.2009 r.

Odpowiedź

Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty niezbędne dla nawierzchni zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z 06.11.2009 roku.

Pytanie 3

Zamawiający określił, iż nawierzchnia poliuretanowa winna być „o jednolitej barwie z równomiernie rozłożoną i trwale zespolona posypka z granulatu EPDM”. Prosimy o potwierdzenie czy nawierzchnia o jednolitej barwie musi być w całym swoim przekroju z granulatu EPDM nie pochodzącego z recyklingu.

Odpowiedź

Nawierzchnia poliuretanowa winna być o jednolitej barwie w całym swoim przekroju z granulatu EPDM nie pochodzącego z recyclingu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie żądał załączenia do oferty próbek nawierzchni poliuretanowej i z trawy sztucznej celem jej weryfikacji?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 5

Domagamy się zmiany przez Zamawiającego siwz poprzez dopuszczenie do zaoferowania także „sztucznych traw” III generacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania „traw sztucznych” III generacji. Wszystkie parametry i niezbędne dokumenty dotyczące trawy syntetycznej zostały określone w  dokonanej dnia 06.11.2009 r. modyfikacji siwz.

Zmodyfikowany wzór umowy, zamieszczony jest  na stronie www.bip.brzeg.pl w formie elektronicznej, a wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie papierowej, niniejsze dokumenty zostaną  doręczone.

Zamawiający przypomina iż w/w zmiany siwz stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Brzeg

Wojciech Huczyński