O G Ł O S Z E N I E

O  ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Remont dachu wraz z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej oraz remontem kominów  budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Brzegu przy ul. Chrobrego  13”.

- Przedmiotem zamówienia jest: kod według CPV:  45.000000-7

(kody uzupełniające: 45261210-9, 45261320-3, 45321000-3)

###### Przedmiotem zamówienia jest remont dachu wraz z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej oraz remontem kominów budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Brzegu przy ul. Chrobrego 13 i obejmuje następujący zakres robót do wykonania:

###### roboty demontażowe:

- rozbiórka pokrycia z blachy o pow. 779,113 m2

- wywiezienie gruzu i blachy na wysypisko

- rozebranie rynien 114,32 mb i rur spustowych 77,60 mb

- demontaż instalacji odgromowej

- roboty murowe:

- przemurowanie kominów z cegły

- wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych

- roboty dekarskie:

- pokrycie dachu blachą cynkową na rąbek i nakładkę,

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej,

- wykonanie i montaż rynien i rur spustowych,

- montaż instalacji odgromowej z pręta 229,83 m

- przeprowadzenie pomiarów uziemienia ochronnego

- roboty izolacyjne:

- impregnacja grzybobójcza krawędziaków

- wykonanie izolacji z wełny mineralnej 779,13 m2

- deskowanie połaci z tarcicy 779,13 m2

- roboty zabezpieczające:

- wykonanie zastaw, pochylni i daszków zabezpieczających.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 października 2005 roku.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:

Cena – 100 %,

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

# C min

An = ----------- x 100 pkt

# C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Biurze Infrastruktury Miejskiej tut. Urzędu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 3  (parter, bud. „B”).

Zamawiający prześle s.i.w.z. Wykonawcy pocztą na jego pisemny wniosek.

Wnioski należy przesyłać faksem na nr: 77/404 70 56 lub 77/ 416 99 52.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Biura Infrastruktury Miejskiej	– Józef Czernik

tel. 4168031, pokój nr 2, parter budynek "B",

inspektor Biura Infrastruktury Miejskiej tut. urzędu – Krzysztof Kłonowski,

tel. 4168519, pokój nr 3, parter budynek "B".

- w zakresie procedury przetargowej:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych 	– Elżbieta Sobczuk

Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pokój nr 107 (I piętro, bud. ”A”), telefon (0-77) 404 70 55.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Remont dachu wraz z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej oraz remontem kominów budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu przy ul. Chrobrego 13”.

i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, w terminie do dnia 22 lipca 2005 roku, do godz. 8.30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2005 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Brzeg przy     ul. Robotniczej 12, w pok. nr 105 na I piętrze w budynku „A”.

- Okres związania ofertą: do 20 sierpnia 2005 roku.

- W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w  celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

        - Formularz oferty wg załączonego wzoru “OFERTA”,

        - Kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót,

        - Dane dotyczące wykonawcy:

- oświadczenie wykonawcy złożone na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych na zał. nr 1 do oferty, (w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia o treści podanej w niniejszym załączniku muszą złożyć wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę), Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważny na dzień otwarcia ofert (czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących  ofertę), (W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę łączną Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez te podmioty polisy wystawionej łącznie na te podmioty).

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót  (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na zał. nr 2 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Załączone dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w zał. nr 2 zostały wykonane z należytą starannością mogą być złożone w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę,

        - parafowany wzór umowy,

BRAK  KTÓREGOKOLWIEK  Z DOKUMENTÓW LUB  ZAŁĄCZNIKÓW  ALBO ZAMIESZCZENIE W NICH INNYCH DANYCH NIŻ WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO SPOWODUJE  ODRZUCENIE  OFERTY.

Burmistrz

(-) Wojciech Huczyński

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 4 lipca 2005  roku

na okres 18  dni, tj. do dnia 22 lipca 2005  roku.