Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 euro:

      - Nazwa i adres Zamawiającego.

      - Tryb udzielenia zamówienia.

      - Opis przedmiotu zamówienia.

      - Termin wykonania zamówienia.

      - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

      - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

      - Wymagania dotyczące wadium.

      - Termin związania ofertą.

      - Opis sposobu przygotowania ofert.

      - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

      - Opis sposobu obliczenia ceny.

      - Zasady poprawiania omyłek rachunkowych.

      - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

      - Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Istotne dla  stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

      - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia

      - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.

      - Postanowienia końcowe.

II.       Wzór oferty,

III.      Załączniki do oferty od nr 1 do nr 3

- Wzór umowy

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacja techniczna

- Przedmiar robót

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest  Gmina Miasto Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Miasta Brzegu.

Adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul: Robotnicza 12; godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515, Tel. : 077/416-99-50, fax: 077/416-99-52 lub 077/404-70-56, e-mail:  bzp@brzeg.pl.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie odbudowy rowów odwadniających w Parku Wolności w Brzegu w ramach realizacji Rewitalizacji Parku Wolności w Brzegu

- Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45112100-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45231110-9, 45233142-6

- Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

        - Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

          - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

          - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. Zamawiający przyjmuje, że będzie to wykonanie dwóch robót z zakresu  melioracji wykonywanych na terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 50.000,00 zł w okresie ostatnich 5 lat i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą, która kierować będzie pracami i czynnościami określonymi wzorem umowy posiadająca kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich                            i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchowych bądź posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w § 13 tego rozporządzenia (Dz. U. z 2004 nr 150, poz. 1579) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz dysponują wykwalifikowanym personelem pomocniczym, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

          - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

          - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

        - Opis oceny spełnienia warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

          - oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – na zał. nr 1 do oferty,

          - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – na zał. nr 2 do oferty,

          - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – Zamawiający przyjmuje, że będzie to wykonanie dwóch robót z zakresu  melioracji wykonywanych na terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 50.000,00 zł – na zał. nr 3 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie,

          - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

          - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

          - aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

          - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert,

          - pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.

          - kosztorysy ofertowe przygotowane na podstawie przedmiarów robót

- Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące  (w tym wspólników spółek cywilnych) zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą:

- pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- ofertę wraz dokumentami wskazanymi w pkt. 6 ust. 1 lit b), h) składa pełnomocnik, o którym mowa wyżej, w imieniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 6 ust. 1 lit. a), d), e), f) powinny być złożone przez każdy podmiot.

- dokumenty wskazane w pkt. 6 ust. 1 lit c), g), i) mogą być złożone przez któregokolwiek z podmiotów występujących wspólnie

- W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający            i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem (bzp@brzeg.pl)

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane faksem powinny być niezwłocznie przesłane pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując je na piśmie lub faxem, pod adres podany w pkt. 1 s.i.w.z..

- Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy na piśmie, jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego 6 dni przed terminem składania ofert określonym w pkt. 11 s.i.w.z.

- Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali s.i.w.z nie wskazując źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieści na tej stronie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano s.i.w.z., a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

- w zakresie procedury przetargowej:

inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Organizacyjno – Prawnym  - Aleksandra     Goriaczko

podinspektor ds. zamówień publicznych- w Biurze Organizacyjno – Prawnym- Anna Harasimiuk

podinspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Organizacyjno-Prawnym- Agnieszka Tatarzyńska

Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. nr 107 (I piętro, bud. “A”), tel. (077) 4047055.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub  osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być parafowane przez Wykonawcę lub  osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 na biurze podawczym, w terminie do dnia  23 lipca 2009 roku, do godziny 8.30.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez   uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta przetargowa na zadanie pn.: Wykonanie odbudowy rowów odwadniających w Parku Wolności w Brzegu w ramach realizacji Rewitalizacji Parku Wolności w Brzegu. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przez terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu, w pokoju nr 105, w dniu 23 lipca 2009 roku o godzinie 09.00.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu kopert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Wynagrodzenie zawiera całkowity koszt wykonania robót, stanowiących przedmiot wzoru umowy oraz wszelkie koszty związane z ich wykonaniem, w szczególności:

Koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania umowy, robocizny, środków transportu

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót przed przekazaniem placu budowy Zamawiającemu

Ubezpieczenie robót

Ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, trawników itp.,

Koszt wywozu i przyjęcia odpadów powstałych w czasie wykonywania robót

- W cenie należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zasady poprawiania omyłek rachunkowych.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1)   w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a)  jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)  jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2)   w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a)  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b)  jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c)  jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

3)   w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a)  przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b)  jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c)  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

4) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty VAT

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 1 uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena     – 100%

  - Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

  - Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Cmin

An = ---------- x 100 pkt

C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

###### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

###### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

###### Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

###### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie faksem pod numer podany w formularzu ofertowym oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt. 1 lit. a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie

- Zgodnie z art. 139  ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

  - zostanie zawarta w formie pisemnej,

  - mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

  - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

  - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający  z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

  - zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej specyfikacji

  - jest nieważna:

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 p.z.p.

- Wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla  stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odbudowy rowów odwadniających w Parku Wolności w Brzegu w ramach realizacji Rewitalizacji Parku Wolności w Brzegu. Dokumentację projektową stanowią: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy. Roboty określone w ust.1 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część niniejszej umowy, w szczególności w podanym niżej zakresie.

W ramach odbudowy rowów odwadniających w Parku Wolności, o której mowa w § 1 ust.1 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności:

1. robót przygotowawczych,

2. robót rozbiórkowych,

3. robót ziemnych,

4. robót umocnieniowych,

5. robót budowlanych w zakresie wykonania przepustów.

6. inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót.

Roboty, o których mowa w § 2 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na następujących rowach: K-7-0, K-7-0-1, K-7-0-2, K-7a, K-7a-1, K-7b, K-7b-1 i K-7b-2.

Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt, na którym realizowane będą roboty określone wzorem umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania wzoru umowy, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „ Dziennika budowy” w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia jej zakończenia.

Roboty będące przedmiotem umowy wykonywane będą zgodnie z wzorem umowy, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i z art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. u. z 2004 r. nr 92, poz. 881), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).”

Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Zamawiającego, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do „ Dziennika budowy”. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca oświadcza, że pracami i czynnościami określonymi wzorem umowy kierować będzie osoba posiadająca kwalifikacje, określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579), bądź posiadająca zaświadczenie, o którym mowa w § 13 tego rozporządzenia.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem pomocniczym, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

zwłoki w wykonaniu całości robót określonych wzorem umowy w wysokości  0,2 %  łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1 wzoru umowy,

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od końcowego terminu wyznaczonego do usunięcia wad,

za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, określonego w § 10 wzoru umowy,

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

W przypadku kumulacji kar umownych z dwóch różnych tytułów, kary te podlegają sumowaniu.

W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia  łącznego Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiory robót zanikających,

b) odbiór końcowy, będący podstawą do wystawienia faktury VAT.

Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Kierownika budowy. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Odbiory, o których mowa w ust. 2 wzoru umowy, dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót będzie faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy.

Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. Do komisyjnego odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez kierownika budowy. Końcowy odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, podpisanego przez strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli. Wraz z podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, pomiary kontrolne.

W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 wzoru umowy uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia w § 11ust. 3, 4 i 5 wzoru umowy.

Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

a ) informowania na piśmie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury od Podwykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą, z wyszczególnieniem daty otrzymania faktury oraz terminu jej płatności wraz z adnotacją czy i kiedy faktura została zapłacona. Nie otrzymanie przez Zamawiającego takiej informacji w powyższym terminie upoważnia go do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Zanim Wykonawca wystawi fakturę zobowiązany jest do uregulowania należności podwykonawców.

b) przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę takiego żądania, oświadczenia Wykonawcy, czy uznaje on wierzytelności swoich wierzycieli. Nie złożenie przez Wykonawcę takiego oświadczenia lub uznanie przez Wykonawcę wierzytelności uprawnia Zamawiającego do bezpośredniego uregulowania płatności na rzecz podwykonawców ( wierzycieli) Wykonawcy związanych z realizacją robót objętych niniejszą umową w ciężar płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyrażą zgodę. Wszelkie płatności dokonane na rzecz podwykonawców (wierzycieli) Wykonawcy związane z realizacją robót objętych niniejsza umową zwalniają Zamawiającego z jego zobowiązań umownych wobec Wykonawcy do wysokości dokonanych płatności wcześniej potwierdzonych i za wymagalne uznanych przez Wykonawcę.

c) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Wykonawca oświadcza, że ustanowiony przez niego kierownik budowy oraz zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem wzoru umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganych uprawnień i kwalifikacji przez osoby, o których mowa  w § 16 ust. 1 wzoru umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku uznaje się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt.

Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U z 2007 r. nr 39 poz. 251, z późniejszymi zmianami).

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

prowadzenia robót przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych,

właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

umożliwienia dostępu na sąsiadujące z palcem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego „ Karty przekazania odpadów” sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Wszelkie wady wykonanych robót, stanowiących przedmiot wzoru umowy w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 20 ust. 1 lit. b) wzoru umowy, służy, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, prawo do powierzenia usunięcia tych wad osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

zwłoki w wykonaniu całości prac określonych wzorem umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 wzoru umowy.

zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 wzoru umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego.

zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 wzoru umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniem § 21 ust.4 wzoru umowy.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót określonych niniejsza umową. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny do usunięcia wady. Wykonawca zobowiązuje się scedować warunki gwarancji i rękojmi na Zamawiającego na jego żądanie nieodpłatnie po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, na warunkach nie gorszych niż określone wzorem umowy.

Dopuszczalność zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) zmiana umowy jest korzystna lub obojętna  z punktu widzenia Zamawiającego lub

b) zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub telefonicznie.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. Na podstawie art. 184 ust. 1 a ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  - odrzucenia oferty.

- Protest:

Wykonawca wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz  w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, może wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest wniesiony po zawarciu umowy.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia

- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

w terminie 10 dni od upływu terminów na wniesienie protestu.

Protest inny, niż w/w zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie.

- Odwołanie:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie  5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystępuje do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.). o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie trzyosobowym. Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego spośród wyznaczonych członków.

- Skarga

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się do sądu za pośrednictwem Prezesa Urzędu  w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

Sąd oddala skargę, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisu art. 368 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem protestu.

Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu art. 198 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się do Presa Urzędu. Do czynności  podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze  ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 30 ℅ wartości zamówienia podstawowego.

- Postanowienia końcowe.

- zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

  - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

  - Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

- ogłoszenie o wyniku przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej tj.  www.bip.brzeg.pl

Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej, pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

...............................................						.....................................................

(opracował/ła)	                                                                                         (zatwierdził)

...............................................						.....................................................

(w dniu)							               ( w dniu)