Umowa Nr ZP/……/09

zawarta w Brzegu w dniu …………………….. pomiędzy:

1. Gminą Miasto Brzeg, w której imieniu działa Zarząd Nieruchomości Miejskich  w Brzegu przy        ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7  reprezentowany przez:

Dyrektora  - Andrzeja Moryla,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

2……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………, ul. …………………………………………………………

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej /lub KRS*    /*zbędne skreślić/  przez …………………………………………..pod numerem ……………………………………………, oraz posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………… oraz numerem Regon …………………………………………..,

reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………………………….

zwana dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami).

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …………… z dnia ………………. poz. ……………. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego przy ul.Starobrzeskiej – II etap.”

- Roboty zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót budowlanych oraz harmonogramem realizacji robót, stanowiącym załącznik do wybranej oferty.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2  z pozwoleniem na budowę, Zamawiający przekaże, a  Wykonawca przejmie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Harmonogram realizacji robót  sporządzony przez Wykonawcę  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Dokumenty,  określone w ust. 2 stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże, a Wykonawca przejmie dziennik budowy oraz teren budowy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

7.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone niniejszą umową zgodnie z dokumentacją projektową oraz dokumentami, określonymi w ust. 2, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach

8.   Wykonawca rozpocznie prace po wyznaczeniu repera we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z § 9 ust. 6 pkt. b) .

§ 2

1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:

Projekt wykonawczy sporządzony przez Biuro Projektów “Domel” inż. Iwona Dołżycka

Projekt zawiera:

a) część opisową

b) przedmiar robót  – etap II

c) specyfikację techniczną

d) część rysunkowa

- mapa poglądowa 			1 : 10 000

- mapa rozwiązań projektowych 	1 : 500

- profil podłużny zbieraczy “B,C,D”

- schemat wykopów dla drenaży

§ 3

1.   Wykonawca zobowiązuje się:

- rozpocząć roboty w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy,

- zakończyć całość robót w terminie do 30.11.2009r.

- Realizacja zadania obejmować będzie następujące  elementy:

- przygotowanie terenu pod budowę

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne

- odwodnienie wykopów

- roboty w zakresie naprawy dróg

- zagospodarowanie terenu

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę konieczną do realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do prawidłowej i terminowej realizacji robót objętych niniejszą umową.

§4

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu będących w dyspozycji Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców:

- branża ......................................................................................................

- branża   …………………………………………………………………………...

- branża ……………………………………………………………………………

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

- informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

- udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

- informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót od Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

10.  W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

a) wstrzymać   wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

b) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego..

§ 5

- Wykonawca wyznaczy kierownika zespołu nadzoru, który będzie koordynował pracę branżowych inspektorów nadzoru, a to:

  - inspektora nadzoru branży budowlanej,

  - inspektora nadzoru branży sanitarnej,

- Wykonawca ustala  kierownika budowy w osobie:

................................... ............................................

- Nadzór autorski pełnić będzie inż. Iwona Dołżycka Biuro Projektów “Domel”

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

.................................................................................

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem mediów na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy , stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii stosownych umów na wywóz i składowanie gruzu i innych odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych z placu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze cmentarza ( ulice, chodniki,

dojazdy do biura i pól grzebalnych ) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych .

- uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń – w szczególności na poruszanie się ciężkim sprzętem po drogach publicznych, zajęcia terenu  i innych,

- korzystania z terenów wewnętrznych zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa,

- właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prowadzonych prac,

- umożliwienia dostępu na sąsiadujące z placem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w majątku oraz krzywd osób trzecich wywołanych prowadzeniem robót, a także ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi przez niego robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Ubezpieczeniu podlegają także:

- roboty objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;

- mienie znajdujące się na terenie robót od utraty, kradzieży, zaboru, zniszczenia, zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących zniszczenie mienia w najszerszym możliwym zakresie

- Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu umowę ubezpieczeniowa dotyczącą  polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W dniu podpisania protokółu końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu:

- jeden komplet dokumentacji powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót,

- geodezyjny pomiar powykonawczy .

§ 9

- Za wykonanie robót określonych niniejszą umową  Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia  i odbioru robót, stanowiących przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że za wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości brutto: ................... zł (słownie : ............................................................................................................................................. )

-netto: ...................... zł .(słownie: .................................................................................................... )

–podatek VAT w wysokości 22 % tj. w kwocie ...................... zł (słownie: ...................................... )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej w sposób opisany w postanowieniach poniższych.

- Faktury częściowe wystawiane będą po zakończeniu poszczególnych elementów robót, zgodnie z harmonogramem realizacji i płatności robót.

- Podstawą wystawiania faktur częściowych i warunkiem ich zapłaty będą każdorazowo protokóły odbioru poszczególnych elementów robót  zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym także w szczególności:

  - urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz koszty zużycia tych mediów,

  - obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót (trasowania osi sieci podziemnych, kabli, robót drogowych, reper, repery robocze itp.) oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami na ZUD w 6 egz. (z uwzględnieniem ewentualnych zmian odcinków sieci uzbrojenia podziemnego),

  - wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót przed przekazaniem placu budowy lub jego części Zamawiającemu,

  - zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do poszczególnych pól grzebalnych przylegających do budowy w trakcie trwania robót,

  - ubezpieczenie robót, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy,

  - wszelkie odbiory techniczne związane z budową sieci drenażowej,  itp. zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi w trakcie projektowania tych sieci,

  - inne płatne odbiory wynikające z potrzeby realizacji robót,

  - ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych chodników, grobów, pomników, dojść do grobów, nasadzeń,  itp.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy Oddział w ................................................. nr konta .................................................................................... w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT.

§ 11

- Strony ustalają, że zapłata za roboty objęte niniejszą umową następować będzie:

a)   na podstawie faktur częściowych do wysokości 75%  wynagrodzenia, o którym mowa w

w § 9 ust.2,

b)   na podstawie faktury końcowej po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową

i po ich odbiorze stwierdzonym protokółem odbioru końcowego robót, zatwierdzonym

przez Zamawiającego - pozostała część wynagrodzenia.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy po zakończeniu robót zatwierdzony przez  Zamawiającego.

§ 12

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, lub uzupełniających,  Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67  Prawa Zamówień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Publicznych.

- Wartość robót dodatkowych wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zastosowanych do opracowania kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub jeśli nie będzie tam cen, to z wykorzystaniem średnich cen materiałów, sprzętu i narzutów do kosztorysu ujętych w informatorach SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

§ 13

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2,               tj. ......................... zł (słownie: ..........................................) najpóźniej w dniu podpisania umowy.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie :

……………………………………., w taki sposób, aby Zamawiający mógł wykonać zobowiązanie wskazane w ust. 2.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową :

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonania robót i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie było należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 14

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu całości robót objętych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust 1 lit. b.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust 2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z §17 ust.3, uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia wad.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy        w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2.

b)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia    brutto,      o którym mowa w § 9 ust. 2 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kara umowna nie dotyczy odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Podstawą do naliczenia i potrąceń kar umownych, o których mowa w ust. 1 p.pkt. a)                         z wynagrodzenia, określonego w  § 9 ust.2  będzie niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac określonych w załączniku nr 2 do umowy, potwierdzonych protokołem.

§ 15

- Przedmiotem odbiorów częściowych będą wykonane przez Wykonawcę poszczególne elementy robót.

- Odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego.

Gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej zgłaszane będą wpisem do dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokóły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót określonych niniejszą umową.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury końcowego odbioru robót

- Strony zobowiązują się odbiór końcowy robót przeprowadzić następująco:

- po zakończeniu robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń    kierownik budowy stwierdzi  te okoliczności wpisem w dzienniku budowy,

- jeśli wpisy w dzienniku budowy będą zgodne ze stanem faktycznym, okoliczność tę potwierdzi Zamawiający, co oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru robót z dniem wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający dokona tych czynności w ciągu 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

- o osiągnięciu gotowości do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego, po spełnieniu powyższych warunków

- na tej podstawie Zamawiający powołuje komisję odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 7 dniu od daty powołania komisji odbioru i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni od rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt a.

- Za datę zakończenia robót, stanowiących  przedmiot umowy uważa się datę doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości całości robót do odbioru.

§16

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do wartości obiektu pozbawionego wad.

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy.

- Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

§ 17

- Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy.

- Ponadto Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy. Okres gwarancji na urządzenia – 24 miesięcy od montażu lub okres wskazany w gwarancji od producenta czy dostawcy.

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od daty ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem, uwzględniając niezbędny technicznie czasookres na usunięcie wady.

§ 18

- Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia 14 - dniowego terminu dodatkowego.

- gdy sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w stopniu mogącym zagrozić należytemu wykonaniu umowy, bądź też w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne czy też prowadzące do rozwiązania przedsiębiorstwa, a także gdy wobec Wykonawcy wydano nakaz zajęcia jego majątku zagrażający wykonaniu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 19

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być pod rygorem nieważności dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne lub obojętne dla Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Wszelkie spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23

Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią :

Zał. nr 1    - harmonogram realizacji robót .

Zał. nr 2    - kosztorys ofertowy,

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: