wzór umowy

U M O W A     N R OR.IV/IM/342-        /2009

zawarta w dniu            2009 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                         -  Skarbnika Miasta

a

……………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………przy ul. …………………..nr ………

reprezentowaną przez …………………………………………………………………

działającą na podstawie……………………………………………………………….

zwaną  w dalszej części umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1.    Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa windy  dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 2 z O/Integracyjnymi”

2.  W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania robót demontażowych, polegających na:

- demontażu istniejącej stolarki okiennej,

- częściowej rozbiórce ścian zewnętrznych,

- demontażu części inst. c.o.

- Wykonania robót budowlanych  , polegających na:

- wykonaniu żelbetowej płyty fundamentowej,

- wykonaniu szybu platformy wraz z zew. obudową ,

- montażu platformy,

- wykonaniu wiatrołapu ,

- ociepleniu szybu i wiatrołapu,

- montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

- montażu urządzeń sanitarnych i wyposażenia,

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.2 Wykonawca wykona zgodnie z projektem  budowlano-wykonawczym, przedmiarami  robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1  Zamawiającemu w terminie 7 miesięcy od  dnia zawarcia niniejszej umowy.

Wzór umowy

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy.

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt określony w § 1 w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie protokółu zdawczo -odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe.

5. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

§ 4

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców:

- branży .......................................................................................................

- branży …………………………………………………………………………...

- branży ……………………………………………………………………………

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

    - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

    - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

wzór umowy

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

  - wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

  - do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 5

1.  Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

2.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i     przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 umowy.

3.  Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Józef Czernik – Kier. BIM

Krzysztof Kłonowski – insp. BIM.

§ 8

1.  Roboty remontowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektam budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa,   obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać   co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

3.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

Wzór umowy

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym

przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określony w § 1 ustala się na kwotę:

netto : …………… zł. ( słownie: ………………………………………………….. złotych 00/100 )

podatek VAT w wys. 22 % tj …………… zł. (słownie: …………………………  .złotych 00/100)

brutto: …………….. zł  (słownie: ………………………………………………….. złotych 00/100)

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi.

§ 10

      - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie  robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pisemnym zawiadomieniem. Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez strony umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu i gotowości do odbioru końcowego.

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem odbioru będzie całość robót będących przedmiotem umowy, nie dopuszcza się odbiorów częściowych. Wraz z podpisaniem protokółu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne protokóły odbiorowe, protokóły badań, gwarancje, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje użytkowania,  inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą  oraz Decyzję dopuszczenia do użytku windy przez Urząd Dozoru Technicznego.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może    odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 11

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego  branży budowlano – konstrukcyjnej oraz  do sprawowania  nadzoru techniczno-ekonomicznego.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………….

zam. w …………………………………………………………

nr. uprawnień  ………………………………………………..

§ 12

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

# NIP ………………………………………….

Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy wskazane w wystawionej fakturze VAT.

Wzór umowy

§ 13

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru, o którym mowa w

§ 10 niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 14

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………….. równej 10 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 9 pkt. 2 w kwocie ………………… zł. ( słownie: …………………………………………….. złote  00/100 )

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 17109021410000000558000532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

a/ 70 % zabezpieczenia tj. kwota ………………………. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b/ 30 % zabezpieczenia tj. kwota ………………………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad, zgodnie z §16 ust. 2.

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wzór umowy

§ 16

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

- Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji i rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim bez dodatkowego wezwania Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie ma wpływu na zakres i uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 18

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego lub

  - zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 19

1. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ 22

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz.  Wykonawca

Wykonawca:							Zamawiający: