UMOWA NR ZP/…../09

zawarta w Brzegu w dniu …………………….. pomiędzy:

1. Gminą Miasto Brzeg, w której imieniu działa Zarząd Nieruchomości Miejskich  w Brzegu z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 32 reprezentowany przez:

Dyrektora  - Andrzeja Moryla,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

2. ……………………………………………., zam.………………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………………………………………

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /lub KRS*    /*zbędne skreślić/ nr ………………………….z dnia ………………... wydanego przez………………………

……………………………. mającym siedzibę w …………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ l

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania   „Remont pokrycia dachówkowego  wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym położonym  przy ul. Górnej 7 w Brzegu.”

2. Szczegółowy zakres robót określa: kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

-     przekazanie placu budowy: ……………………………….

- rozpoczęcie robót :  .............................................................

- zakończenie robót:  27.11.2009r.

§ 3

Podstawą rozpoczęcia robót przez Wykonawcę jest  wprowadzenie na budowę przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania placu budowy.

§ 4

Zamawiający jest zobowiązany w stosunku do  Wykonawcy do:

a) dokonania odbioru od Wykonawcy  przedmiotu umowy.

§ 5

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

a) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych,

b) zabezpieczenia pozostawionego sprzętu przed możliwością uruchomienia lub użycia przez osoby
    postronne,

c) oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,

d) wykonywania robót zgodnie z przepisami BHP,

e) używania narzędzi i sprzętu sprawnego technicznie,

f) materiały na roboty w całości dostarcza Wykonawca na własny koszt,

g) wykonania wszelkich prac związanych z bezpiecznymi warunkami pracy,

h) uprzątnięcia i wywiezienia z terenu budowy gruzu powstałego po wykonanych robotach,

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 7

Zamawiający powierza kontrolę realizacji warunków umowy pod względem rozliczeniowo -
ekonomicznym oraz jakościowo – technicznym    Henrykowi Chmielewskiemu.

§ 8

1. Wykonawca zgłosi pisemnie  Zamawiającemu fakt zakończenia robót wraz z propozycją terminu odbioru robót.

§ 9

Strony ustalają za wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie:

netto: …………………zł słownie: ……………………………………………………………….

podatek VAT ….. %kwota: …………… zł słownie: …………………………………………….

brutto: ………………. zł słownie: ……………………………………………………………….

§ 10

Roboty dodatkowe nie objęte umową  Wykonawca przyjmie do wykonania na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokółu robót dodatkowych oraz podpisanego aneksu do umowy.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu umowy lub zatrudnia osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy  stosując wyłącznie materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną.

§ 12

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach  i wysokościach;

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, wówczas strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania
uzupełniającego.

§ 13

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi  na podstawie  faktury, wystawionej na podstawie protokółu odbioru zleconych robót dekarskich.

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury.

3. Strony ustalają , że faktura wystawiona będzie na Zarząd Nieruchomości Miejskich  w Brzegu  i przekazywane będą do ZNM  w Brzegu ul. B. Chrobrego 32.

4. Zamawiający posiada NIP 747 17 84 720.

5. Wykonawca posiada rachunek w banku …………………………………………………………….

nr ……………………………………………………………………………………………………….

§ 14

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36  m-cy  od daty odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia od Zamawiającego o wystąpieniu usterek.

3. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie o którym mowa w ust. 2 , Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na  koszt Wykonawcy.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§  17

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egzemplarz

dla Zamawiającego  oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                             Wykonawca:

.....................................                                                                               ...................................