Wzór umowy

U M O W A     N R OR.IV/IM/342- ……/ 2010

zawarta w dniu ………….. 2010 roku w Brzegu pomiędzy :

Gminą Miasto Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (kod pocztowy 49-300), zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                              - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                                   -  Skarbnika Miasta

a

# …………………………………………………………………………………………………………………………….…….,

zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………..….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………………………………………….,

działajacą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej………………………………………………..,

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zmianami) oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w trybie przetaru nieograniczonego.

§ 1

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa ulicy

Piwowarskiej w Brzegu – etap I Rozbudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Piwowarską i ul.

Bohaterów Monte Cassino”.

2.  W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 - Wykonawca zobowiązany jest do :

1) Rozbudowy oświetlenia ulicznego (odcinek pomiędzy ul. Piwowarską, a ul. Bohaterów Monte Cassino)

wraz z demontażem starego istniejącego oświetlenia ulicznego.

2) Przebudowy istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ul. Bohaterów Monte Cassino.

3) Zabezpieczenia istniejących linii kablowych niskiego napięcia.

4) Przebudowy i zabezpieczenia istniejącej linii kablowej średniego napięcia.

5) Wykonania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

6) Przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych Netia S.A.

7) Przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych TP S.A.

3.  Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności wynikające z uzgodnień załączonych

do projektów wykonawczych, a to :

1) Z warunków przyłączenia RD3/9/RDE9/W/WK/5056/07/4401  z dnia 20.09.2007 r. wydanych przez

EnergiaPro Rejon Dystrybucji w Brzegu i prolongaty ww. warunków przyłączenia pismo

RD3/RDE9/WK/4112- W-585/4130/4117 z dnia 01.10.2009 r.

2)  Z Opinii koordynacyjnej G.I.7442-395/2007 z dnia 03.12.2007 r. wydanej przez Powiatowy Zespół

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.

3)  Z uzgodnienia RD3/9/RDE9/P/SO/1134/5001/07/4335 z dnia 17.09.2007 r. wydanego przez EnergiaPro

Rejon Dystrybucji w Brzegu ( w szczególności pkt. 5 uzgodnienia).

4)  Z porozumienia nr RDE9/3/1/2008 zawartego w dniu 26.02.2008 r. z EnergiaPro Rejon Dystrybucji w

Brzegu (w szczególności  § 2, § 4, §5)

5)  Z warunków technicznych znak N/SWRiAK-07/1794/IS z dnia 11.09.2007 r. wydanych przez Netia S.A.

6)  Z uzgodnienia znak E/S/08/68/IS z dnia 07.01.2008 r. wydanego przez ERICSSON sp. z o.o.

7)  Z prolongaty warunków technicznych znak E/S/09/1833/MP z dnia 30.11.2009 r. wydanych przez Netia

S.A.

4. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z branżowymi

projektami  budowlano-wykonawczymi, przedmiarami  robót i specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót określonych w § 1 w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy branżowe projekty budowlano-wykonawcze umowy wraz z pozwoleniem na budowę, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przemiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy lub ich przedstawicieli.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu

narzędzi i sprzętu będących w dyspozycji Wykonawcy.

2.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót Podwykonawcom.

3.   Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców :

-  branża .............................................................................................................................................................

-  branża …………………………………………………………………………………………………………………..

4.   W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody

Zamawiającego.

5.   Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

6.  Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących

postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

7. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy

z Podwykonawcą.

8. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie

znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

9. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność

jak za działania i zaniechania własne.

10.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz

terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od

dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

b)  udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

c)  informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót

Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

11.  W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego

roboty, Zamawiający ma prawo:

a) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia

Podwykonawcy, lub

b) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do :

a)  prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki, dojazdy do posesji ) przy

pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych,

b)  właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

c)  zlokalizowania w okolicach bram wjazdowych stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów

opuszczających teren budowy,

d)  umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, służbom

oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

- Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach, a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje tak, aby miał pełną wiedzę o warunkach hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych i geotechnicznych na terenie i w otoczeniu terenu budowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych lub uzupełniajacych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na łączną kwotę :

- netto : ……….. zł. ( słownie: ………………………………………………………………………………….złotych),

- podatek VAT w wysokości 22 % tj. :………………..zł (słownie:…………………………………………..złotych),

- brutto ………… zł  (słownie:………………………………………………….……………………………..  złotych).

3. Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania

niniejszej umowy, w tym koszty zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia, koszty związane z użyciem

stosownego sprzętu potrzebnego do prawidłowego wykonania zamówienia, koszty wykonania kompletu badań

i sprawdzeń oraz koszty stosownych uzgodnień i odbiorów, w tym w szczególności uzgodnień z EnergiaPro,

TP S.A. i Netia S.A..Wynagrodzenie obejmuje ponadto koszt wykonania wszelkich robót towarzyszących oraz

prac tymczasowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z kosztorysu ofertowego

jak również w nim nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.

§ 10

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem odbioru będzie całość robót będących przedmiotem umowy,  nie dopuszcza się odbiorów częściowych.

3.    Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego robót :

a) po zakończeniu całości robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

stwierdzającego zakończenie wszystkich robót (faktyczny termin zakończenia robót) i potwierdzeniu

gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy, Wykonawca zawiadomi

Zamawiającego pisemnie o gotowości odbioru.

b) Zamawiający powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości

do odbioru przez Wykonawcę,

c) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej

umowy najpóźniej w 7 dniu od daty powołania komisji odbiorowej i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni

od rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem ust. 6,

d) Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia

odbioru.

4.   Za datę zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy uważa się datę wpisu w dzienniku budowy

potwierdzenia zakończenia robót budowlanych przez Inspektora Nadzoru, dokonanego przed pisemnym

zgłoszeniem gotowości do odbioru przez Wykonawcę i stanowiącego podstawę zgłoszenia

Zamawiającemu gotowości do odbioru.

5.   W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązuje się przekazać

Zamawiającemu :

a) wypełniony dziennik budowy,

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową,

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

c) jeden komplet dokumentacji powykonawczej z naniesionym ewentualnymi zmianami wprowadzonymi

w trakcie realizacji robót,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) na wbudowane wyroby budowlane (materiały

i urzadzenia), potwierdzające ich zgodność z art. 10 ustawy prawo budowlane (opisane i ostemplowane

przez kierownika budowy),

e) protokóły odbiorów technicznych (w szczególności od EnergiaPro Rejon Dystrybucji Brzeg, Netia S.A.,

TP S.A.),  protokoły badań i sprawdzeń,

f)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót z podziałem osobno dla: EnergiaPro,

Netia S.A., TP S.A.- po 1 egz. i  dla Zamawiającego - 2 egz.,

g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz

netto (bez podatku VAT),

h) dokument gwarancyjny, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

6.   Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może określić rodzaj wad i wyznaczyć możliwy

technologicznie termin ich usunięcia lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

-   jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

-  jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić

od umowy.

7.   Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane

w  trakcie odbioru.

§ 11

1.  Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony protokół odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem na wskazane przez niego w fakturze

konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Wykonawcy. Faktura winna być wystawiona na Gminę Miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

§ 12

- Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru branży elektrycznej w osobie : ………………………..……………

- Wykonawca zapewni kierowanie budową przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane w osobie : …………………………………………………………………..

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie mgr inż. Lucyna Mielczarek – kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji.

§ 13

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747-12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny  NIP …………………………

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu

określonego w § 2  niniejszej umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z § 10 ust. 6 lit. a),

c) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy

brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego

przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z § 15 ust. 2,

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do

wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

1.  Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

W dniu podpisania protokółu odbioru Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny.

2.  Wszelkie wady wykonanych robót podczas odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi  Wykonawca

zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie.

W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych,

o których mowa w § 14, służy prawo do powierzenia bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, wykonania

tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia pozostaje bez wpływu na uprawnienia

Zamawiającego i zakres wynikający z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 16

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z

niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 17

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

    - o których mowa w  § 3 ust. 3,

    - wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

    - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

    - konieczności zmiainy w przedmiotcie zamówienia, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

    - przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku gdy:

a) zmiana terminu wykonania umowy wynikła z przyczyn nie przewidzianych przy zawarciu umowy,

b) zmiana terminu wykonania umowy jest uzasadniona warunkami atmosferycznymi,

uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie określonym umową,

c) zmiana terminu wykonania umowy wynika z przedłużającej się procedurą uzyskania zezwoleń,

uzgodnień, odbiorów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

    - pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

    - zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego.

- Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 18

1. Oprócz przypadków określonych  w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający  może odstąpić od umowy

w przypadku :

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub dokumentacją projektową lub też nienależycie

wykonuje swoje zobowiązania umowne,

c) gdy sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w stopniu mogącym zagrozić  należytemu

wykonaniu umowy, bądź też w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne

czy też prowadzące do rozwiązania przedsiębiorstwa, a także gdy wobec Wykonawcy wydano

nakaz zajęcia jego majątku.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b) i c) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni

od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i

powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

postanowienia szczegółowe :

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,

z   winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 19

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 21

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz  Wykonawca.

Wykonawca:					 	Zamawiający: