UMOWA NR  .......

zawarta w dniu ...........pomiędzy Gminą Miasto Brzeg - Żłobkiem Miejskim „Tęczowy Świat” mającym siedzibę w Brzegu przy ulicy Gaj 3, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

- Teresę Siemaszko – Kierownik

- Stanisławę Domaradzką – Gł. Księgowa

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Umowa niniejsza zawarta została  na podstawie  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadnia pn”Remont

tarasu"  w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu.

2. W ramach robót remontowych, stanowiących przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zerwania posadzek z masy lastrykowej,

  - rozbiórki elementów konstrukcji betonowych,

  - rozebrania obróbek blacharskich,

  - odbicia tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach,

  - rozebrania podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,

  - wykonania koryta na poszerzeniach jezdni,

  - wywiezienia gruzu,

  - wykonania podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym,

  - wykonania nawierzchni z kostki brukowej,

  - wykonania posadzek antypoślizgowych i mrozoodpornych.

3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót remontowych, o których mowa w ust. 1 i 2

określony został w projekcie oraz przedmiarze robót stanowiącymi odpowiednio załączniki Nr 1 i

Nr 2 do niniejszej umowy, będące jej integralną częścią.

§ 2

1. Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu będących w dyspozycji Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców:

-  roboty związane z wykonaniem ………………………………………………………………,

- roboty związane z wykonaniem  ……………………………………………………………..,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

    - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

    - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

  - wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

  - do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót remontowych, określonych niniejszą umową ustala się na dzień 1.08. 2010r.

2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć całość robót określonych niniejszą umową, w terminie do dnia 31 sierpnia 2010r.

§ 4

1. Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren, na którym mają być wykonywane roboty remontowe określone niniejszą umową w terminie do dnia 1sierpnia  2010r, na podstawie protokółu odbioru, podpisanego przez Strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe.

4. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi

pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 5

1. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na

remontowanym obiekcie.

2. Po zakończeniu robót remontowych Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt

uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 3

ust. 2 umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczania terenu robót z tytułu szkód , które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej za szkody

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a

powstałych z w związku z prowadzonymi robotami.

§ 7

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie

Teresa Siemaszko – Kierownik.

§ 8

Roboty remontowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz jej załącznikami, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym

przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości robót

remontowych, stanowiących przedmiot niniejszej ustala się kwotę:

netto:  ..................................................................................................................

podatek VAT w  wys...............................................................................................................

brutto:

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego

wykonania niniejszej umowy, w szczególności koszt zakupu narzędzi i materiałów, koszty

transportu, robocizny, koszt uporządkowania terenu robót i inne niezbędne koszty.

§ 10

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 płatne będzie Wykonawcy jednorazowo, po zakończeniu

i protokolarnym odbiorze całości robót remontowych, określonych niniejszą umową.

2. Wyklucza się częściowy odbiór robót oraz częściowe płatności za wykonaną część robot.

§ 11

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

2. Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru

podpisanego przez strony umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy,

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 12

1. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

3. Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy .........................................

§ 13

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru, o którym

mowa w § 10 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie 14 dni od daty odbioru

przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem na wskazane przez niego

konto w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej

faktury VAT.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu robót remontowych określonych niniejszą umową w wysokości 0,2%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 9 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia

w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzeni brutto, o którym mowa w § 9 ust.2 niniejszej

umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzeni odszkodowania przewyższającego karę

umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

1. Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od

daty odbioru. W dniu podpisania protokółu odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

stosowny dokument gwarancyjny.

2.Wszelkie wady wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca

zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  na ich usunięcie.

W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia

wykonania tych prac osobom trzecim na kosz i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia pozostaje bez wpływu na zakresi i uprawnienia wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 16

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części robót remontowych będących

przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 17

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

1)   wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

2)   zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

3) konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy,

4)  przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku gdy:

- wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,

- zmiana terminu wykonania umowy wynikła z przyczyn nie przewidzianych przy zawarciu umowy,

5)  pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

6)   gdy zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego.

2. Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 18

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu

przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w pkt a) i b) może nastąpić w terminie

14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień

odstąpienia,

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy,

której dokonano odstąpienia umowy.

§ 19

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy szczególne.

§ 21

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego – egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. Wykonawca

Wykonawca: 					 Zamawiający: