UMOWA   NR

Zawarta w dniu ………… 2010 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego 				Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik		Skarbnika Miasta,

a

……………………………., zamieszkałym w …………… przy ul. ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………….

…………………………………, z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………., działającym na podstawie wpisu do ……………………………….. wydanego przez …………………… dnia …………… r. nr ………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) oraz następstwem wyboru oferty przez Zamawiającego w przetargu nieograniczonym.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego na terenach zieleni miejskiej w Brzegu, prac związanych z utrzymaniem i konserwacją:

- rowów wraz z przepustami,

- zbiorników wodnych,

- fontann miejskich wraz z całą przynależną im infrastrukturą zasilającą.

- Prace, o których mowa w ust. 1 realizowane będą na terenie Parku Wolności oraz Plant miejskich w Brzegu.

- Wykaz terenów i obiektów, na których wykonywane będą prace, o których mowa w ust. 1 powyżej, został szczegółowo określony w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§ 2

W ramach przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, który realizowany będzie na terenie Plant miejskich, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:

1. Przygotowania do eksploatacji w sezonie, tj. od kwietnia do listopada 2011 roku, fontann i zbiorników wodnych wraz z całą infrastrukturą zasilającą w terminie do 20 kwietnia 2011 roku, obejmującego wykonanie prac polegających w szczególności na:

- spuszczeniu resztek wód opadowych ze zbiorników,

- oczyszczeniu dna zbiorników z namułów i śmieci,

- oczyszczeniu i konserwacji zastawek i spustów,

- odchwaszczeniu dna i brzegów zbiorników wodnych,

- wapnowaniu dna zbiorników wodnych,

- czyszczeniu i konserwacji koszy ssawnych,

- oczyszczeniu i malowaniu elementów metalowych konstrukcji fontann i barierek przy zejściach,

- montażu silnika i pomp w sterowni oraz zaprogramowanie sterowania załączania i wyłączania fontann,

- regulacji zastawek,

- kontroli podczas napełniania zbiorników wodą.

2. Bieżącego utrzymania fontann i zbiorników wodnych wraz z całą infrastrukturą zasilającą zbiorniki, obejmującego wykonanie prac polegających w szczególności na:

- bieżącym odchwaszczaniu ścian, zamiataniu wjazdów i schodów przy zbiornikach.

- bieżącym odchwaszczaniu terenu wokół fontanny „Brat Ledy z łabędziem”.

- bieżącym czyszczeniu trysków,

- bieżącym czyszczeniu koszy ssawnych,

- bieżącym czyszczeniu fontann z liści i innych nieczystości,

- bieżącym czyszczeniu konstrukcji fontann z glonów,

- bieżącym czyszczeniu niecek fontann z zanieczyszczeń ( papiery i inne nieczystości),

- bieżącej kontroli stanu wody w sterowni przy ul. Wrocławskiej, w przypadku wysokich stanów rzeki Odry w związku z możliwością cofania się wód z Odry. W przypadkach zagrażających zalaniu urządzeń elektrycznych należy odciąć zasilanie i wykonać demontaż silnika.

- bieżącym oczyszczeniu wody znajdującej się w nieckach w przypadku silnego rozrostu glonów i rzęsy wodnej, w zależności od panujących warunków atmosferycznych w następujący sposób:

- mechaniczny – poprzez odłowienie masy roślinnej, dotyczy tylko zbiornika przy ul. Piastowskiej i ul. Wrocławskiej,

- chemiczno-mechaniczne poprzez strącenie środkiem chemicznym (wskazanym przez Zamawiającego) i odławianie strąconej masy roślinnej.

3. Utrzymania rowów obejmującego wykonanie prac polegających w szczególności na:

- wykaszaniu skarp dna i pobocza rowów o szerokości do 1,0 m z wygrabieniem ( min. 6 razy w sezonie tj. od maja do października 2011 roku),

- przeprowadzaniu płytkiego odmulania rowów (5 razy w sezonie tj. od maja do września 2011 roku).

- bieżącym oczyszczaniu rowów z wszelkich zanieczyszczeń, zatorów z gałęzi, liści, śmieci.

4. Przygotowania do okresu zimowego fontann i zbiorników wodnych wraz z całą infrastrukturą zasilającą obejmującego wykonanie prac polegających w szczególności na:

# konserwacji urządzeń zasilających fontanny w przepompowniach do końca października 2011 roku m.in. poprzez:

- demontaż silników,

- demontaż pomp i ich konserwację w celu przygotowania do następnego sezonu,

- spuszczenie wody z obiegu fontanny na okres zimowy,

- odcięcie zasilania energią elektryczną sterowni,

- przygotowaniu zbiorników wodnych do okresu zimowego w terminie do 20 listopada 2011 roku, poprzez m.in. :

- spuszczenie wody ze zbiorników,

- usunięcie wszystkich zanieczyszczeń i namułu z dna zbiorników.

§ 3

W ramach przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, który realizowany będzie na terenie Parku Wolności, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających w szczególności na:

1. Bieżącym czyszczeniu zbiorników wodnych tj. stawu i Kwadratówki, w tym:

a) zbieraniu śmieci, liści, glonów i wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni zbiorników,

b) zbieraniu wszelkich zanieczyszczeń ze skarp zbiorników.

2. Utrzymaniu zbiornika Kwadratówka, w tym:

a) przygotowaniu zbiornika wodnego Kwadratówka do okresu zimowego poprzez spuszczenie wody i usunięcie zanieczyszczeń z dna zbiornika w miesiącu XI 2011 roku.

b) jednorazowym wiosennym czyszczeniu zbiornika ( do końca III 2011 roku ), poprzez usunięcie wszystkich zanieczyszczeń i zwapnowanie dna zbiornika.

c) napełnieniu Kwadratówki wodą z rowu K-7 po wiosennym czyszczeniu zbiornika.

d) bieżącym odchwaszczaniu ścian i wjazdów do zbiornika,

e) bieżącym zamiataniu wjazdu do zbiornika.

3. Utrzymaniu stawu, w tym:

a) koszeniu skarp zbiornika min. 9 razy w sezonie tj. raz w miesiącu od IV, VIII i IX oraz 2 razy V, VI i VII 2011 roku.

b) bieżącym oczyszczaniu zastawek z nieczystości i zatorów.

c) bieżącym czyszczeniu Potoku Kościelna od mostka do zastawki wlotowej wraz z wlotem kanału obiegowego.

d) bieżącym czyszczeniu Potoku Kościelna od zastawki wylotowej do mostka wraz z wylotem kanału obiegowego.

4. Utrzymaniu i konserwacji rowów i przepustów

a) konserwacja polegająca na:

- usuwaniu wszelkich zatorów z gałęzi, liści, śmieci itp.,

- trzykrotnym wykoszeniu skarp, dna i pobocza o szerokości do 1,0 m z wygrabieniem w okresie od maja do października 2011 r.,

- jednokrotnym odmulenie dna warstwą do 10 cm,

- oczyszczenie z namułu 1/3 długości przepustów, przy zamuleniu do 1/3

średnicy,

- remont wykonanych umocnień stopy skarp (około 20% ),

- usuwaniu zakrzaczeń z koryta rowów oraz zwisających gałęzi.

- zwracać należy szczególna uwagę na zachowanie właściwych spadków

umożliwiających swobodny odpływ wód z wykonanych urządzeń.

b) na bieżąco należy usuwać wszelkie usterki w postaci:

- wywrotów drzew, złamania gałęzi itp.,

- zatamowania przepływu na przepustach wskutek zatoru lub załamania rury,

- obsunięcia lub rozmycia skarpy,

- oberwania przyczółków darniowych na przepustach,

- osunięcia się płyt ażurowych na skarpach rowu na odcinku kolejowym,

- uszkodzenia płotka żerdziowego, wskutek oderwanie żerdzi od palików,

zbutwienia żerdzi lub palików i innych.

§ 4

  - W przypadku prac określonych w § 2 ust. 2, ust. 3 i § 3 ust. 1, ust. 2 pkt d) i e), ust. 3 i ust. 4, wykonywanych przez Wykonawcę w sposób ciągły i na bieżąco Zamawiającemu przysługuje na bieżąco prawo kontroli wykonywania tych prac.

  - Zamawiający będzie powiadamiał telefonicznie Wykonawcę o zamiarze kontroli, o której mowa w ust. 1, co najmniej z dwugodzinnym wyprzedzeniem. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas wykonywanej kontroli lub brak możliwości telefonicznego kontaktu z Wykonawcą w celu powiadomienia go o kontroli nie stanowi podstawy do kwestionowania stwierdzonego stanu prac oraz ich jakości.

  - Z oceny jakości wykonania prac zostanie każdorazowo sporządzony protokół, podpisany przez strony biorące udział w kontroli, a w przypadku nie stawienia się Wykonawcy, protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego.

  - Przy ocenie jakości wykonywanych prac przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Zamawiający może korzystać z oceny stanu czystości dokonanej przez inne podmioty, w szczególności Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i Powiatowej Komendy Policji.

  - Wykonawca wskazuje następujące numery telefonów do kontaktu telefonicznego z Wykonawcą: ……………… lub …………………….

  - Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego telefonicznie i na piśmie o każdorazowej zmianie numerów telefonów, o których mowa powyżej. Brak takiego powiadomienia pociąga za sobą skutki, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

  - W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania prac, o których mowa w ust. 1 pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego 2 dniowego terminu, Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych określonych niniejszą umową przysługuje prawo do powierzenia wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę.

§ 5

1. W przypadku, gdy prace określone niniejszą umową mają być wykonane w danym okresie bez określenia daty, za końcowy termin wykonania prac w tym okresie przyjmuje się ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym prace te miały być wykonane. Dotyczy to w szczególności prac określonych w § 2 ust. 1, ust. 4 i § 3 ust. 2 pkt a), b) i c).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia odbioru wykonanych prac objętych umową w danym okresie w dniu ich zakończenia, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym prace te miały być wykonane.

3. Dokonanie odbioru prac potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron niniejszej umowy lub ich umocowanych przedstawicieli.

4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac lub ujawnienia wad w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie termin do usunięcia uchybień.

§ 6

Niniejsza umowa zawarta została na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że pracami i czynnościami określonymi niniejszą umową kierować będzie osoba posiadająca kwalifikacje, określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579), bądź posiadająca zaświadczenie, o którym mowa w § 13 tego rozporządzenia.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem pomocniczym, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Za wykonywanie prac, określonych niniejszą umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za cały okres trwania niniejszej umowy w łącznej wysokości:

Netto: …………………. zł ( słownie: ………………………………… złotych)

Brutto: ……………….  zł ( słownie: ………………………………….. złotych)

2. Kwota wymieniona w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym m. in.:

- wartość prac określonych w przedmiocie zamówienia,

- podatek od towarów i usług,

- koszty wszelkich napraw, konserwacji, niezbędnych materiałów i narzędzi,

- koszty wywozu i przekazania do unieszkodliwienia lub odzysku nieczystości oraz odpadów biodegradowalnych,

- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§ 9

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane w 12 równych transzach miesięcznych w wysokości:

netto: ……………….. zł ( słownie: ………………………………… złotych)

brutto: ……………… zł ( słownie: ………………………….……… złotych)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych, Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, faktur VAT.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę są podpisane przez strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli:

1) w przypadku prac, o których mowa w § 4 ust. 1.

a) protokóły kontroli wykonywania prac, o których mowa w § 4 ust. 3,

b) wykaz prac zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

2) protokół odbioru podpisany przez strony umowy w przypadku prac, o których mowa w §5 ust. 1.

4. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Fakturę należy wystawić na Gminę Miasto Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49 – 300 Brzeg.

6. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek.

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP …………………………….

3. Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w ………………… nr konta ………………………………..

§ 11

1. Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 12

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 13

Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) zwłoki w wykonaniu prac, o których mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 8 ust 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5 ust.1.

b) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, zgodnie z § 5 ust. 4, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

c) nienależytego wykonania prac, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1.

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy uznaje się stwierdzone przez Zamawiającego na podstawie dokonanych kontroli lub zgłoszeń służb, o których mowa w § 4, uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy, polegających na nie wykonaniu bądź nienależytym wykonaniu czynności określonych niniejszą umową, udokumentowanych co najmniej 2 notatkami służbowymi, sporządzonymi przez Zamawiającego lub służby wskazane niniejszą umową, w danym miesiącu kalendarzowym.

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

1. Oprócz przypadków, określonych przepisami kodeksu cywilnego,  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy także w przypadku, gdy:

a) pracami określonymi niniejszą umową nie kieruje osoba, o której mowa w § 7 ust. 1,

b) Wykonawca wykonuje prace w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia Wykonawcy w tym wezwaniu 7 dniowego terminu do prawidłowego wykonywania prac.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 lit. a) lub b).

4. W przypadku nie wykonywania, bądź nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie bez zachowania terminu wypowiedzenia

5.W przypadku, odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w przypadkach, o których mowa w usta. 2 oraz w przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 16

Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 17

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

2. wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych prac obciążą stronę z powodu której druga strona odstąpiła od umowy.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenów zieleni.

§ 18

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi technologiami oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp w rejonie wykonywanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty niezbędne dla pokrycia strat materialnych, powstałych z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

§ 19

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

  - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

  - zmiany łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających z przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie łączne  wynagrodzenie Wykonawcy brutto, zaś łączne wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana powinna zostać poprzedzona aneksem do niniejszej umowy, na podstawie wskazanej przez Wykonawcę podstawy prawnej.

  - zmniejszenia zakresu niezbędnych do wykonania prac oraz odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu w przypadku wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego

  - zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 21

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: