wzór umowy

U M O W A  N R  OR.IV.272…. 2011                                                                                                                                    o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu........................ w Brzegu, pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Wojciecha Huczyńskiego                                          Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                                              Skarbnika Miasta

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy nawierzchni ulic: Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej - na zadaniu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”.

- Zadanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni  ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej z kostki granitowej, pochodzącej z rozbiórki i poddanej obróbce oraz nowej kostki granitowej,

- wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z płyt granitowych pochodzących z

odzysku i poddanych obróbce oraz kostki bazaltowej,

- wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego,

- wykonanie ogrodzenia łańcuchowego zabezpieczającego wylot ulicy Staromiejskiej i

Długiej,

- wykonanie zsypów piwnicznych,

- wykonanie elementów zieleni niskiej i wysokiej w misach ziemnych,

- wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, stojaków na

rowery oraz  wygrodzenia mis ziemnych,

- wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych,

- wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem gruzu na wysypisko.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności nadzoru inwestorskiego za pomocą   inspektora nadzoru uprawnionego do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się pełnić czynności nadzoru inwestorskiego określone niniejszą umową w czasie trwania  robót objętych zadaniem, o którym mowa w § 1 oraz w okresie gwarancji na te roboty, tj.  w okresie od dnia przekazania wykonawcy placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót po zakończeniu okresu gwarancji.

§ 3

Zawarcie umowy ze Wykonawcą nastąpi pod warunkiem wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu  13 kwietnia 2011 roku i zawarcia umowy z wykonawcą robót zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”.

§ 4

- Wykonawca  oświadcza, że  inspektor nadzoru specjalności wymienionej w § 1 ust. 3 posiada uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego:

a) Branża drogowa..................... uprawnienia w zakresie ..................uzyskane na podstawie ...................nr uprawnień budowlanych............................................      Członek...............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się          zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym ......................................wydanym dnia .......................... z terminem ważności do dnia ...............................

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

- Do szczegółowych  obowiązków Wykonawcy należy:

w okresie przygotowania inwestycji:

- zaznajomienia się z umową o wykonanie robót, dokumentacją projektową, kosztorysową, harmonogramem robót oraz terenem inwestycji,

- zaznajomienie się z umową o dofinansowanie ww. zadania ze środków UE z programu RPO WO na lata 2007-2013,

- uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy.

w okresie realizacji budowy:

- kontrola właściwej jakości wykonywanych robót łącznie z kompletowaniem certyfikatów i aprobat technicznych stosowanych materiałów,

- kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym, umową z wykonawcą robót, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem i terminowości ich wykonania,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania budowy,

- systematyczny (minimum 3 razy w tygodniu) nadzór budowy w okresie prowadzenia robót z zapisem w dzienniku budowy,

- wykonywanie na bieżąco  dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji w wersji elektronicznej na nośniku CD,

- kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej,

- skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspólnie z kierownikiem budowy,

- skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończonych robót  w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

kontrole robót przez Zamawiającego i kontrole zewnętrzne

- udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego,

- udział we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz instytucje wdrażające i kontrolujące,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej z zasięgnięciem w razie potrzeby opinii autora projektu,

- sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót protokołów konieczności robót dodatkowych (przy uzgodnieniu z Zamawiającym) z podaniem przybliżonego kosztu robót i wniosku do Zamawiającego co do ich wykonania, sprawdzenie kosztorysów wykonawcy robót pod względem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia. Każdorazowo protokół konieczności winien być sporządzony z udziałem przedstawiciela wykonawcy robót,

- ustalenie w porozumieniu z wykonawcą robót terminów odbioru i odbiorów częściowych wykonanych robót,

- sporządzanie zapisów w dzienniku budowy o odbiorze częściowym i robotach zanikających,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad.

związane z końcowym odbiorem robót i przekazaniu obiektu do użytku:

- akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robót o gotowości obiektu do odbioru,

- uczestniczenie w komisji końcowego odbioru robót,

- kontrola usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie odbioru,

- przyjęcie od wykonawcy robót dziennika budowy i przekazanie inwestorowi,

- udział w kontrolach zewnętrznych jednostek upoważnionych do kontroli zadania dofinansowanego w ramach programu RPO w trakcie trwania zadania i w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji.

w okresie gwarancji i rękojmi za wady:

- udział w komisjach stwierdzających ujawnione wady i określających sposób ich usunięcia,

- kontrola usunięcia wad.

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz kosztorys ofertowy wykonawcy robót będą

udostępniane każdorazowo według potrzeb u Zamawiającego w Biurze Budownictwa i Inwestycji.

§ 5

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 6

- Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót

dodatkowych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia przez niego decyzji co do zlecenia wykonania tych robót wykonawcy robót.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, wspólnie z kierownikiem budowy sporządzić protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wraz z kosztorysem dodatkowym i przedłożyć go do akceptacji (zatwierdzenia) przez Zamawiającego.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających.

§ 7

- Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, określonego niniejszą umową Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości: brutto …………………….......................zł (słownie :…………………………………………….…………………………………….złotych).

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty niezbędnych dojazdów.

- Wykonawca oświadcza, że zmiana zakresu rzeczowego, wartości robót określonych w umowie z wykonawcą robót lub zmiana terminu wykonania tych robót nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w dwóch ratach:

a)  na podstawie faktury częściowej wystawionej na koniec roku 2011, ale nie później niż

do 20 grudnia 2011 roku do wysokości odpowiadającej procentowemu

zaawansowaniu robót nie więcej jednak niż 70% wartości umowy i

b)  na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze od wykonawcy

całości wykonanych robót – pozostała część wynagrodzenia.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem  na wskazane przez niego konto

w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Zamawiającego.

3.  Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej, o której mowa w ust. 1 pkt a)

jest protokół częściowego    odbioru  robót podpisany przez Zamawiającego i wykonawcę

robót .

4.  Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej  o której mowa w ust. 1 pkt b)

jest podpisany protokół końcowego odbioru robót .

§ 9

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny  NIP .......................................

§ 10

      - Z zastrzeżeniem art. 746 Kodeksu cywilnego, w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania całości lub części czynności nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, bądź w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności dwukrotnej nieuzasadnionej nieobecności Wykonawcy na placu budowy bądź dwukrotnej nieobecności Wykonawcy na spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, lub od umowy odstąpić W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 13 ust. 1 lit. c) i § 13 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

      - Za nieuzasadnioną nieobecność uznaje się nieobecność inną niż spowodowana przyczynami nie zawinionymi przez Wykonawcę.

3   Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Wykonawcę

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć poniesioną przez

Zmawiającego szkodę w pełnej wysokości.

§ 11

Niniejsza umowa zobowiązuje strony do ścisłej współpracy, starannego działania i współdziałania w toku realizacji zadania inwestycyjnego dla prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a)  w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za

każdą nieuzasadnioną nieobecność  Wykonawcy na  placu budowy na żądanie

Zamawiającego,

b)  w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdą nieobecność

Wykonawcy  na żądanie Zamawiającego, w okresie rękojmi i gwarancji na

wykonane roboty, udzielonej przez wykonawcę robót,

c)  w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku rozwiązania

umowy  lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14

- Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, może nastąpić  w terminie 14 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za wykonany nadzór inwestorski do dnia odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w §13 ust. 1 lit. c) i § 13 ust. 2 i 3.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§  15

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 2 tygodniowego

terminu wypowiedzenia.

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu

wypowiedzenia w każdym czasie w okolicznościach, o których mowa w §10 ust. 1

§ 16

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

a) zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego lub

b) zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy,

c) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana

podatku VAT,

d) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany

danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za

zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie

§ 18

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 20

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: