Wzór umowy

U M O W A     NR OR.IV.272. …… .2011

zawarta w dniu ………….. 2011 roku w Brzegu pomiędzy :

Gminą Miasto Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (kod pocztowy 49-300), zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                              - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                                   -  Skarbnika Miasta

a

# …………………………………………………………………………………………………………………………….…….,

zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………..….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………………………………………….,

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej………………………………………………..,

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze”  w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej miasta Brzeg”

2.  W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania hangaru dla łodzi i jachtów.

- wykonania stanowiska statku pasażerskiego.

- wykonania nadbrzeża pionowego ze stanowiskami postojowymi dla jachtów.

- wykonanie stanowiska dla dźwigu samojezdnego.

- wykonanie slipu ( pochylni do wodowania łodzi).

- wykonania placu manewrowego.

- wykonanie drogi wewnętrznej, stanowisk postojowych, chodników.

- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych

- wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką

- wykonanie schodów i murków terenowych, skarp, zieleni.

- wykonanie przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową

- wykonanie instalacji wodociągowej na terenie obiektu

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- wykonanie instalacji sieci energetycznej

- wykonanie oświetlenia na terenie obiektu

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej na terenie obiektu.

- wykonanie usunięcia i nasadzeń drzew na podstawie Decyzji  nr UOŚ.III.6131.12.2011 z dnia 21 lutego 2011r.wydanej przez Burmistrza Miasta Brzegu oraz na podstawie Decyzji nr OŚ.613.22.2011.JZ  z dnia 22 lutego 2011r. wydanej przez Starostę Powiatu Brzeskiego.

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z branżowymi

projektami  budowlano-wykonawczymi, przedmiarami  robót i specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót, zgodnie z wydanymi decyzjami (decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwoleniu na

budowę, pozwoleniu wodnoprawnym, pozwoleniami na wycinkę drzew) oraz złożoną ofertą i

harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót określonych niniejszą umową w terminie do 30 listopada 2012 roku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót ze względów technologicznych, w szczególności w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wody na rzece Odrze, niskich temperatur, wystąpienia intensywnych opadów deszczu lub śniegu.

3. W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się wstrzymać wykonywane roboty do czasu wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót.

4. Przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu do umowy, sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace określone decyzją - pozwoleniem wodnoprawnym poza okresem lęgowym tj. od 01.03.do 31.08.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy branżowe projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót może ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia, na podstawie aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców :

-  branża elektryczna ..........................................................................................................................................

-  branża sanitarna ……………………………………………………………………………………………………....

-  branża drogowa ..............................................................................................................................................

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

    - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą, a przed zapłatą faktury końcowej przekazania Zamawiającemu oryginałów oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że zapłata za wystawione faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót

    - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót .

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

a) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia

Podwykonawcy, przy czym początek biegu i terminu zapłaty będzie w tym przypadku liczony od dnia zapłaty przez Wykonawcę wierzytelności Podwykonawcom.

b) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów na czas budowy turystycznej przystani na rzece Odrze. na własny koszt, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w zależności od potrzeb i postępu robót na własny koszt opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu pasa drogowego dla robót prowadzonych w obrębie drogi gminnej Plac Drzewny dr.35 i zatwierdzi go w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12. Zatwierdzony egzemplarz ww. projektu wraz z harmonogramem robót Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystąpienia do Burmistrza Miasta Brzegu z wnioskiem o przekazanie placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii stosownych umów na wywóz i składowanie gruzu i innych odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych z terenu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do :

a)  prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej ( ulice, chodniki ) przy pełnym obciążeniu

ruchem pojazdów i pieszych,

b)  właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

c)  zlokalizowania w okolicach bram wjazdowych stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów

opuszczających teren budowy,

d)  umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, służbom

oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz innym służbom miejskim.

e)	przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót

f)	unikania uszkodzeń istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznych 	i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 	działania.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

- Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zgodnie z wydanymi decyzjami (decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodnoprawnym, pozwoleniami na wycinkę drzew)oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach.

- Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

1.    Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym

specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

2.   Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B,

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub

Aprobatą Techniczną.

3.    Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót

dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie

robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy zawartej w trybie ustawy Prawo

zamówień publicznych.

4.   Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 3 dni

roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających.

Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w

powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub

wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określony w § 1 strony ustalają na łączną kwotę:

- brutto w wysokości : ……….. zł. ( słownie: ……………………………………………………. złotych 00/100),

w tym :

- netto ………… zł  (słownie:………………………………………………….……………………..złotych 00/100),

podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę ………..zł (słownie:…...………………..…złotych 00/100).

3.  Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania

niniejszej umowy.

§ 10

1.  Odbiór robót określonych niniejszą umową następować będzie na podstawie :

- faktur częściowych wystawianych nie częściej niż jeden raz na kwartał oraz,

-  faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości wykonanych robót.

Ostatnia  faktura za IV kwartał 2011r. winna być wystawiona nie później niż do 10 grudnia 2011r. przy czym płatności wynikające z faktur częściowych wystawionych w roku 2011 nie mogą łącznie przekroczyć 1.500.000,00 zł brutto.

2.  Strony ustalają następujące zasady dokonania częściowego odbioru robót:

  - po potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

  - do zawiadomienia Wykonawca załączy rozliczenie częściowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT) wraz z procentowym zaawansowaniem robót.

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot  umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

  - zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca i po zatwierdzeniu tego protokółu przez Inspektora Nadzoru doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru częściowego.

3.  Strony ustalą następujące zasady dokonania odbioru końcowego robót:

    - po zakończeniu całości robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokół odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały i urządzenia,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz

netto (bez podatku VAT).

b) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot

umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

c) zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty

rozpoczęcia odbioru.

d) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo odmówić

odbioru do czasu usunięcia wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas

niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w  terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od

umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Postanowienie to dotyczy również wad stwierdzonych

po dokonaniu odbioru końcowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 11

- Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę jest :

- podpisany protokół częściowego odbioru robót,

- podpisany protokół końcowego odbioru robót,

o których mowa w § 10 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur w terminie 7 dni od daty podpisania odpowiednio protokołu częściowego odbioru robót, oraz protokołu końcowego odbioru robót.

3.  Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy w .............................………………………..

nr ……………………………………………………………………. Faktury winny być wystawiane na Gminę

Miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

4.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 12

- Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie ………………………………………………………………………………………………………….………………….,

który jest jednocześnie koordynatorem prac pozostałych inspektorów nadzoru na budowie.

- Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru branży elektrycznej w osobie : ………………………..……………

- Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru branży sanitarnej w osobie :  .....................................................

- Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru branży drogowej w osobie: .........................................................

- Wykonawca ustala  kierownika budowy w osobie :…………………………………………………………………..

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie – Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji.

§ 13

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747-12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny  NIP …………………………

§ 14

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………… równej 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 9 ust. 2 w kwocie ……………………..zł

( słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych  00/100 ).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 17 1090 2141 0000 0005 5800 0532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio :

a) 70 % zabezpieczenia tj. kwota ……………. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % zabezpieczenia tj. kwota …………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi albo gwarancji w wysokości

0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku

do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z § 16 ust. 2.

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

1.  Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru. W dniu podpisania protokółu odbioru Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny, według załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Wszelkie wady wykonanych robót podczas odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca

zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie.

W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych,

o których mowa w § 15 ust. 1 lit. b), służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na

koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez

Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji

udzielonej przez Wykonawcę.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 18

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

- wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności wynikające ze zmian w projekcie, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

- zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto.

- przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,

- wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 4 oraz § 3 ust. 3.niniejszej umowy,

- zmiany terminu wykonania umowy wynikłej z przyczyn nie przewidzianych przy zawarciu umowy,

- wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wystąpienia „ siły wyższej”. „Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się stron z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac,

7)  pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

2. Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony

umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 19

1. Oprócz przypadków określonych  w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający  może odstąpić od umowy

w przypadku :

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie

wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b) i c)  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i

powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

postanowienia szczegółowe :

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,

z winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 22

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Wykonawca:					 	Zamawiający: