U M O W A     N R OR.IV.272 … ./2011

zawarta w dniu         2011 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Stanisław Kowalczyk			    - Zastępca Burmistrza,

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                         -  Skarbnika Miasta

a

……………………………………………………………………………….

zam. w …………………………..przy ul. …………………………………

prowadzącym firmę pn.: ………………………………………………….z siedzibą  ( kod. poczt. …………..)

w ………………………przy ul. …………………………………………..

działającym  na podstawie wpisu ……………………………………….wydanym przez ……………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego  w trybie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr.113,poz 759  z późn. zmianami ) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków przedszkoli – PP nr 2,3,4,5,6,7,10,11 ”, w zakresie dotyczącym termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 10 w Brzegu.

2. W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 10 w zakresie :

a) ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej ,

b) wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej,

c) remont kominów oraz wymian obróbek blacharskich, rynien  i rur spustowych,

d) remont instalacji odgromowej,

e) ocieplenie elewacji styropianem gr.18 cm,

f) wykonanie mineralnego tynku strukturalnego wraz z malowaniem,

g) remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej,

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.2 Wykonawca wykona zgodnie z projektami  budowlano-wykonawczymi, przedmiarami  robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Roboty określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w dwóch etapach:

1) I etap -roboty określone w §1 pkt. 2 a),b),c),d)  - w terminie do dnia 31 października 2011 r.

2) II etap - roboty określone w § 1 pkt. 2 e), f), g) - w terminie do 30 sierpnia 2012r.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty budowlano-wykonawcze, o którym mowa w §1 ust. 3 w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt określony w § 1 w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokółu zdawczo -odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu  lub projektu budowlano-wykonawczego w stosunku do terminu określonego w ust. 1 i 2, termin wykonania robót może ulec  przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe.

5. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

§ 4

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu będących w dyspozycji Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców:

-  roboty związane z wykonaniem ………………………………………………………………,

- roboty związane z wykonaniem  ……………………………………………………………..,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o tym, że zapłata należności przez Wykonawcę wyczerpuje roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

    - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

    - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

  - wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

  - do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i     przekazać go Zamawiającemu w terminach określonych w § 2 umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji.

§ 8

1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót, decyzją pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać   co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym  przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości prac określonych niniejszą umową wynosi łącznie netto…………… zł .( słownie: ………………..) podatek VAT w wys.23 % , tj. ………….zł. (słownie: ………………………. zł ) brutto……………zł. ( słownie:………………………….., w tym:

a) za wykonanie prac objętych I etapem w kwocie:

netto : ………………….. zł. ( słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100)

podatek VAT w wys. 23 % tj ……… zł. (słownie:                                                             złotych 00/100)

brutto: ……………….. zł  (słownie: ………………………………………………………      złotych 00/100)

b) za wykonanie robót objętych II etapem w kwocie:

netto : ………………….. zł. ( słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100)

podatek VAT w wys. 23 % tj ……… zł. (słownie:                                                             złotych 00/100)

brutto: ……………….. zł  (słownie: ………………………………………………………      złotych 00/100)

- Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi, koszty dostawy mediów oraz wszelkie inne koszty.

§ 10

      - Wykonawca zgłosi każdorazowo Zamawiającemu zakończenie  poszczególnych etapów robót i gotowość do ich odbioru częściowego i końcowego wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pisemnym zawiadomieniem przesłanym Zamawiającemu. Odbiór robót częściowych (I etap prac) i końcowych (II etap prac), stanowiących przedmiot umowy nastąpi odpowiednio na podstawie protokołu odbioru częściowego i końcowego podpisanego przez strony umowy.

- Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin odbioru robót częściowych i końcowych w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu i gotowości do odbioru częściowego i końcowego.

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem odbioru będzie:

a) protokołem częściowym - całość robót objętych I etapem. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie  niezbędne protokoły badań, certyfikaty i dokumenty gwarancyjne, aprobaty techniczne dotyczące wykonanego elementu.

b) protokołem końcowym -  całość robót objętym II etapem. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne protokoły badań, dokumenty gwarancyjne, certyfikaty i aprobaty techniczne wykonanych elementów.

§ 11

      - Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego w branży:

- budowlanej w osobie  ………………………… zam. w ……………………………………….,

nr. uprawnień  ……………………………….

- instalacyjnej w osobie  ………………………… zam. w ……………………………………….,

nr. uprawnień  ……………………………….

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

zam. w ……………………………………….,

nr. uprawnień  ……………………………….

§ 12

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

# NIP ……………………………..,

Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§ 13

1. Podstawą wystawienia faktury częściowej i końcowej przez Wykonawcę będą  podpisane protokoły odbioru częściowego i końcowego, o których mowa w § 10 niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego lub końcowego wraz z protokółem stwierdzającym usunięcie wad.

2. Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury częściowej lub końcowej w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w dwóch częściach:

a) w 2011 r. za wykonany i odebrany zakres robót objęty I etapem,

b) w 2012 r. za wykonany i odebrany zakres robót określony II etapem,

przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

§ 14

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………….. równej 10 % wartości całości prac określonych niniejszą umową w kwocie ……………. zł.( słownie: ………………………………………………….złotych  00/100 )

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 17109021410000000558000532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

a/ 70 % zabezpieczenia tj. kwota ………………… zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b/ 30 % zabezpieczenia tj. kwota ………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a).  za zwłokę w wykonaniu robót objętych I etapem w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt. a) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt. 1),

b) za zwłokę w wykonaniu prac objętych  II etapem w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 ust 2 pkt. b) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 2) niniejszej umowy,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad, zgodnie z §16 ust. 2,

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

2.     Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

3.      Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

§ 16

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru. W dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny.

- Wszelkie wady wykonanych robót  stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa § 15 ust. 1 lit. c, służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim bez dodatkowego wezwania Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie ma wpływu na zakres i uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 18

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

- wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności wynikające ze zmian w projekcie, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy,

- zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian.

- przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,

- wystąpią okoliczności, o których mowa w §  3 ust. 3 niniejszej umowy,

- zmiany terminu wykonania umowy wynikłej z przyczyn nie przewidzianych przy zawarciu umowy,

- wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, utrzymujących się co najmniej 7 dni,

- wystąpienia „ siły wyższej”. „Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac,

7)  pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

8) wystąpienia okoliczności  nie przewidzianych przy zawarciu umowy i niezawinionych przez Wykonawcę.

2. Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 19

1. Oprócz przypadków określonych  w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający  może odstąpić od umowy w przypadku :

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania robót zgodnie z umową lub do wykonywania zobowiązań zgodnie z umową,

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b) i c)  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

postanowienia szczegółowe :

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony  z   winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ 22

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz.  Wykonawca

Wykonawca:							Zamawiający: