dotyczy:

nr wniosku:	WND-RPOP.06.01.00-16-017/10

nr umowy:	RPOP. 06.01.00-16-017/10-00

nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg

wzór umowy

U M O W A  N R  OR.IV.272…. 2011

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu........................ w Brzegu, pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Wojciecha Huczyńskiego                                          Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                                              Skarbnika Miasta

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”.

- Roboty budowlane, o którym mowa w ust. 1 obejmują;

- wykonanie hangaru dla łodzi i jachtów.

- wykonanie stanowiska statku pasażerskiego.

- wykonanie nadbrzeża pionowego ze stanowiskami postojowymi dla jachtów.

- wykonanie stanowiska dla dźwigu samojezdnego.

- wykonanie slipu ( pochylni do wodowania łodzi).

- wykonanie placu manewrowego.

- wykonanie drogi wewnętrznej, stanowisk postojowych, chodników.

- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych

- wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką

- wykonanie schodów i murków terenowych, skarp, zieleni.

- wykonanie przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową

- wykonanie instalacji wodociągowej na terenie obiektu

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- wykonanie instalacji sieci energetycznej

- wykonanie oświetlenia na terenie obiektu

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej na terenie obiektu.

- wykonanie usunięcia i nasadzeń drzew

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności nadzoru inwestorskiego za pomocą   inspektorów nadzoru uprawnionych do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: branży konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej oraz drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się pełnić czynności nadzoru inwestorskiego określone niniejszą umową w czasie trwania robót objętych zadaniem, o którym mowa w § 1 oraz w okresie gwarancji na te roboty, tj.  w okresie od dnia przekazania wykonawcy placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót po zakończeniu okresu gwarancji.

§ 3

Zawarcie umowy ze Wykonawcą nastąpi pod warunkiem wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 19 lipca 2011 roku i zawarcia umowy z wykonawcą robót przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”.

§ 4

- Wykonawca  oświadcza, że  inspektorzy  nadzoru specjalności wymienionych  w § 1 ust. 3, za pomocą których Wykonawca wykonywał będzie zobowiązania określone niniejsza umową, posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego:

- Koordynator zespołu nadzoru ………............uprawnienia w zakresie........................... uzyskane na podstawie.................nr uprawnień budowlanych.................................. Członek...............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym.................................wydanym dnia ...............................z terminem ważności do dnia....................................

- Branża drogowa..................... uprawnienia w zakresie ..................uzyskane na podstawie ...................nr uprawnień budowlanych............................................ Członek...............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym ......................................wydanym dnia .......................... z terminem ważności do dnia ...............................

- Branża sanitarna.................... uprawnienia w zakresie ..................uzyskane na podstawie ................................nr uprawnień budowlanych....................................... Członek............................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym ..................................wydanym dnia ........................... z terminem ważności do dnia ..............................

- Branża elektryczna  .................... uprawnienia w zakresie ..................uzyskane na podstawie ...................nr uprawnień budowlanych.................................................... Członek...............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym ....................................wydanym dnia .................. z terminem ważności do dnia ......................................

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

- Do szczegółowych  obowiązków Wykonawcy należy:

1) w okresie przygotowania inwestycji:

- zaznajomienia się z umową o wykonanie robót, dokumentacją projektową, kosztorysową, harmonogramem robót oraz terenem inwestycji,

- zaznajomienie się z umową o dofinansowanie ww. zadania ze środków UE z programu RPO WO na lata 2007-2013,

- uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy.

2) w okresie realizacji budowy:

- kontrola właściwej jakości wykonywanych robót łącznie z kompletowaniem certyfikatów i aprobat technicznych stosowanych materiałów,

- kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym, umową z wykonawcą robót, uzyskanymi przez Inwestora decyzjami, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem i terminowości ich wykonania,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania budowy,

- kontrola ilości wykonanych robót( sprawdzanie obmiarów i rozliczeń poszczególnych etapów robót gotowych do odbiorów częściowych) w terminie do trzech dni roboczych od przekazania przez wykonawcę robót do potwierdzenia.

- systematyczny (minimum 3 razy w tygodniu) nadzór budowy w okresie prowadzenia robót,

- wykonywanie na bieżąco  dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji w wersji elektronicznej na nośniku CD,

- kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

- skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspólnie z kierownikiem budowy,

- skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

3) kontrola robót przez Zamawiającego i kontrola zewnętrzna:

- udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego,

- udział we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz instytucje wdrażające i kontrolujące,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej z zasięgnięciem w razie potrzeby opinii autora projektu,

- sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót protokołów konieczności robót dodatkowych (przy uzgodnieniu z Zamawiającym) z podaniem przybliżonego kosztu robót i wniosku do Zamawiającego co do ich wykonania, sprawdzenie kosztorysów wykonawcy robót pod względem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia. Każdorazowo protokół konieczności winien być sporządzony z udziałem przedstawiciela wykonawcy robót,

- ustalenie w porozumieniu z wykonawcą robót terminów odbioru i odbiorów częściowych wykonanych robót,

- sporządzanie zapisów w dzienniku budowy o odbiorze częściowym i robotach zanikających,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów.

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad.

4) wykonywanie czynności związanych z końcowym odbiorem robót i przekazaniu obiektu do użytkowania:

- akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robót o gotowości obiektu do odbioru,

- uczestniczenie w komisji końcowego odbioru robót,

- kontrola usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie odbioru,

- przyjęcie od wykonawcy robót dziennika budowy i przekazanie Zamawiającemu,

- udział w załatwieniu spraw formalnoprawnych mających na celu zgłoszenie zakończenia budowy do PINB w Brzegu,

- udział w kontrolach zewnętrznych jednostek upoważnionych do kontroli zadania dofinansowanego w ramach programu RPO w trakcie trwania zadania i w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji.

5) w okresie gwarancji i rękojmi za wady:

- udział w komisjach stwierdzających ujawnione wady i określających sposób ich usunięcia,

- kontrola usunięcia wad.

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz kosztorys ofertowy wykonawcy robót będą udostępniane każdorazowo według potrzeb u Zamawiającego w Biurze Budownictwa i Inwestycji.

§ 5

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 6

- Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia przez niego decyzji co do zlecenia wykonania tych robót wykonawcy robót.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, wspólnie z kierownikiem budowy sporządzić protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wraz z kosztorysem dodatkowym i przedłożyć go do akceptacji (zatwierdzenia) przez Zamawiającego.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających.

§ 7

- Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, określonego niniejszą umową Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości: brutto …………………….......................zł (słownie :…………………………………………….…………………………………….złotych).

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty niezbędnych dojazdów.

- Wykonawca oświadcza, że zmiana zakresu rzeczowego, wartości robót określonych w umowie z wykonawcą robót lub zmiana terminu wykonania tych robót nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w dwóch ratach:

- na podstawie faktury częściowej wystawionej na koniec roku 2011, ale nie później niż do 10 grudnia 2011 roku do wysokości odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu robót nie więcej jednak niż 70% wartości umowy

- na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze od wykonawcy całości wykonanych robót – pozostała część wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem  na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej, o której mowa w ust. 1 pkt a) jest protokół częściowego odbioru  robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę robót.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej  o której mowa w ust. 1 pkt b) jest podpisany protokół końcowego odbioru robót.

§ 9

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP .......................................

§ 10

      - W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania całości lub części czynności nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, bądź w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności dwukrotnej nieuzasadnionej nieobecności Wykonawcy na placu budowy bądź dwukrotnej nieobecności Wykonawcy na spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, lub od umowy odstąpić W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 13 ust. 1 lit. c) i § 13 ust. 1 lit c oraz ust. 2 i 3.

      - Za nieuzasadnioną nieobecność uznaje się nieobecność inną niż spowodowana przyczynami nie zawinionymi przez Wykonawcę.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć poniesioną przez Zamawiającego szkodę w pełnej wysokości.

§ 11

Niniejsza umowa zobowiązuje strony do ścisłej współpracy, starannego działania i współdziałania w toku realizacji zadania inwestycyjnego dla prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdą nieuzasadnioną nieobecność  Wykonawcy na  placu budowy na żądanie Zamawiającego,

  - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdą nieobecność Wykonawcy  na żądanie Zamawiającego, w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, udzielonej przez wykonawcę robót,

  - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku rozwiązania umowy  lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14

- Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za wykonany nadzór inwestorski do dnia odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§  15

      - Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 2 tygodniowego terminu wypowiedzenia.

      - Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie w okolicznościach, o których mowa w §10 ust. 1

§ 16

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

  - zmiany osób wykonujących czynności określone niniejsza umową, o których mowa w §4 niniejszej umowy

  - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

  - zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian.

  - konieczności zmiany pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

  - wystąpienia okoliczności nie przewidzianych przy zawarciu umowy i niezawinionych przez Wykonawcę.

      - Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie

§ 18

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 20

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: