U M O W A     N R OR.IV.272 … .2012

zawarta w dniu         2012 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                         -  Skarbnika Miasta

a

……………………………………………………………………………….

zam. w …………………………..przy ul. …………………………………

prowadzącym firmę pn.: ………………………………………………….z siedzibą  ( kod. poczt. …………..)

w ………………………przy ul. …………………………………………..

działającym  na podstawie wpisu ……………………………………….wydanym przez ……………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego  w trybie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr.113,poz 759  z późn. zmianami ) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg”, w zakresie dotyczącym termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Brzegu przy ul. Boh. Monte Cassino 1.

2.  W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 w następującym zakresie :

- ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej,

- wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej,

- remont kominów oraz wymian obróbek blacharskich, rynien  i rur spustowych,

- ocieplenie elewacji styropianem,

- wykonanie mineralnego tynku strukturalnego wraz z malowaniem,

- remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej,

wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem tych robót.

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, decyzją pozwolenia na budowę, przedmiarami  robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Całość robót określonych w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 20 sierpnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Roboty określone w § 1 ust 2 pkt 6 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie  od 1 lipca 2012 r. 31 lipca 2012 r.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt (teren budowy wraz z dziennikiem budowy) określony w §1 w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

- W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót może ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty najpóźniej w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym.

- Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

§ 4

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu będących w dyspozycji Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców:

1)  roboty związane z wykonaniem ……………………………………………………………………..,

2)  roboty związane z wykonaniem  ………………………………………………………………..……,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

    - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą, a przed zapłatą faktury końcowej przekazania Zamawiającemu oryginałów oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że zapłata za wystawione faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót,

    - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

  - wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

  - do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy i     przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust.1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z późn. zm.). Wszelki złom powstały z demontażu w procesie inwestycyjnym stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przekazać złom do punktu skupu złomu i przekazać Zamawiającemu dowód przekazania złomu przed końcowym terminem odbioru robót. Wykonawca nie jest upoważniony do odebrania należności za oddany do punktu skupu złom.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót bez wyłączania obiektu z użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć istniejący budynek przed uszkodzeniami i zapewnić bezpieczne dojścia do obiektu i bezpiecznie użytkowanie tego obiektu podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

§ 7

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Lucyna Mielczarek – Kierownik  Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu oraz Krzysztof Kłonowski  – Inspektor Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.

§ 8

1.Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, decyzją pozwolenia na budowę, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać   co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 9

1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na kwotę :

netto : …………….. zł ( słownie : ……………………………………………………………. złotych 00/100)

podatek VAT w wys. 23 % tj. ………… zł. (słownie: ……………………………  ………....złotych 00/100)

brutto: ……………. zł  (słownie : ……………………………………………………………. złotych 00/100).

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowę, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  jak również inne koszty, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi, koszty doprowadzenia i zużycia mediów, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych.

§ 10

1.  Odbiór i rozliczenie robót określonych niniejszą umową nastąpi na podstawie :

protokołu i faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości wykonanych robót.

2.  Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru  robót :

1) po zakończeniu całości robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru  przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści dwóch  egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą m.in.:

- dziennik budowy,

- decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,

- oświadczenie Kierownika budowy,

- aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

- protokoły badań i prób,

- dokumentacja fotograficzna z przebiegu realizacji zadania,

- komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru.

b) rozliczenie budowy z podaniem wykonanych elementów, ich wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

2) Zamawiający wyznaczy datę przeprowadzenia czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu i gotowości do  odbioru i powiadomi uczestników odbioru.

3) zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się ) w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4) protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie tych wad, uwzględniający czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w  terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Postanowienie to dotyczy również wad stwierdzonych po dokonaniu odbioru końcowego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 11

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót,

o których mowa w § 10 niniejszej umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.

- Faktura winna być wystawiona na Gminę Miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 12

- Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego do sprawowania  nadzoru techniczno-ekonomicznego branży budowlanej i sanitarnej w osobach:

  - ………………………………………………zamieszkałej w ………………………….ulica ……………………………nr…..,nr uprawnień  budowlanych .…………………………………….., który jest jednocześnie koordynatorem pracy pozostałych inspektorów nadzoru na budowie.

  - …………………………………………………………zamieszkałej w ………………………….ulica ……………………………nr…..,nr uprawnień sanitarnych .………………………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się  do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

…………………………………………………………zamieszkałej w ………………………….ulica ……………………………nr…..,nr uprawnień  budowlanych .……………………………………………...

§ 13

- Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP……………………

§ 14

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………….. równej 10 % wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 9 ust. 2 w kwocie ……………………… zł.( słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych  00/100 )

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGŻ SA O/Brzeg nr konta 36 2030 0045 1110 0000 0217 9920 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio :

1) 70 % zabezpieczenia tj. kwota …………… zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % zabezpieczenia tj. kwota ………………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi albo gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z § 10 ust. 3  i § 16 ust. 2,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny, według załącznika do niniejszej umowy.

- Wszelkie wady wykonanych robót podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji lub rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.  Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 18

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

- wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności zmiany wynikającej ze zmian w projekcie, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

- zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto.

- przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,

  - wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,

  - wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

  - wystąpienia „ siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się stron z umowy w jej obecnym brzmieniu,

  - wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego,

  - wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły przyczyny zewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim..

6) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

2. Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 19

1. Oprócz przypadków określonych  w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający  może odstąpić od umowy w przypadku :

  - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania robót zgodnie z umową lub do wykonywania zobowiązań zgodnie z umową.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  postanowienia szczegółowe :

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy, której dokonano odstąpienia od umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 22

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden  egzemplarz  Wykonawca

Wykonawca :						Zamawiający :